Sistemática de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação da Execução do PDTI/MEC 2009-2012.

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO	3

II. SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO	5

Sistemática de monitoramento...

# I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

Introdução...

ESTE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO apresentar uma Sistemática de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação da Execução do PDTI/MEC 2009-2012.

- O documento está organizado nos seguintes tópicos:

- Sistemática de planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação da execução do PDTI.

- Para entendimento deste documento é necessário tomar conhecimento do documento – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – da fase III, no qual estão descritos, em detalhes, os projetos/iniciativas requeridas para a implementação do PDTI do MEC 2009-2012.

Sistemática de monitoramento...

# II. SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

Sistemática de planejamento e monitoramento…

a implantação do pdtI do mec requer forte gerenciamento dos projetos que o compõem

- Diretrizes para a sistemática de planejamento da tecnologia da informação:

- Seminários internos devem ser realizados pelas Coordenações da DTI e com a participação dos gestores;

- A priorização das demandas de sistemas é realizada pelo Comitê de Informática do MEC;

- A priorização dos projetos/iniciativas referentes às arquiteturas de infra, processos de TI e organizacional é realizada pela DTI.

Sistemática de planejamento e monitoramento…

a implantação do pdtI do mec requer forte gerenciamento...

- Diretrizes para a sistemática de monitoramento e avaliação da execução do PDTI:

- Uso do Escritório de Projetos para gerenciar os projetos;

- Apontar para cada iniciativa/projeto um responsável pelo seu gerenciamento;

- Aplicar metodologia de gerenciamento de projetos compatível com as necessidades e de acordo com as diretrizes do Escritório de Projetos;

- A metodologia deve ser compatível com as diretrizes do Project Management Institute;

- Planejar os projetos de forma padronizada, ficando a cargo do Escritório de Projetos o gerenciamento da integração entre os projetos;

- Em projetos de maior complexidade manter reuniões semanais;

- Instituir um grupo para realizar atividade de Garantia da Qualidade visando manter o escopo do projeto, assim como o seguimento aos padrões estabelecidos;

- Elaborar relatórios semanais de acompanhamento e de progresso;

- Utilizar indicadores de Schedule performance índex e Cost performance índex como preconizado pelo PMI;

- Empregar outros indicadores como a curva S para avaliar o progresso físico do projeto;

- Gerenciar a documentação a ser gerada pelos projetos, colocando sob controle de versão;

- Gerenciar o comprometimento e envolvimento de todos os interessados relevantes;

- Elaborar, para cada projeto, um plano de risco;

- Realizar forte gerenciamento dos riscos de cada projeto;

Sistemática de planejamento e monitoramento…

a implantação do pdtI do mec requer forte gerenciamento...

- Determinar um responsável pela comunicação da implantação do PDTI;

- Criar páginas da Intranet do MEC com a comunicação do andamento do PDTI e dos resultados alcançados.