RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO	4

II. AVALIAÇÃO CMMI DEV 1.2	6

metodologia empregada	7

resumo executivo dos resultados	12

RESULTADO ANALÍTICO DO NIVEL 2	17

PA - REQM - Gerenciamento de Requisitos	18

PA - PP - Planejamento de Projeto	28

PA – PMC – Monitoramento e Controle do Projeto	45

PA – MA – Medição e Análise	58

PA – PPQA – Garantia da Qualidade do Processo e do Produto	70

PA – CM – Gerenciamento de Configurações	80

PA – SAM – Gerenciamento de Acordos com Fornecedores	91

resultado analítico do nível 3	104

PA – RD – Desenvolvimento de Requisitos	105

PA – TS – Soluções Técnicas	119

PA – IP – Integração de Produtos	132

PA - VE – Verificação	144

PA – VA – Validação	156

PA – OPD – Foco no Processo Organizacional – Processo não avaliado	166

PA – OPD – Definição do Processo Organizacional – PROCESSO NÃO AVALIADO	177

PA – OT – Treinamento Organizacional – processo não avaliado	187

PA – IPM – Gerenciamento Integrado do Projeto	197

PA – RSKM – Gerenciamento de Riscos	213

III. AVALIAÇÃO MPS.BR	234

metodologia empregada	235

resumo executivo dos resultados	240

resultados analíticos do nívelG	242

GPR - Gerência do Projeto	243

IV. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	264

metodologia empregada	265

RESUMO EXECUTIVO DA AVALIAÇÃO	269

resultados da avaliação	273

V. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM USO - PMI	290

Identificação do processo de desenvolvimento..

# I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

Introdução...

ESTE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO DOCUMENTAR as avaliações de nível de maturidade dos processos de software com base noS modeloS cmmi dev 1.2 E mps.br, assim como as avaliações da metodologia de desenvolvimento de sistemas e de gerenciamento de projetos

- Este documento apresenta os seguintes tópicos:

- Avaliação do processo de software conforme o Capability Maturity Model Integration – CMMI na sua versão mais recente, DEV 1.2;

- Avaliação do processo de software conforme o Modelo de Referência para a Melhoria do Processo de Software, MR-MPS, em sua versão 1.1;

- Avaliação da metodologia de desenvolvimento de sistemas atualmente em uso pela Coordenadoria Geral de Sistemas;

- Avaliação da metodologia de gerenciamento de projetos, baseada no PMI, empregada pela DTI.

- Este documento também é usado para alinhar o desenvolvimento das recomendações e demais modelos ao longo da elaboração do PDTI do MEC

.

Identificação do processo de desenvolvimento...

# II. AVALIAÇÃO CMMI DEV 1.2

Avaliação CMMI…

|  | ## metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | resumo executivo dos resultados |
|  | resultado analítico do nível 2 |
|  | resultado analítico do nível 3 |

Metodologia empregada…

a avaliação do cmmi foca os níveis 2 e 3 de maturidade do referido modelo e emprega a avaliação classe c conforme preconizada pelo método cmmi appraisal method for process improvement - SCAMPI do software engineering institute

- The Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement - SCAMPI

- Utilizado para avaliar o processo de software da organização versus o CMMI

- Equipe de avaliação conduzida por um expert ou lead appraiser (autorizado pelo Software Engineering Institute)  que, juntamente com uma equipe do cliente, realiza a avaliação

- Tipos de avaliação SCAMPI:

- Classe C

- Gap analysis

- Classe B

- Avalia o processo, documentação e evidências de forma mediana

- Classe A

- Avalia evidências diretas do processo, usa afirmações e evidências indiretas

- Adotamos a avaliação classe C tendo em vista os objetivos do MEC com a avaliação e a disponibilidade de tempo da fase do projeto. Entretanto, a mesma é indicada para avaliações em um cenário que não se pretende obter uma avaliação oficial de maturidade reconhecida pelo SEI.

Metodologia empregada…

a avaliação do cmmi foca os níveis 2 e 3 de maturidade do referido modelo...

- Níveis de maturidade avaliados:

| - Nível 3 - (Definido) | - Desenvolvimento de Requisitos (RD) - Solução Técnica (TS) - Integração do Produto (IP) - Verificação (VER) - Validação (VAL) - Foco no Processo Organizacional (OPF) - Definição do Processo Organizacional (OPD) - Treinamento Organizacional (OT) - Gestão Integrada do Projeto (IPM) - Gestão de Riscos (RSKM) - Análise de Decisões e Resolução (DAR) |
| --- | --- |
| - Nível 2 - (Gerenciado) | - Gestão de Requisitos (REQM) - Planejamento do Projeto (PP) - Controle e Monitoração do Projeto (PMC) - Gestão do Acordo com o Fornecedor (SAM) - Medição e Análise (MA) - Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (PPQA) - Gestão da Configuração (CM) |

Metodologia empregada…

a avaliação do cmmi foca os níveis 2 e 3 de maturidade do referido modelo...

- Avaliação Classe C:

- Conduzida em 2 dias de trabalho;

- São avaliadas 398 práticas em uma amostra de células de desenvolvimento de projetos de sistemas da organização considerados melhores práticas;

- Conduzida por dois consultores com grande domínio do CMMI e experiência na aplicação do método SCAMPI e na implantação do CMMI em organizações de desenvolvimento de software

- Participam por parte do MEC profissionais, gerentes de projeto, que conduzem os projetos selecionados e que representam amostra das células de desenvolvimento de sistemas

- É avaliada cada prática que compõem as áreas de processo dos níveis 2 e 3 (vide relação de áreas de processo na página anterior) verificando se as metas das áreas de processo estão: “totalmente implementadas”, “largamente implementadas”, “parcialmente implementadas” e “não implementadas”;

- A atribuição do nível de maturidade é que todas as práticas de cada processo estejam ou totalmente implementadas ou largamente implementadas para os projetos das células selecionadas;

- A pedido do Sr. Alex Camacho Castilho, a avaliação do nível 3 deveria ser focada nas áreas de processo associadas à Engenharia e Gestão:

- Desenvolvimento de requisitos;

- Solução técnica;

- Integração do produto;

- Verificação;

- Validação;

- Gerenciamento de riscos;

- Gestão integrada do projeto.

Metodologia empregada…

a avaliação do cmmi foca os níveis 2 e 3 de maturidade do referido modelo...

- Quem participou da avaliação Classe C:

- Pelo MEC:

- Alex Camacho Castilho

- Daniel Arêas Brito

- Diogo Perfeito de Santana

- Everton Lima Aredes

- Fernando Provazzi

- Joyce Lustosa Belga

- Márcio Vasconcelos Donato

- Merched Chebeb de Oliveira

- Niéliton Leite Gomes

- Sônia Regina Rodrigues Motta

- Pela CPD:

- Aguinaldo Aragon Fernandes;

- Maria Bernadete de Menezes Tavares.

- Qual foi o periodo de realização:

- 02/02/2009 a 04/02/2009

Avaliação CMMI...

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | ## resumo executivo dos resultados |
|  | resultado analítico do nível 2 |
|  | resultado analítico do nível 3 |

Resumo executivo dos resultados...

a sistemática de desenvolvimento de sistemas da dti encontra-se no nível 1 inicial conforme os parâmetros do cmmi

- De acordo com o método de avaliação SCAMPI, para se atender ao um nível de maturidade é necessário que todos os objetivos de cada Área de Processo estejam satisfeitas. Portanto todas as práticas de cada objetivo devem ser executadas em sua totatilidade ou em sua grande totalidade, o que o método SCAMPI define, respectivamente como: Fully Implemented - FI e Largely Implemented - LI

- Scores de: Partially Implemented - PI e Not Implemented - NI ou Not Yet Implemented – NY não atendem às metas das áreas de processo

- Não foi observado o atendimento aos objetivos das Áreas de Processo avaliadas, tanto no nível 2 como nas avaliadas do nível 3;

- Não foi observado a institucionalização das Áreas de Processo avaliadas, tanto as de nível 2 como de nível 3;

- A institucionalização de um nível gerenciado, como é o caso do nível 2, requer que os processos sejam planejados, monitorados, tenham recursos adequados, sejam avaliados objetivamente em termos de qualidade, tenham os seus produtos de trabalho colocados sob configuração, sejam revisados periodicamente pela alta administração, que as pessoas sejam treinadas para executar as atividades do processo e que os interessados relevantes, envolvidos com o processo, sejam identificados.

Resumo executivo dos resultados...

a sistemática de desenvolvimento de sistemas da dti encontra-se no nível 1 inicial conforme os parâmetros do cmmi

- Alguns processos não apresentaram nenhuma prática executada como:

- Medição e Análise (nível 2);

- Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (nível 2);

- Definição do Processo Organizacional (nível 3);

- Foco no Processo Organizacional (nível 3);

- Análise de Decisão e Resolução (nível 3)

- Os processos do nível 2 onde se observou alguma prática sendo executada, constatou-se que a informalidade é grande, cada equipe de desenvolvimento trabalha de maneira própria e particular

- Neste nível 2, os processos onde mais se observou práticas sendo executadas, ainda que informalmente, foram o Gerenciamento do Acordo com o Fornecedor, motivados pela legislação Federal de aquisições governamentais, o Planejamento do Projeto e o Monitoramento e Controle do Projeto

- Os demais processos são pouco executados como Gestão da Configuração e Gestão de Requisitos, ambos os críticos para aumento da produtividade do desenvolvimento

Resumo executivo dos resultados...

a sistemática de desenvolvimento de sistemas da dti encontra-se no nível 1 inicial conforme os parâmetros do cmmi

- Os processos do nível 3 onde se observou alguma prática sendo executada, constatou-se que a informalidade também é grande

- Neste nível os processos onde mais se observou práticas sendo executadas foram os relativos à Engenharia como Desenvolvimento de Requisitos, Solução Técnica, Integração do Produto, Verificação e Validação

- Demais processos são pouco executados como Gestão Integrada de Projetos e Gestão de Riscos

- Alguns dos Fatores Críticos observados foram:

- Inexistência quase que completa de um Plano de Treinamento focado para a melhoria do processo de software

- Baixíssimo nível da automação dos processos

- Inexistência de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas e de gerenciamento de projetos padrões, que devem ser usadas por todos, aderentes ao CMMI e ao PMBOK

- Projetos para ontem

- Inexistência de uma biblioteca padrão e administrada centralmente

- Reutilização de outros ativos de processos, templates, e de códigos

- Inexistência de sistemáticas de garantia e controle da qualidade

- Inexistência de métodos e processos de testes de sistemas

Resumo executivo dos resultados...

a sistemática de desenvolvimento de sistemas da dti encontra-se no nível 1 inicial conforme os parâmetros do cmmi

- Recomendações:

- A implantação de melhorias de processos de software pode basear-se em melhores práticas reconhecidas mundialmente como o CMMI

- Entretanto, acreditamos que seria contraproducente a DTI almejar uma avaliação oficial do Software Engineering Institute (que mantém o padrão) ou até mesmo o MPS.br (mantido pelo Softex)

- A DTI pode fazer uso desses modelos para projetar a sua própria arquitetura de processos de software que seja alinhada com o negócio e respeite o estágio em que se encontra a área de TI, onde existe uma forte cultura informal de fazer as coisas e de tudo para ontem

- Portanto recomendamos como uma meta de maturidade para os próximos dois anos o projeto e implantação de uma arquitetura de processos de software aderente ao CMMI nível 2 e ao MPS.br nível F

- A implantação de uma arquitetura dessa natureza é um projeto, com pessoas dedicadas, ampla comunicação institucional, forte patrocínio, treinamento de recursos humanos e implantação de ferramentas de apoio à gestão como workflow, planejamento e gestão de projetos, gestão da configuração, gestão de requisitos, automação de testes e assim sucessivamente

- Acreditamos que um processo se sedimenta quando os recursos humanos estão preparados para executarem o processo e há uma automação que faça com que as práticas sejam difíceis de não serem seguidas pelo pessoal. Portanto automação também é fundamental.

Avaliação CMMI...

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | resumo executivo dos resultados |
|  | ## RESULTADO ANALÍTICO DO NIVEL 2 |
|  | resultado analítico do nível 3 |

Resultado analítico do nível 2...

### PA - REQM - Gerenciamento de Requisitos

O objetivo do processo de Gerenciamento de Requisitos é gerenciar os requisitos dos produtos e componentes de produtos do projeto e identificar as inconsistências entre estes requisitos e os planos do projeto e os produtos de trabalho.

Os requisitos são gerenciados e as inconsistências com os planos do projeto e os produtos de trabalho são identificadas.

O projeto mantém um conjunto atualizado e aprovado de requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto através de:

- Gerenciamento de todas as mudanças nos requisitos

- Manutenção dos relacionamentos entre os requisitos, planos de projeto e produtos de trabalho.

- Identificação de inconsistências entre os requisitos, os planos de projetos e os produtos de trabalho.

- Tomada de ações corretivas

SG 1 Gerenciar Requisitos

Os requisitos são gerenciados e as inconsistências com os planos de projeto e produtos de trabalho são identificadas

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

SP 1.1. Obter um Entendimento dos Requisitos

Desenvolver um entendimento com os fornecedores dos requisitos sobre o significado dos requisitos.

Situação Observada

É realizada uma reunião em que o usuário solicita o projeto. Após essa reunião é disparada outra reunião para apresentar o gerente que vai fazer o levantamento ao usuário solicitante. Obtêm-se os requisitos, faz-se o desenho dos processos e se aprova os requisitos.

Existe marcos legais que vão apoiar o projeto.

Há procedimento padrão na MDS.

Há, na maioria dos projetos, um documento de Visão.

Produtos de Trabalho Identificados

Documento de Visão para identificação dos requisitos. O documento de visão tem a sua padronização na MDS, mas não é muito utilizado. Algumas células usam o padrão.

EAP para alguns projetos.

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o entendimento dos requisitos e a institucionalização do documento de visão e da

EAP.

SP 1.2 Obter Compromissos com os Requisitos

Obter compromissos com os requisitos dos participantes do projeto

Situação Observada

Não há um processo para obter o comprometimento das pessoas e o comprometimento depende das pessoas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a obtenção do compromisso da equipe e do usuário com os requisitos.

SP 1.3 Gerenciar as Mudanças de Requisitos

Gerenciar as mudanças nos requisitos conforme estes evoluem durante o projeto

Situação Observada

Não há um procedimento para a realização da gestão de mudanças nos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para gerenciar as mudanças dos requisitos

SP 1.4 Manter a Rastreabilidade Bidirecional de Requisitos

Manter a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os planos e produtos de trabalho do projeto

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para rastrear os requisitos bidirecionalmente com a utilização de uma ferramenta.

SP 1.5 Identificar Inconsistências entre o Trabalho do Projeto e os Requisitos

Identificar inconsistências entre os planos de projeto e os produtos de trabalho do projeto e os requisitos

Situação Observada

Não é praticado de maneira uniforme e o Sistec realizou informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para se identificar inconsistências entre o trabalho do projeto e os requisitos.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de gerenciamento de requisitos

Situação Observada

Não há política estabelecida para gerenciamento dos requisitos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para gerenciamento dos requisitos.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de gerenciamento de requisitos

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o gerenciamento dos requisitos

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de gerenciamento de requisitos, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não há especialistas em gerenciamento de requisitos assim como não há ferramenta de apoio ao processo de gerenciamento dos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento e de uma ferramenta para gerenciar os requisitos

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de gerenciamento de requisitos.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para o gerenciamento dos requisitos também não há atribuição de responsabilidades.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para gerenciar os requisitos

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de gerenciamento de requisitos conforme necessário

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciar os requisitos também não há como se treinar pessoas no processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinamento de gerenciamento de requisitos

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de gerenciamento de requisitos sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciar configuração dos produtos de trabalho do processo de gerenciamento dos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para gerenciamento de configuração dos produtos de trabalho do processo

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de gerenciamento de requisitos conforme planejado

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento dos requisitos não há como se identificar stakeholders relevantes ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders relevantes ao processo.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de gerenciamento de requisitos contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Não sendo planejado o processo de gerenciamento dos requisitos não há como se monitorar a execução do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo de gerenciamento de requisitos.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de gerenciamento de requisitos contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento dos requisitos não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de gerenciamento de requisitos.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de gerenciamento de requisitos com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento dos requisitos não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de Gestão de Requisitos

Situação Observada

Não há processo definido para gerenciamento dos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de gerenciamento de requisitos

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de Gestão de Requisitos para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento dos requisitos não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de gerenciamento dos requisitos.

### PA - PP - Planejamento de Projeto

O objetivo do Planejamento do Projeto (Project Planning) é estabelecer e manter planos que definem as atividades do projeto

A área de processo de Planejamento do Projeto (Project Planning) envolve:

- Desenvolver o plano do projeto

- Interagir com os stakeholders de forma apropriada

- Obter compromissos com o plano

- Manter o plano

SG 1	Estabelecer Estimativas

Estimativas dos parâmetros de planejamento do projeto são estabelecidas e mantidas

SG 2	Desenvolver um Plano de Projeto

Um plano de projeto é estabelecido e mantido como base para o gerenciamento do projeto

SG 3	Obter Compromissos com o Plano

Compromissos com o plano de projeto são estabelecidos e mantidos

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Estabelecer Estimativas

Estimativas dos parâmetros de planejamento do projeto são estabelecidas e mantidas

Os parâmetros de planejamento do projeto incluem todas as informações necessárias pelo projeto para executar o necessário planejamento, Organização, definição de pessoal, direcionamento, coordenação, comunicação de resultados e acompanhamento do orçamento

Estimativas de parâmetros de planejamento deverão ter uma base firme para garantir que quaisquer planos baseados nestas estimativas serão capazes de suportar os objetivos do projeto

Os fatores que normalmente são considerados quando se estima estes parâmetros incluem:

- Requisitos de projetos, incluindo os requisitos de produtos, os requisitos impostos pela Organização, os requisitos impostos pelo cliente e outros requisitos que impactem no projeto

- Escopo do projeto

- Tarefas e produtos de trabalho identificados

- Abordagem técnica

- Modelo de ciclo de vida selecionado para o projeto (por exemplo, cascata, incremental, espiral, etc.)

- Atributos dos produtos de trabalho e tarefas (por exemplo, tamanho ou complexidade)

- Cronograma

- Modelos ou dados históricos para conversão dos atributos dos produtos de trabalho e tarefas em horas de trabalho e custo

- Metodologia (modelos, dados, algoritmos) utilizada para determinar material, habilidades, horas de trabalho e custo necessários

É necessário documentar a justificativa para a estimativa e os dados de suporte para a revisão e compromisso dos stakeholders com o plano e para a manutenção do plano, conforme o projeto progride

SP 1.1 Estimar o Escopo do Projeto

Estabelecer uma estrutura de decomposição de trabalho (work breakdown structure - WBS) de alto nível para estimar o escopo do projeto

Situação Observada

Elaborado eventualmente.

Célula Sistec comentou que usa ocasionalmente.

Não há procedimento formal.

Na internalização do SGB – Sistema de Gestão de Bolsas foi elaborado o WBS, cujo projeto foi passado para o FNDE.

Produtos de Trabalho Identificados

WBS (em uma célula)

EAP (em uma célula)

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para estimar o escopo do projeto considerando a definição de uma forma padrão de WBS ou EAP.

SP 1.2 Estabelecer Estimativas de Atributos de Produtos de Trabalho e Tarefas

Estabelecer e manter estimativas de atributos de produtos de trabalho e tarefas

Situação Observada

Célula Brasil Alfabetizado utilizou Ponto de Função e Use Case Point em alguns projetos.

O processo não está institucionalizado.

Não há capacitação suficiente para elaborar as estimativas.

Produtos de Trabalho Identificados

Planilha de UCP e APF (em alguns projetos)

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o estabelecimento de estimativas de atributos de produtos de trabalho e tarefas considerando uma metodologia de estimativa como APF ou UCP.

SP 1.3 Definir o Ciclo de Vida do Projeto

Definir as fases do ciclo de vida do projeto sobre as quais estimar o escopo do esforço de planejamento

Situação Observada

Não há descrições de ciclo de vida.

Há projetos que não acabam, por exemplo, Brasil Alfabetizado.

Projetos atrelados a Programas de Governo são mais complicados.

Há projetos com começo, meio e fim. Alguns projetos ligados a política de Governo são voláteis.

Os requisitos mudam com freqüência em função das pessoas.

O MEC tem bastante legado.

É melhor desenvolver projetos novos ao invés de manter o legado.

Há um ciclo de vida padrão. O Brasil Alfabetizado tem as fases bem definidas.

Sistema de Demandas define as fases dos projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para definir o ciclo de vida do projeto considerando que devem ser publicadas descrições de

ciclos de vida previamente aprovadas para projetos.

SP 1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo

Estimar o esforço e o custo do projeto para os produtos de trabalho e tarefas com base na justificativa de estimação

Situação Observada

Não são feitas estimativas de custo e esforço.

Existe um “teto” de custo, por projeto, em função da contratada.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a determinação de estimativas de esforço e de custo para os projetos considerando como custos as horas estimadas do projeto.

SG 2	Desenvolver um Plano de Projeto

Um plano de projeto é estabelecido e mantido como base para o gerenciamento do projeto

Um plano de projeto é um documento formal aprovado e utilizado para gerenciar e controlar a execução do projeto. Ele é baseado nos requisitos do projeto e nas estimativas estabelecidas

O plano do projeto deverá considerar todas as fases do ciclo de vida do projeto. O planejamento do projeto deverá assegurar que todos os planos que afetam o projeto estejam consistentes com o plano geral do projeto

SP 2.1 Estabelecer o Orçamento e o Cronograma

Estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do projeto

Situação Observada

Todos os projetos têm cronograma e usam Project, Planilha Excel.

Os cronogramas são acompanhados pelo Gerente do Projeto.

Não há orçamento para os projetos. Há orçamento global dos serviços conforme programação orçamentária do Ministério.

Consegue-se calcular o custo de alguns projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronogramas em planilhas Excel e Project.

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a definição do orçamento e do cronograma.

SP 2.2 Identificar os Riscos do Projeto

Identificar e analisar os riscos do projeto

Situação Observada

Identificam os riscos, mas não há uma formalização.

Identificaram um risco de integração com o FNDE e o Secretário não aceitou.

Começaram a fazer planos de mudança.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para se identificar os riscos do projeto

SP 2.3 Planejar o Gerenciamento de Dados

Planejar o gerenciamento dos dados do projeto

Situação Observada

Não há um procedimento formalizado.

A execução é informal e ocasional.

Dependendo do projeto é realizado o planejamento de maneira informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o planejamento do gerenciamento dos dados do projeto considerando que alguns dados

podem ser de gestão obrigatória como: planilhas de APF, cenários descartados, etc.

SP 2.4 Planejar os Recursos do Projeto

Planejar os recursos necessários para executar o projeto

Situação Observada

Não registram os recursos.

Devem ser planejados os recursos em função do novo sistema de Demandas.

Somente são planejados os recursos humanos.

Tem dois tipos de planos: Plano de aquisição que solicita a aquisição pelos meios do procedimento de aquisição e a solicitação

de recursos para infraestrutura, através de memorando ou e-mail.

Está planejado publicar uma matriz de alocação de recursos humanos.

Produtos de Trabalho Identificados

Plano de aquisição

Solicitação de recursos

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o planejamento dos recursos necessários à execução do projeto.

SP 2.5 Planejar os Conhecimentos e Habilidades Necessários

Planejar os conhecimentos e habilidades necessários para a execução do projeto

Situação Observada

Conhecimento não disponível, contrata pelo período necessário.

Contrata por pontos de função somente para Fábrica de Software ou se tiver vaga em aberto pelo contrato.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o planejamento dos conhecimentos e habilidades necessários para a execução do projeto considerando o registro no Plano de Projeto

SP 2.6 Planejar o Envolvimento dos Stakeholders

Planejar o envolvimento dos stakeholders identificados

Situação Observada

Não há planejamento do envolvimento dos stakeholders.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para planejar o envolvimento dos stakeholders identificados considerando stakeholders positivos e negativos.

SP 2.7 Estabelecer o Plano do Projeto

Estabelecer e manter o conteúdo do plano geral do projeto

Situação Observada

Não há um documento chamado de Plano do Projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para documentar o plano de projeto e versionar a cada alteração aprovada.

SG 3	Obter Compromissos com o Plano

Compromissos com o plano de projeto são estabelecidos e mantidos

Para serem eficazes, os planos exigem compromissos daqueles que são responsáveis pela implementação e suporte do plano

SP 3.1 Revisar Planos que Afetam o Projeto

Revisar todos os planos que afetam o projeto para o entendimento dos compromissos do projeto

Situação Observada

Não há revisão dos planos que afetam o projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a definição dos planos que serão integrados ao plano do projeto assim como para a sua revisão.

SP 3.2 Conciliar os Níveis de Trabalho e Recursos

Conciliar o plano do projeto para refletir os recursos disponíveis e estimados

Situação Observada

Não registra, mas pratica.

Não há procedimento formalizado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para conciliar o plano de projeto com os recursos disponíveis no início do projeto

SP 3.3 Obter Compromissos com o Plano

Obter compromissos dos stakeholders relevantes responsáveis por executar e suportar a execução do plano

Situação Observada

Não tem procedimento formal.

Os clientes assinam o “plano” para o projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a obtenção de compromissos dos stakeholders relevantes.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de planejamento de projetos

Situação Observada

Não há política estabelecida para o planejamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para planejamento do projeto.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de planejamento do projeto

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o planejamento do projeto

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de planejamento do projeto, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não há especialistas em planejamento do projeto assim como não há ferramenta de apoio ao processo de planejamento do projeto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento e de ferramentas para planejar o projeto e realizar estimativas

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de planejamento do projeto.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para o planejamento do projeto também não há atribuição de responsabilidades.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para planejamento do projeto

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de planejamento do projeto conforme necessário

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para planejar o projeto também não há como se treinar pessoas no processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinamento de planejamento do projeto

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de planejamento do projeto sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciar configuração dos produtos de trabalho do processo de planejamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para gerenciamento de configuração dos produtos de trabalho do processo

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de planejamento do projeto conforme planejado

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para planejamento do projeto não há como se identificar stakeholders relevantes ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders relevantes ao processo.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de planejamento do projeto contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Não sendo planejado o processo de planejamento do projeto não há como se monitorar a execução do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo de planejamento do projeto.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de planejamento do projeto contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para planejamento do projeto não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de planejamento do projeto.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de planejamento do projeto com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para planejamento do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de planejamento do projeto

Situação Observada

Não há processo definido para planejamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de planejamento do projeto

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de planejamento do projeto para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para planejamento do projeto não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de planejamento do projeto

### PA – PMC – Monitoramento e Controle do Projeto

O objetivo do Monitoramento e Controle do Projeto (Project Monitoring and Control) é oferecer um entendimento do progresso do projeto, de maneira que as ações corretivas apropriadas possam ser tomadas quando o desempenho do projeto se desviar significativamente do plano

SG 1	Monitorar o Projeto Contra o Plano

O desempenho e o progresso real do projeto são monitorados contra o plano do projeto

SG 2	Gerenciar as Ações Corretivas até o Encerramento

As ações corretivas são gerenciadas até o seu encerramento, quando o desempenho ou resultados do projeto se desviarem significativamente do plano

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

______________________________________________________________________________________________________

SG 1	Monitorar o Projeto Contra o Plano

O desempenho e o progresso real do projeto são monitorados contra o plano do projeto

SP 1.1 Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto

Monitorar os valores reais dos parâmetros de planejamento do projeto contra o plano do projeto

Situação Observada

O cronograma é monitorado continuamente, mas sem planejamento.

Algumas células fazem o acompanhamento semanal do cronograma.

WBS de casos de uso. (detalhamento do WBS).

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Sucesso, quando há desvios

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar os parâmetros de planejamento do projeto considerando como parâmetros as

estimativas de tamanho, esforço, custo, prazo e qualidade, quando pertinente.

SP 1.2 Monitorar Compromissos

Monitorar os compromissos contra os identificados no plano do projeto

Situação Observada

Os compromissos são monitorados informalmente e sem procedimento estabelecido.

Usam registros diferentes e não padronizados como e-mail do Outlook.

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Sucesso, quando surgem alertas

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar os compromissos identificados considerando a necessidade de se registrar o resultado do monitoramento.

SP 1.3 Monitorar os Riscos do Projeto

Monitorar os riscos contra os que foram identificados no plano do projeto

Situação Observada

Há registro nas Atas de Reunião sobre riscos, alertando para o usuário. Porém esses riscos não foram identificados quando do planejamento do projeto.

A identificação e classificação dos riscos são realizadas de maneira aleatória e não obedecem a padrão e procedimento.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar os riscos do projeto considerando a possibilidade de se monitorar os riscos através de uma Matriz de Riscos.

SP 1.4 Monitorar o Gerenciamento de Dados

Monitorar o gerenciamento dos dados do projeto contra o plano do projeto

Situação Observada

Não é praticado.

Não há procedimento formal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar os dados do projeto identificados e estabelecidos no Plano de projeto

SP 1.5 Monitorar o Envolvimento dos Stakeholders

Monitorar o envolvimento dos stakeholders contra o plano do projeto

Situação Observada

Não é praticado formalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar o envolvimento dos stakeholders positivos e negativos.

SP 1.6 Conduzir Revisões de Progresso

Revisar periodicamente o progresso, desempenho e questões do projeto

Situação Observada

Relatório Acompanhamento Crítico de Projeto semanal na célula Brasil Alfabetizado.

Envia informações dos projetos críticos, no mesmo relatório, mas com informações separadas por projeto.

Outros projetos elaboram Relatório quando solicitados.

A idéia é sistematizar o processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Projeto

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para padronizar as revisões de progresso considerando o registro com os resultados.

SP 1.7 Conduzir Revisões nos Milestones

Revisar o cumprimento e resultados do projeto nos milestones selecionados do projeto

Situação Observada

É praticado pela grande maioria dos projetos.

Não há padrão e nem institucionalização.

São geradas atas de reunião.

Produtos de Trabalho Identificados

Atas de reunião

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a condução das revisões em marcos do projeto considerando o registro dos resultados.

SG 2 Gerenciar Ações Corretivas até o Encerramento

As ações corretivas são gerenciadas até o encerramento quando o desempenho ou os resultados do projeto desviarem significativamente do plano

SP 2.1 Analisar questões

Coletar e analisar questões e determinar as ações corretivas necessárias para tratar estas questões

Situação Observada

Nem todos os problemas são registrados.

São analisados informalmente.

Alguns são registrados em relatórios de acompanhamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Projeto

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para coletar e analisar questões com as respectivas ações corretivas considerando a publicação do

aprendizado derivado das soluções adotadas

SP 2.2 Tomar Ações Corretivas

Tomar ações corretivas sobre as questões identificadas

Situação Observada

Não há formalização e nem procedimento.

Quando há problemas críticos, ações corretivas são executadas e são escaladas. (Nem todas as células trabalham dessa forma).

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Projeto

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a tomada de ações corretivas após análise de questões e de problemas.

SP 2.3 Gerenciar as Ações Corretivas

Gerenciar as ações corretivas até o encerramento

Situação Observada

Não há processos formais, padronizados e documentados.

Realizam de maneira informal para todos os projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para gerenciar as atividades para a resolução das ações corretivas até a finalização das mesmas

considerando a possibilidade de escalonamento para a solução.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de monitoramento e controle do projeto

Situação Observada

Não há política estabelecida para o planejamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para monitoramento e controle do projeto.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de monitoramento e controle do projeto

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o monitoramento e controle do projeto

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de monitoramento e controle do projeto, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Está sendo implementada a ferramenta de demandas para apoiar no acompanhamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Recursos como o Project e Excel são usados para o monitoramento

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o fornecimento de recursos para a execução do processo considerando que alguns recursos são alocados, pela infraestrutura, através de solicitação formal. Empregar ferramentas de gerenciamento de projetos, folhas de tempo para apoio

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de monitoramento e controle do projeto.

Situação Observada

As responsabilidades pela gestão são atribuídas.

O gerente da célula é quem gerencia o projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para a execução do processo considerando as responsabilidades para o projeto e não as responsabilidades formais relativas às atividades das células.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de monitoramento e controle do projeto, conforme necessário

Situação Observada

As pessoas são treinadas informalmente, na célula a que pertencem.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinar as pessoas considerando as necessidades do projeto. Um procedimento que considere as necessidades globais da DTI pode ser considerado.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de monitoramento e controle do projeto, sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

A utilização da ferramenta de configuração está restrita ao código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para gerenciamento de configuração de produtos de trabalho derivados de processos.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de monitoramento e controle do projeto conforme planejado

Situação Observada

Os stakeholders são identificados informalmente e envolvidos à medida da necessidade, sem planejamento prévio.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders, conforme planejado, considerando que alguns papéis no projeto são stakeholders obrigatoriamente envolvidos.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de monitoramento e controle do projeto contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo não é planejado e, portanto, não pode ser monitorado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo considerando que o monitoramento é a base para a extração de métricas a serem utilizadas na avaliação

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de monitoramento e controle do projeto contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para monitoramento e controle do projeto não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de monitoramento e controle do projeto

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de monitoramento e controle do projeto com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para monitoramento e controle do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de monitoramento e controle do projeto

Situação Observada

Não há processo definido para monitoramento e controle do projeto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de monitoramento e controle do projeto

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhorias, derivadas do planejamento e da execução do processo de monitoramento e controle do projeto, para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para monitoramento e controle do projeto não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de monitoramento e controle do projeto

### PA – MA – Medição e Análise

O objetivo das Medições e Análises é desenvolver e sustentar a capacidade de medições que é utilizada para suportar as necessidades de gerenciamento de informações

A área de processo de Medições e Análises envolve o seguinte:

- Especificar os objetivos de medições e análises, de forma que estes estejam alinhados com as necessidades e objetivos de informações identificados

- Especificar as medidas, mecanismos de coleta de dados e armazenamento, técnicas de análises e mecanismos de comunicação e de feedback

- Implementar a coleta, armazenagem, análise e relatórios sobre os dados

- Fornecer resultados objetivos que possam ser utilizados na tomada de decisões bem informadas e na tomada das ações corretivas apropriadas

A integração das atividades de medições e análises nos processos do projeto suportam o seguinte:

- Planejamento e estimativas objetivos

- Rastreamento do desempenho real contra os planos e objetivos estabelecidos

- Identificação e resolução de questões relacionadas a processos

- Fornecimento de uma base para a incorporação das medições em outros processos no futuro

A equipe necessária para implementar uma capacidade de medições pode pertencer ou não a um programa separado da Organização. A capacidade de medições pode estar integrada em projetos individuais ou outras funções organizacionais (como por exemplo, a Garantia da Qualidade)

O foco inicial das atividades de medições é o projeto. Entretanto, uma capacidade de medições pode se provar útil para tratar as necessidades de informações de toda a Organização ou empreendimento

SG 1	Alinhar as Atividades de Medições e Análises

Os objetivos e atividades de medições são alinhados com as necessidades e objetivos de informações identificados

SG 2	Fornecer Resultados de Medições

Os resultados de medições que tratam as necessidades e objetivos de informações identificados são fornecidos

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Alinhar Atividades de Medições e Análises

Os objetivos e atividades de medições são alinhados com as necessidades e objetivos de informações identificados

As práticas específicas cobertas por esta meta específica podem ser atendidas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem:

- Quando estão estabelecendo os objetivos de medições, os experts muitas vezes pensam antecipadamente nos critérios necessários para especificar procedimentos de medições e análises. Eles também pensam, ao mesmo tempo, nas restrições impostas pelos procedimentos de coleta e armazenagem de dados

- Freqüentemente, é importante especificar as análises essenciais que serão feitas antes de tratar os detalhes da especificação de medições, coleta de dados e armazenagem

SP 1.1 Estabelecer Objetivos de Medições

Estabelecer e manter os objetivos de medições que são derivados das necessidades e objetivos de informações identificados

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a definição dos objetivos de medições considerando a necessidade de stakeholders

relevantes

SP 1.2 Especificar Medições

Especificar medidas para tratar os objetivos de medições

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para especificar as medidas que atendam aos objetivos de medição identificados.

SP 1.3 Especificar Procedimentos de Coleta e Armazenagem de Dados

Especificar como os dados de medições serão obtidos e armazenados

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para especificar como os dados de medições serão obtidos e armazenados considerando o repositório com elevado grau de segurança da informação.

SP 1.4 Especificar os Procedimentos de Análises

Especificar como os dados de medições serão analisados e comunicados

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para analisar e comunicar os dados de medição considerando a necessidade da análise em ser

impessoal e objetiva.

G 2 Fornecer Resultados de Medições

Resultados de medições que tratam as necessidades e objetivos de informações identificados são fornecidos

O motivo básico para se fazer medições e análises é tratar as necessidades e objetivos de informações identificados. Os resultados das medições baseados em evidências objetivas podem ajudar a monitorar o desempenho, cumprir obrigações contratuais, tomar decisões técnicas e de gerenciamento bem informadas e possibilitar que sejam tomadas ações corretivas

SP 2.1 Coletar Dados de Medições

Obter os dados de medições especificados

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a coleta dos dados necessários às medições considerando o planejamento das atividades

SP 2.2 Analisar os Dados das Medições

Analisar e interpretar os dados de medições

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para analisar os dados de medições considerando a imparcialidade necessária.

SP 2.3 Armazenar os Dados e Resultados

Gerenciar e armazenar os dados de medições, especificações de medições e resultados de análises

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para armazenar os dados e resultados.

SP 2.4 Comunicar os Resultados

Relatar os resultados das atividades de medições e análises para todos os stakeholders

relevantes

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para comunicar os resultados aos stakeholders interessados considerando uma avaliação prévia dos

resultados antes da publicação

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de medições e análises.

Situação Observada

Não há política estabelecida para as medições e análises do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para as medições e análises do projeto.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de medições e análises

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar as medições e análises

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de medições e análises do projeto, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não há recursos humanos ou materiais para executar as medições e análises com os dados coletados nos projetos

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o fornecimento de recursos para a execução do processo considerando que alguns recursos são alocados, pela infraestrutura, através de solicitação formal. Adotar ferramentas como repositórios de indicadores e ferramentas de dashboard para visualizar indicadores do processo de software

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de medições e análises.

Situação Observada

As responsabilidades pelas medições e análises não são atribuídas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para a execução do processo considerando as responsabilidades para o projeto assim como as responsabilidades formais relativas a medições de um grupo de projetos.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de medições e análises, conforme necessário

Situação Observada

Não há treinamento para o processo de medições e análises

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinar as pessoas considerando as necessidades do projeto.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de medições e análises do projeto, sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

A utilização da ferramenta de configuração está restrita ao código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o gerenciamento de configuração de produtos de trabalho derivados de processos.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de medições e análises do projeto conforme planejado

Situação Observada

Não são identificados e envolvidos stakeholders

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders, conforme planejado, considerando que alguns papéis, no projeto, são stakeholders obrigatoriamente envolvidos.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de medições e análises contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo não é planejado e, portanto, não pode ser monitorado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo considerando que o monitoramento é a base para a extração de métricas a serem utilizadas na avaliação

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de medições e análises contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para medições e análises não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de monitoramento e controle do projeto

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de medições e análises com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para medições e análises do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de medições e análises

Situação Observada

Não há processo definido para medições e análises

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de medições e análises

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhorias, derivadas do planejamento e da execução do processo de medições e análises, para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para medições e análises não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de medições e análises

### PA – PPQA – Garantia da Qualidade do Processo e do Produto

O objetivo da Garantia da Qualidade do Processo e do Produto é fornecer à equipe e à gerência um entendimento objetivo dos processos e seus produtos de trabalho associados

A área de processo de Garantia da Qualidade do Processo e do Produto envolve o seguinte:

- Avaliar objetivamente os processos, produtos de trabalho e serviços executados contra as descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis

- Identificar e documentar questões de não conformidade

- Fornecer feedback para a equipe do projeto e gerentes sobre os resultados das atividades de garantia da qualidade

- Assegurar que as questões de não conformidades sejam tratadas

A área de processo de Garantia da Qualidade do Processo e do Produto dá suporte à entrega de produtos e serviços de alta qualidade através do fornecimento, à equipe do projeto e gerentes de todos os níveis, a apropriada visibilidade e o feedback sobre os processos e produtos de trabalho associados durante todo o ciclo de vida do projeto

As práticas da área de processo de Garantia da Qualidade do Processo e do Produto asseguram que os processos planejados estão implementados, enquanto que as práticas da área de processo de Verificação garantem que os requisitos especificados estão sendo satisfeitos. Estas duas áreas de processos podem, ocasionalmente, tratar o mesmo produto de trabalho, mas a partir de diferentes perspectivas. Os projetos deverão tomar cuidado em minimizar a duplicidade de esforços

SG 1	Avaliar Objetivamente Processos e Produtos de Trabalho

A aderência do processo executado e dos produtos de trabalho e serviços associados às descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis é objetivamente avaliada

SG 2	Fornecer um Entendimento Objetivo

Questões de não conformidades são objetivamente rastreadas e comunicadas e a resolução é assegurada

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Avaliar Objetivamente os Processos e Produtos de Trabalho

A aderência do processo executado e dos produtos de trabalho e serviços associados às descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis é objetivamente avaliada

SP 1.1 Avaliar Objetivamente os Processos

Avaliar objetivamente os processos executados definidos contra as descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para avaliar objetivamente os processos considerando a utilização de check lists

SP 1.2 Avaliar Objetivamente Produto de Trabalho e Serviços

Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços definidos contra as descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para avaliar objetivamente os produtos de trabalho considerando a utilização de check lists

SG 2	Fornecer um Entendimento Objetivo

As questões de não conformidades são objetivamente rastreadas e comunicadas e a resolução é assegurada

SP 2.1 Comunicar e Assegurar a Resolução de Questões de Não Conformidades

Comunicar questões de qualidade e assegurar a resolução de questões de não conformidades com a equipe e os gerentes

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para comunicar e assegurar a resolução de não conformidades considerando um prazo de negociação para a resolução e um escalonamento quando o prazo não for cumprido.

SP 2.2 Estabelecer Registros

Estabelecer e manter registros das atividades de garantia da qualidade

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o estabelecimento dos registros relacionados às atividades realizadas.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de garantia da qualidade do processo e do produto

Situação Observada

Não há política estabelecida para a garantia da qualidade do processo e do produto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para a garantia da qualidade do processo e do produto.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de garantia da qualidade do processo e do produto

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar a garantia da qualidade do processo e do produto, no projeto

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de garantia da qualidade do processo e do produto

do projeto, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não há recursos humanos ou materiais para executar a garantia da qualidade do processo e do produto, com os dados coletados nos projetos

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o fornecimento de recursos para a execução do processo considerando que alguns recursos são alocados, pela infraestrutura, através de solicitação formal. Adotar ferramentas para o gerenciamento da qualidade

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de garantia da qualidade do processo e do produto

Situação Observada

As responsabilidades pela garantia da qualidade do processo e do produto não são atribuídas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados.

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para a execução do processo considerando que as responsabilidades devem ser independentes do projeto

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de garantia da qualidade do processo e do produto, conforme necessário

Situação Observada

Não há treinamento para o processo de garantia da qualidade do processo e do produto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinar as pessoas considerando as necessidades do projeto.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de garantia da qualidade do processo e do produto do projeto, sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

A utilização da ferramenta de configuração está restrita ao código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o gerenciamento de configuração de produtos de trabalho derivados de processos.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de garantia da qualidade do processo e do produto, conforme planejado

Situação Observada

Não são identificados e envolvidos stakeholders

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders, conforme planejado, considerando que alguns papéis, no projeto, são stakeholders obrigatoriamente envolvidos.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de garantia da qualidade do processo e do produto contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo não é planejado e, portanto, não pode ser monitorado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo considerando que o monitoramento é a base para a extração de métricas a serem utilizadas na avaliação

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de garantia da qualidade do processo e do produto contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para garantia da qualidade do processo e do produto não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de garantia da qualidade do processo e do produto

considerando que a avaliação objetiva pressupõe independência do projeto.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de garantia da qualidade do processo e do produto com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para garantia da qualidade do processo e do produto do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de garantia da qualidade do processo e do produto

Situação Observada

Não há processo definido para garantia da qualidade do processo e do produto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de garantia da qualidade do processo e do produto

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhorias, derivadas do planejamento e da execução do processo de garantia da qualidade do processo e do produto, para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para garantia da qualidade do processo e do produto não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de garantia da qualidade do processo e do produto

### PA – CM – Gerenciamento de Configurações

O objetivo do Gerenciamento de Configurações (Configuration Management) é estabelecer e manter a integridade dos produtos de trabalho, utilizando a identificação da configuração, controle da configuração, comunicação do status da configuração e auditorias de configurações

A área de processo de Gerenciamento de Configurações envolve:

- Identificar a configuração de produtos de trabalho selecionados que compõem as baselines em determinados momentos no tempo

- Controlar as mudanças nos itens de configuração

- Construir ou fornecer especificações para construir produtos de trabalho a partir do sistema de gerenciamento de configurações

- Manter a integridade das baselines

- Fornecer um status preciso e os dados atuais de configurações para desenvolvedores, usuários finais e clientes

Os produtos de trabalho colocados sob gerenciamento de configurações incluem os produtos que são entregues ao cliente, produtos de trabalho internos definidos, produtos adquiridos, ferramentas e outros itens que são utilizados na criação e descrição destes produtos de trabalho.

As baselines fornecem uma base estável para a evolução contínua dos itens de configuração

As baselines são acrescentadas ao sistema de gerenciamento de configurações conforme são desenvolvidas. As mudanças nas baselines e a liberação de produtos de trabalho construídos a partir do sistema de gerenciamento de configurações são sistematicamente controladas através do controle de configurações, gerenciamento de mudanças e funções de auditoria de configurações do gerenciamento de configurações

Esta área de processo se aplica não somente ao gerenciamento de configurações em projetos, mas também ao gerenciamento de configurações dos produtos de trabalho da Organização como os padrões, procedimentos e bibliotecas de reutilização

O gerenciamento de configurações está focado no controle rigoroso dos aspectos gerenciais e técnicos dos produtos de trabalho, incluindo o sistema entregue

Esta área de processo cobre as práticas para a execução da função de gerenciamento de configurações e é aplicável a todos os produtos de trabalho que são colocados sob o gerenciamento de configurações

SG 1	Estabelecer Baselines

Baselines de produtos de trabalho identificados são estabelecidas

SG 2	Rastrear e Controlar Mudanças

As mudanças nos produtos de trabalho sob gerenciamento de configurações são rastreadas e controladas

SG 3	Estabelecer a Integridade

A integridade das baselines é estabelecida e mantida

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Estabelecer Baselines

Baselines de produtos de trabalho identificados são estabelecidas

As práticas específicas para o estabelecimento de baselines são cobertas por esta meta específica. As práticas específicas sob a meta específica Rastrear e Controlar Mudanças servem para manter as baselines. As práticas específicas da meta Estabelecer a Integridade documentam e fazem a auditoria da integridade das baselines.

SP 1.1 Identificar Itens de Configurações

Identificar os itens de configurações, componentes e produtos de trabalho relacionados que serão colocados sob o gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não há formalização.

Usa o SVM para código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a identificação dos itens de configuração considerando que os componentes do produto

devem ser, obrigatoriamente, itens de configuração.

SP 1.2 Estabelecer um Sistema de Gerenciamento de Configurações

Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento de configurações e gerenciamento de mudanças para controlar os produtos de trabalho

Situação Observada

Não é formalizado na maioria dos casos.

Tem os três níveis de ambiente, desenvolvimento, homologação e produção.

Tem um SVM para cada um dos ambientes.

Produtos de Trabalho Identificados

Utilização do SVM com a definição da estrutura para os projetos

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para padronização do sistema de gerenciamento de configuração considerando todas as células.

SP 1.3 Criar ou Liberar Baselines

Criar ou liberar baselines para uso interno e para entrega ao cliente

Situação Observada

Há problemas na criação ou liberar baselines.

Indistintamente os líderes podem atualizar o SVM sem um controle ou autorização pela gestão da configuração.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para criar ou liberar baselines condicionando o check in ou o check out de itens de configuração à aprovação de um Comitê.

SG 2	Rastrear e Controlar Mudanças

As mudanças nos produtos de trabalho sob gerenciamento de configurações são rastreadas e controladas

As práticas específicas sob esta meta específica servem para manter as baselines, depois que estas foram estabelecidas pelas práticas específicas sob a meta específica Estabelecer Baselines

SP 2.1 Rastrear Solicitações de Mudanças

Rastrear as solicitações de mudanças para os itens de configurações

Situação Observada

Não há solicitação formal de mudança e nem aprovação por um Comitê de Mudança.

Não está institucionalizado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para rastrear e controlar as mudanças.

SP 2.2 Controlar Itens de Configurações

Controlar mudanças nos itens de configurações

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para controlar os itens de configuração condicionando o check in ou o check out de itens de configuração à aprovação de um Comitê.

SG 3	Estabelecer a Integridade

A integridade das baselines é estabelecida e mantida

A integridade das baselines, estabelecida pelos processos associados com a meta específica Estabelecer Baselines e mantida pelos processos associados com a meta específica Rastrear e Controlar Mudanças, é garantida pelas práticas específicas sob esta meta específica.

SP 3.1 Estabelecer Registros de Gerenciamento de Configurações

Estabelecer e manter registros descrevendo os itens de configurações

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para estabelecer e manter registros descrevendo os itens de configurações e suas alterações

SP 3.2 Executar Auditorias de Configurações

Executar auditorias de configurações para manter a integridade das baselines de configurações

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer e manter para auditar as baselines considerando o princípio de quem faz não audita e vice versa

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não há política estabelecida para o gerenciamento de configurações.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para o gerenciamento de configurações

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de gerenciamento de configurações

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o gerenciamento de configurações, no projeto

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de gerenciamento de configurações, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

É utilizado o SVM software livre para gerenciamento de versão de código e artefatos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Avaliar a usabilidade do SVM para o gerenciamento de configuração dos produtos de trabalho dos processos

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de gerenciamento de configurações

Situação Observada

As responsabilidades pelo gerenciamento de configurações não são atribuídas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados.

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a atribuição de responsabilidades para a execução do processo considerando que as responsabilidades podem estar centralizadas no Escritório de Projetos

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de gerenciamento de configurações, conforme necessário

Situação Observada

Não há treinamento para o processo de gerenciamento de configurações

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinar as pessoas considerando as necessidades do projeto.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de gerenciamento de configurações, sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

A utilização da ferramenta de configuração está restrita ao código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o gerenciamento de configuração de produtos de trabalho derivados de processos.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de gerenciamento de configurações, conforme planejado

Situação Observada

Não são identificados e envolvidos stakeholders

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders, conforme planejado, considerando que alguns papéis, no projeto, são stakeholders obrigatoriamente envolvidos.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de gerenciamento de configurações contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo não é planejado e, portanto, não pode ser monitorado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo considerando que o monitoramento é a base para a extração de métricas a serem utilizadas na avaliação

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de gerenciamento de configurações contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de configurações não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de gerenciamento de configurações considerando que a avaliação objetiva pressupõe independência do projeto.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de gerenciamento de configurações com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de configurações do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não há processo definido para gerenciamento de configurações

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de gerenciamento de configurações

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhorias, derivadas do planejamento e da execução do processo de gerenciamento de configurações, para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de configurações não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de gerenciamento de configurações

### PA – SAM – Gerenciamento de Acordos com Fornecedores

O objetivo do Gerenciamento de Acordos com Fornecedores (Supplier Agreement Management) é gerenciar a aquisição de produtos de fornecedores para os quais existe um acordo formal.

A área de processo de Gerenciamento de Acordos com Fornecedores envolve:

- Determinar o tipo de aquisição que será utilizada para os produtos a serem adquiridos

- Selecionar os fornecedores

- Estabelecer e manter acordos com fornecedores

- Executar o acordo com o fornecedor

- Aceitar a entrega dos produtos adquiridos

- Fazer a transição dos produtos adquiridos para o projeto

Esta área de processo basicamente se aplica à aquisição de produtos e componentes de produtos que são entregues ao cliente do projeto. Para minimizar os riscos do projeto, esta área de processo também pode ser aplicada à aquisição de produtos e componentes de produtos significativos que não serão entregues ao cliente do projeto (por exemplo, ferramentas de desenvolvimento e ambientes de testes)

Esta área de processo não trata diretamente as situações nas quais o fornecedor está integrado à equipe do projeto (por exemplo, equipes integradas de produtos). Normalmente, estas situações são tratadas por outros processos ou funções, possivelmente externos ao projeto, embora algumas das práticas específicas desta área de processo possam ser úteis no gerenciamento do acordo formal com este tipo de fornecedor

Fornecedores podem tomar diferentes formas, dependendo das necessidades do negócio, incluindo fornecedores in-house (isto é, fornecedores que pertencem à mesma Organização, mas são externos ao projeto), fábricas e laboratórios e fornecedores comerciais

Um acordo formal é qualquer acordo legal entre a Organização (representando o projeto) e o fornecedor. Este acordo pode ser um contrato, uma licença ou uma minuta de acordo. O produto adquirido é entregue ao projeto pelo fornecedor e se torna parte dos produtos entregues ao cliente

SG 1	Estabelecer Acordos com os Fornecedores

Acordos com os fornecedores são estabelecidos e mantidos

SG 2	Satisfazer os Acordos com Fornecedores

Acordos com fornecedores são satisfeitos pelo projeto e pelo fornecedor

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Estabelecer Acordos com os Fornecedores

Acordos com os fornecedores são estabelecidos e mantidos

SP 1.1 Determinar o Tipo de Aquisição

Determinar o tipo de aquisição para cada produto ou componente de produto a ser adquirido

Situação Observada

Aquisição de bens e serviços. Prepara a especificação técnica denominado de Projeto Básico com a descrição técnica do que deve ser contratado ou comprado. As Coordenações podem pedir a aquisição se tiver no orçamento. Disponibilidade orçamentária com a Coordenadoria de Administração. Priorização quem faz é o Diretor da DTI.Realiza um plano de aquisição global da TI e passa por uma análise orçamentária. Não tem um procedimento padrão formal.

Produtos de Trabalho Identificados

Projeto Básico.

Orçamento da DTI.

Ação Sugerida

Formalização de procedimento para a determinação do tipo de aquisição considerando o “passo a passo”.

SP 1.2 Selecionar Fornecedores

Selecionar fornecedores com base na avaliação de sua capacidade de atender os requisitos especificados e os critérios estabelecidos

Situação Observada

Segundo a Lei 8666, IN 02 e IN 04 regulam as aquisições no setor público.

Há diversas forma para a seleção de fornecedores como :técnica e preço, notório saber, pregão, carta convite, tomada de

preços.

A lei determina o processo.

Fazem-se diligências para assegurar a qualificação do fornecedor.

Há relatórios da diligência. A Lei permite a diligência, faculta a execução de diligência.

Faz check-list do que vai ser avaliado.

Produtos de Trabalho Identificados

Relatórios de diligência

Ação Sugerida

Detalhamento do procedimento para selecionar fornecedores.

SP 1.3 Estabelecer Acordos com Fornecedores

Estabelecer e manter acordos formais com o fornecedor

Situação Observada

Contratos padrão.

É um contrato de adesão.

Flexibiliza formalmente.

Termo de Referência que sai o contrato com o fornecedor.

Produtos de Trabalho Identificados

Termo de Referência

Contrato com o fornecedor

Ação Sugerida

Detalhamento do procedimento para estabelecer acordos com os fornecedores.

SG 2	Satisfazer os Acordos com Fornecedores

Acordos com os fornecedores são satisfeitos pelo projeto e pelo fornecedor

Situação Observada

Existe o papel do Gestor do contrato que é o Diretor da DTI e um fiscal.

O Fiscal reporta para o Gestor via Atas e e-mails. Quando tem problema formaliza para o fornecedor por ofício.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Detalhamento do procedimento para satisfazer os acordos com os fornecedores.

SP 2.2 Monitorar os Processos Selecionados do Fornecedor

Selecionar, monitorar e analisar os processos usados pelo fornecedor

Situação Observada

Feito pelo fiscal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para monitorar os processos selecionados do fornecedor antes da contratação e durante a execução do contrato

SP 2.3 Avaliar os Produtos de Trabalho Selecionados do Fornecedor

Selecionar e avaliar os produtos de trabalho do fornecedor de produtos sob medida

Situação Observada

Feita pelo fiscal do contrato, representante técnico e diretor.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a avaliação dos produtos de trabalho do fornecedor.

SP 2.4 Aceitar o Produto Adquirido

Assegurar que o acordo com o fornecedor tenha sido satisfeito antes de aceitar o produto adquirido

Situação Observada

Há validação na aceitação dos produtos conforme as especificações técnicas ou do projeto básico.

Produtos de Trabalho Identificados

Termo de aceite para equipamentos e serviços terceirizados e outros serviços.

Relatório de atividades, pelo fiscal e demandante.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimentos para a aceitação dos produtos adquiridos

SP 2.5 Transferir Produtos

Transferir os produtos adquiridos do fornecedor para o projeto

Situação Observada

Equipamentos sim. No caso do servidor de rede pode ser com aquisição e instalação.

Planejamento e gestor monitoram a transferência.

Geralmente há cláusulas contratuais prevendo a transferência dos serviços e produtos para a organização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento para a transferência dos produtos e serviços do fornecedor.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores

Situação Observada

Não há política estabelecida para o gerenciamento de acordos com fornecedores

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para o gerenciamento de acordos com fornecedores

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o gerenciamento de acordos com fornecedores, no projeto

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Há pessoas formalmente responsáveis para a execução do processo assim como ferramentas de apoio. A quantidade de pessoas é considerada abaixo da necessidade.

Produtos de Trabalho Identificados

Ferramentas existentes, como canais de comunicação formal, são suficientes para a execução do processo

Ação Sugerida

Verificar a possibilidade de empregar ferramentas de workflow para apoiar o processo de aquisição

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores

Situação Observada

As responsabilidades pelo gerenciamento de acordos com fornecedores são atribuídas ao Fiscal do Contrato e ao Gestor.

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados.

Ação Sugerida

Formalizar o procedimento para a atribuição de responsabilidades para a execução do processo

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de gerenciamento de acordos com fornecedores, conforme necessário

Situação Observada

Não há treinamento para o processo de gerenciamento de acordos com fornecedores

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para treinar as pessoas considerando as necessidades do projeto.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores, sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

A utilização da ferramenta de configuração está restrita ao código.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o gerenciamento de configuração de produtos de trabalho derivados de processos.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo, de gerenciamento de acordos com fornecedores conforme planejado

Situação Observada

Não são identificados e envolvidos stakeholders

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders, conforme planejado, considerando que alguns papéis, no projeto, são stakeholders obrigatoriamente envolvidos.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de gerenciamento de acordos com fornecedores contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo não é planejado e, portanto, não pode ser monitorado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo considerando que o monitoramento é a base para a extração de métricas a serem utilizadas na avaliação

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de acordos com fornecedores não há como se avaliar a aderência ao processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para avaliar objetivamente o processo de gerenciamento de acordos com fornecedores considerando que a avaliação objetiva pressupõe independência do projeto.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de acordos com fornecedores do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de gerenciamento de acordos com fornecedores

Situação Observada

Não há processo definido para gerenciamento de acordos com fornecedores

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de processo padrão e critérios de adaptação do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhorias, derivadas do planejamento e da execução do processo de gerenciamento de acordos com fornecedores, para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento de acordos com fornecedores não há como se coletar informações de melhorias.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a coleta de informações de melhorias para o processo definido de gerenciamento de acordos com fornecedores

Avaliação CMMI...

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | resumo executivo dos resultados |
|  | resultado analítico do nível 2 |
|  | ## resultado analítico do nível 3 |

Identificação do processo de desenvolvimento…

### PA – RD – Desenvolvimento de Requisitos

O objetivo do Desenvolvimento de Requisitos (Requirements Development) é produzir e analisar requisitos de clientes, produtos e componentes de produtos

Esta área de processo descreve três tipos de requisitos: requisitos de clientes, requisitos de produtos e requisitos de componentes de produtos. Juntos, estes requisitos tratam as necessidades dos stakeholders relevantes, incluindo aquelas pertinentes às diversas fases do ciclo de vida do produto (por exemplo, critérios de testes de aceitação) e atributos do produto (por exemplo, segurança, confiabilidade e possibilidade de manutenção). Os requisitos também tratam as restrições causadas pela seleção de soluções de design (por exemplo, integração de produtos comerciais de prateleira).

Os requisitos são a base do design. O desenvolvimento de requisitos inclui as seguintes atividades:

- Elicitação, análise, validação e comunicação das necessidades dos clientes, expectativas e restrições para obter requisitos de clientes que constituem um entendimento do que satisfará os stakeholders

- Coleta e coordenação das necessidades dos stakeholders

- Desenvolvimento dos requisitos do ciclo de vida do produto

- Estabelecimento dos requisitos de clientes

- Estabelecimento dos requisitos iniciais de produtos e de componentes de produtos consistentes com os requisitos de clientes

Esta área de processo trata todos os requisitos de clientes, e não somente os requisitos de produto, porque o cliente pode também fornecer requisitos específicos de design.

Os requisitos de clientes são mais bem refinados em requisitos de produtos e de componentes de produtos. Além dos requisitos de clientes, requisitos de produtos e de componentes de produtos são derivados a partir das soluções de design selecionadas.

Os requisitos são identificados e refinados em todas as fases do ciclo de vida do produto. As decisões de design, ações corretivas subseqüentes e feedback durante cada fase do ciclo de vida do produto são analisados com relação ao impacto nos requisitos derivados e alocados.

A área de processo de Desenvolvimento de Requisitos inclui três metas específicas. A meta específica Desenvolver Requisitos de Clientes trata da definição de um conjunto de requisitos do cliente para uso no desenvolvimento dos requisitos de produtos. A meta específica Desenvolver Requisitos de Produtos trata da definição de um conjunto de requisitos de produtos ou de componentes de produtos para uso no design de produtos e componentes de produtos. A meta específica Analisar e Validar Requisitos trata da necessária análise dos requisitos de clientes, produtos e componentes de produtos para definir, derivar e entender os requisitos. As práticas específicas da terceira meta específica pretendem auxiliar as práticas específicas das duas primeiras metas específicas. Os processos associados com a área de processo de Desenvolvimento de Requisitos e aqueles associados com a área de processo de Soluções Técnicas podem interagir recursivamente uns com os outros.

As análises são utilizadas para entender, definir e selecionar os requisitos em todos os níveis a partir de alternativas. Estas análises incluem:

- Análise das necessidades e requisitos para cada fase do ciclo de vida do produto, incluindo as necessidades dos stakeholders relevantes, o ambiente operacional e fatores que refletem as expectativas e satisfação geral do cliente e dos usuários finais, como segurança, proteção e preço

- Desenvolvimento de um conceito operacional

- Definição da funcionalidade exigida

A definição da funcionalidade, também chamada de “análise funcional”, não é a mesma análise estruturada do desenvolvimento de software e não presume um design de software orientado a funcionalidades. No design de software orientado a objetos, ela se relaciona com a definição dos serviços. A definição de funções, seus agrupamentos lógicos e sua associação com requisitos é chamada de “arquitetura funcional”.

As análises ocorrem recursivamente em camadas sucessivas, cada vez mais detalhadas, da arquitetura de um produto até que detalhes suficientes estejam disponíveis para possibilitar o design detalhado, aquisição e teste do produto a ser executado. Como resultado da análise de requisitos e do conceito operacional (incluindo funcionalidade, suporte, manutenção e descarte), o conceito de manufatura ou produção produz requisitos mais derivados, incluindo as seguintes considerações:

- Restrições de diversos tipos

- Limitações tecnológicas

- Custo e direcionadores de custo

- Restrições de tempo e direcionadores de cronograma

- Riscos

- Consideração de questões citadas, mas não explicitamente declaradas pelo cliente ou usuário final

- Fatores introduzidos por considerações únicas de negócios do desenvolvedor, regulamentações e leis

Uma hierarquia de entidades lógicas (funções e subfunções, classes e subclasses de objetos) é estabelecida através de iterações com o conceito operacional em evolução. Os requisitos são refinados, derivados e alocados a estas entidades lógicas. Os requisitos e entidades lógicas são alocados a produtos, componentes de produtos, pessoas, processos associados ou serviços.

O envolvimento dos stakeholders relevantes no desenvolvimento e análise de requisitos lhes dá a visibilidade da evolução dos requisitos. Esta atividade continuamente assegura a eles que os requisitos estão sendo apropriadamente definidos.

- Identificar a configuração de produtos de trabalho selecionados que compõem as baselines em determinados momentos no tempo

SG 1	Desenvolver Requisitos do Cliente

As necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders são coletadas e traduzidas em requisitos do cliente

SG 2	Desenvolver Requisitos de Produtos

Os requisitos de clientes são refinados e elaborados para desenvolver requisitos de produtos e componentes de produtos

SG 3	Analisar e Validar os Requisitos

Os requisitos são analisados e validados e uma definição da funcionalidade exigida é desenvolvida

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Desenvolver Requisitos do Cliente

As necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders são coletadas e traduzidas em requisitos do cliente

As necessidades dos stakeholders (por exemplo, clientes, usuários finais, fornecedores, construtores e testadores) são a base para determinar os requisitos de clientes. As necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições, interfaces, conceitos operacionais e conceitos do produto são analisados, harmonizados, refinados e elaborados para serem traduzidos em um conjunto de requisitos de clientes

Muitas vezes, as necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders são pobremente identificadas ou são conflitantes. Uma vez que as necessidades, expectativas, restrições e limitações dos stakeholders deverão estar claramente identificadas e entendidas, um processo iterativo é usado durante toda a vida do projeto para atingir este objetivo. Para facilitar a necessária interação, um substituto do usuário final ou cliente é freqüentemente envolvido para representar suas necessidades e ajudar a resolver conflitos. A área de relações com o cliente ou de marketing da Organização, assim como membros da equipe de desenvolvimento de disciplinas como a de engenharia humana ou suporte podem ser utilizados como substitutos. Restrições ambientais, legais e outras deverão ser consideradas quando da criação e resolução do conjunto de requisitos do cliente

SP 1.1 Elicitar Necessidades

Levantar as necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders para todas as fases do ciclo de vida do produto

Situação Observada

Não tem procedimento.

A prática é realizada informalmente.

Necessidades são registradas em Atas de Reunião.

Não há um padrão.

Produtos de Trabalho Identificados

Célula Brasil Alfabetizado tem um documento de Levantamento dos Requisitos.

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão para o Levantamento e Registro dos Requisitos dos Clientes. Avaliar o instrumento usado pela Célula Brasil alfabetizado alinhado com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS.

SP 1.2 Desenvolver os Requisitos de Clientes

Transformar as necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders em

requisitos de clientes

Situação Observada

Prática executada sem padronização e informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS

SG 2	Desenvolver Requisitos de Produtos

Os requisitos de clientes são refinados e elaborados para desenvolver requisitos de produtos e de componentes de produtos

Os requisitos de clientes são analisados em conjunto com o desenvolvimento do conceito operacional para derivar conjuntos de requisitos mais detalhados e precisos chamados de “requisitos de produtos e de componentes de produtos”. Os requisitos de produtos e de componentes de produtos tratam as necessidades associadas com cada fase do ciclo de vida do produto. Requisitos derivados provêm das restrições, consideração das questões citadas mas não explicitamente declaradas na baseline de requisitos de clientes e fatores introduzidos pela arquitetura selecionada, o design e as considerações únicas de negócios dos desenvolvedores. Os requisitos são reexaminados com cada nível sucessivo mais baixo do conjunto de requisitos e arquitetura funcional e o conceito preferencial do produto é refinado

Os requisitos são alocados a funções de produtos e componentes de produtos incluindo objetos, pessoas e processos. A rastreabilidade dos requisitos a funções, objetos, testes, questões e outras entidades é documentada. Os requisitos e funções alocados são a base para a síntese da solução técnica. Conforme os componentes internos são desenvolvidos, interfaces adicionais são definidas e requisitos de interfaces são estabelecidos

SP 2.1 Estabelecer Requisitos de Produtos e de Componentes de Produtos

Estabelecer e manter os requisitos de produtos e componentes de produtos, que são baseados nos requisitos de clientes

Situação Observada

Emprega-se Casos de Uso, Diagrama de Caso de Uso, Diagramas de Classe,Especificação e Diagrama de Atividades, mas não de forma padronizada.

Produtos de Trabalho Identificados

Diagramas de Caso de Uso, Casos de Uso, Diagramas de Classe, Especificação e Diagramas de Atividades.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.2 Alocar Requisitos de Componentes de Produtos

Alocar os requisitos para cada componente de produto

Situação Observada

A prática é executada, mas sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.3 Identificar Requisitos de Interface

Identificar requisitos de interface

Situação Observada

Mapa de processos.

Diagrama de caso de uso.

A prática é executada sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Mapa de processos e Diagramas de Caso de Uso.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 3 Analisar e Validar os Requisitos

Os requisitos são analisados e validados e uma definição da funcionalidade necessária é desenvolvida

As práticas específicas da meta específica Analisar e Validar Requisitos suportam o desenvolvimento dos requisitos nas metas específicas Desenvolver Requisitos do Cliente e Desenvolver Requisitos de Produtos. As práticas específicas associadas com esta meta específica cobrem a análise e validação dos requisitos com relação ao ambiente pretendido para o usuário.

As análises são executadas para determinar o impacto que o ambiente operacional pretendido terá na capacidade de satisfazer as necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos stakeholders. Considerações sobre a facilidade de construção, necessidades da missão, restrições de custo, tamanho potencial do mercado e estratégia de aquisição devem ser levadas em conta, dependendo do contexto do produto. Uma definição da funcionalidade exigida é também estabelecida. Todos os modos de utilização especificados para o produto são considerados e uma análise de tempo é gerada para o seqüenciamento de funções criticamente dependentes do tempo

Os objetivos das análises são determinar os requisitos candidatos para os conceitos de produtos que satisfarão as necessidades, expectativas e restrições dos stakeholders e, então, traduzir estes conceitos em requisitos. Em paralelo com esta atividade, os parâmetros que serão utilizados para avaliar a eficiência do produto são determinados, com base nas entradas do cliente e no conceito preliminar do produto.

Os requisitos são validados para aumentar a probabilidade do produto resultante funcionar como previsto no ambiente de uso

SP 3.1 Estabelecer Conceitos e Cenários Operacionais

Estabelecer e manter conceitos e cenários operacionais associados.

Situação Observada

São estabelecidos conceitos e cenários operacionais e são registrados no documento Especificação de Software Para Produção.

Mas é registrado somente no final.

Eventualmente o registro é feito no inicio do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Especificação de Software Para Produção.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.2 Estabelecer uma Definição da Funcionalidade Exigida

Estabelecer e manter uma definição da funcionalidade exigida

Situação Observada

A prática é realizada. Na maioria das vezes é feito um Caso de Uso.

Não é padronizada. Eventualmente não é utilizado o caso de uso. Registram a especificação em Ata de Reunião.

Produtos de Trabalho Identificados

Caso de Uso

Ata de Reunião

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.3 Analisar os Requisitos

Analisar os requisitos para assegurar que eles são necessários e suficientes

Situação Observada

A prática é realizada, porém informal e sem padronização.

Eventualmente são usadas Atas para registrar a análise dos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Atas de reunião

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.4 Analisar os Requisitos Visando Equilíbrio

Analisar os requisitos para equilibrar as necessidades e as restrições dos stakeholders

Situação Observada

Não executam com foco no risco.

Realizam informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.5 Validar os Requisitos com Métodos Detalhados

Validar os requisitos para assegurar que o produto resultante funcionará como previsto no ambiente do usuário utilizando diversas técnicas, conforme necessário

Situação Observada

Não há formalização na maioria das vezes.

Documento de requisitos e processos, assinados pelo gestor do usuário.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de desenvolvimento de requisitos

Situação Observada

Não há política estabelecida para o processo de desenvolvimento de requisitos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de desenvolvimento de requisitos

Situação Observada

Algumas atividades são previstas em cronograma.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma do projeto.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de desenvolvimento de requisitos, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Analistas de sistemas são alocados para as tarefas, entretanto praticamente não há ferramentas para apoiar as práticas de desenvolvimento de requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Usar ferramentas de apoio como Power Design, Caliber, Enterprise Architect, Systems Architect e estabelecer procedimento padrão alinhado à MDS.

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de desenvolvimento de requisitos

Situação Observada

Responsabilidades são atribuídas pelos gerentes de células em relação as atividades a serem executadas pelos analistas de sistemas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Colocar no cronograma as alocações dos recursos humanos que irão executar as atividades.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de desenvolvimento de requisitos conforme necessário

Situação Observada

Não foi observado plano de treinamento ou treinamentos para o pessoal executar as atividades.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e prover treinamento adequado.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de desenvolvimento de requisitos sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Somente os produtos de trabalho representados por código são configurados.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de traballho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e colocar os produtos de trabalho sob gestão da configuração.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de desenvolvimento de requisitos conforme planejado

Situação Observada

Os interessados relevantes são identificados informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de desenvolvimento de requisitos contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo é controlado parcialmente pelo cronograma do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e estabelecer indicadores do processo.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de desenvolvimento de requisitos contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de desenvolvimento de requisitos com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticado formalmente. Há revisões do progresso do projeto onde a situação do cronograma é discutida.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de desenvolvimento de requisitos

Situação Observada

Não há processo padrão e nem critérios de adaptação para os processos definidos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer um processo padrão de Desenvolvimento de Requisitos e Critérios de Adaptação para os processos definidos, alinhado com a MDS.

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de desenvolvimento de requisitos para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e passar a coletar, ao final de cada projeto, informações de melhoria para serem utilizadas na melhoria contínua do processo.

### PA – TS – Soluções Técnicas

O objetivo das Soluções Técnicas (Technical Solution) é criar o design, desenvolver e implementar soluções para os requisitos. Soluções, designs e implementações englobam produtos, componentes de produtos e processos relacionados com o ciclo de vida do produto, isoladamente ou combinados, conforme apropriado

A área de processo de Soluções Técnicas é aplicável em qualquer nível da arquitetura do produto e a todos os produtos, componentes de produtos, processos relacionados com o ciclo de vida do produto e serviços. A área de processo se concentra no seguinte:

- Avaliar e selecionar soluções (algumas vezes referenciadas como “abordagens de design”, “conceitos de design” ou “designs preliminares”) que potencialmente satisfazem um conjunto apropriado de requisitos alocados

- Desenvolver designs detalhados para as soluções selecionadas (detalhados no contexto de conter todas as informações necessárias para a construção, codificação ou outro tipo de implementação do design como um produto ou componente de produto).

- Implementar os designs como um produto ou componente de produto

Geralmente, estas atividades suportam interativamente umas às outras. Algum nível de design, às vezes moderadamente detalhado, pode ser necessário para selecionar soluções. Protótipos de componentes de produtos podem ser utilizados como meios de obter um conhecimento suficiente para desenvolver um pacote de dados técnicos ou um conjunto completo de requisitos.

As práticas específicas de Soluções Técnicas se aplicam não somente ao produto e componentes do produto, mas também aos serviços e processos relacionados com o ciclo de vida do produto. Os processos relacionados com o ciclo de vida do produto são desenvolvidos conjuntamente com o produto ou componente do produto. Tal desenvolvimento pode incluir selecionar e adaptar processos existentes (incluindo processos padrão) para o uso, bem como desenvolver novos processos.

Os processos associados com a área de processo de Soluções Técnicas recebem os requisitos do produto e dos componentes de produtos dos processos de gerenciamento de requisitos. Os processos de gerenciamento de requisitos colocam os requisitos, que se originam dos processos de desenvolvimento de requisitos, sob o gerenciamento de configurações apropriado e mantêm sua rastreabilidade aos requisitos anteriores.

Para uma Organização de manutenção ou sustentação, os requisitos de ações de manutenção ou reprojeto podem ser direcionados pelas necessidades dos usuários ou pelos defeitos latentes nos componentes do produto. Novos requisitos podem surgir de mudanças no ambiente operacional. Tais requisitos podem ser descobertos durante a verificação de produto(s), onde o desempenho real possa ser comparado contra o desempenho especificado e uma degradação inaceitável possa ser identificada

SG 1 Selecionar Soluções de Componentes de Produtos

SG 2 Desenvolver o Design

O design dos produtos e componentes de produtos é desenvolvido

SG 3 Implementar o Design do Produto

Os componentes de produto e documentação de suporte associada são implementados a partir de seus designs

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

________________________________________________________________________

SG 1 Selecionar Soluções de Componentes de Produtos

Soluções de produtos ou componentes de produtos são selecionadas a partir de soluções alternativas

Soluções de produtos ou componentes de produtos são selecionadas a partir de soluções alternativas

As soluções alternativas e seus méritos relativos são considerados antes de selecionar uma solução. Requisitos chave, questões de design e restrições são estabelecidos para o uso na análise de soluções alternativas. Recursos de arquitetura que fornecem uma fundação para a melhoria e evolução do produto são considerados. O uso de componentes de produto “de prateleira” é considerado com relação ao custo, cronograma, desempenho e riscos. As alternativas de prateleira podem ser utilizadas com ou sem modificações. Algumas vezes, tais itens podem exigir modificações em aspectos como interfaces ou uma customização de alguns de seus recursos para melhor atender os requisitos de produtos.

Um indicador de um bom processo de design é que o design foi escolhido após ter sido comparado e avaliado contra soluções alternativas. Decisões sobre arquitetura, desenvolvimento customizados versus compra de produto de prateleira e modularização de componentes de produtos são as opções típicas de design que são tratadas.

Algumas vezes, a pesquisa por soluções examina instâncias alternativas dos mesmos requisitos, sem precisar de alocações a um nível mais baixo de componentes do produto. Este é o caso na base da arquitetura do produto. Existem também casos onde uma ou mais soluções são estabelecidas (por exemplo, uma solução específica é direcionada ou componentes de produtos disponíveis, como os de prateleira, são examinados para serem utilizados).

No caso geral, as soluções são definidas como um conjunto. Isto é, quando se está definindo a próxima camada de componentes de produtos, a solução para cada

componente de produto do conjunto é estabelecida. As soluções alternativas são, não somente diferentes maneiras de se tratar os mesmos requisitos, mas elas também refletem uma diferente alocação de requisitos entre os componentes de produto que compõem o conjunto da solução. O objetivo é otimizar o conjunto como um todo e não as peças individuais. Existirá uma interação significativa com os processos associados com a área de processo de Desenvolvimento de Requisitos para suporte às alocações provisionais de componentes de produtos, até que um conjunto de soluções seja selecionado e as alocações finais estabelecidas.

Processos relacionados com o ciclo de vida do produto estão entre as soluções de componentes de produtos que são selecionadas entre as soluções alternativas. Exemplos destes processos relacionados com o ciclo de vida do produto estão os processos de construção e de suporte.

SP 1.1 Elaborar as Soluções Alternativas e os Critérios de Seleção

Desenvolver soluções alternativas detalhadas e critérios de seleção

Extensão para IPPD

A atividade de seleção de soluções alternativas e de problemas a serem submetidos a análise de decisão e estudos de tendência é completada com o envolvimento dos stakeholders relevantes.

Esses stakeholders representam tanto as funções técnicas e de negócio como o desenvolvimento paralelo do produto e dos

processos do ciclo de vida relacionados ao produto (ex: manufatura, suporte, treinamento, verificação e descarte). Dessa

forma, problemas importantes aparecem mais cedo no desenvolvimento do produto do que no desenvolvimento

tradicional em série e podem ser tratados antes que se tornem erros com alto custo de correção

Situação Observada

Não é realizado pelas restrições de tempo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 1.2 Selecionar as Soluções para Componentes do Produto

Selecionar as soluções de componentes do produto que melhor satisfazem aos critérios estabelecidos

Situação Observada

Não é realizado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 2	Desenvolver o Design

Os designs de produtos ou componentes de produtos são desenvolvidos

Os designs de produtos e componentes de produtos devem fornecer o conteúdo apropriado não somente para a implementação, mas também para outras fases do ciclo de vida do produto, como modificações, recompra, manutenção, sustentação e instalação. A documentação do design fornece uma referência para suportar o entendimento mútuo do design pelos stakeholders relevantes e apoiar futuras mudanças no design, tanto durante o desenvolvimento como nas fases subseqüentes do ciclo de vida do produto. Uma descrição completa do design é documentada em um pacote de dados técnicos, que inclui uma gama completa de recursos e parâmetros incluindo formato, encaixe, funções, interfaces, características do processo de construção e outros parâmetros. Padrões organizacionais estabelecidos ou de design de projetos (por exemplo, checklists, templates, frameworks de objetos) formam a base para atingir um alto nível de definição e completitude na documentação do design

SP 2.1 Criar o Design do Produto e dos Componentes do Produto

Desenvolver um design para o produto ou componente de produto

Situação Observada

É praticado, mas não tem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.2 Estabelecer um Pacote de Dados Técnicos

Estabelecer e manter um pacote de dados técnicos

Situação Observada

É praticado sem grande padronização e sem documentação.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.3 Criar Designs de Interfaces Utilizando Critérios

Criar designs abrangentes de interfaces de componentes de produtos em termos dos critérios estabelecidos e mantidos

Situação Observada

Realizado mas sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Diagramas de Classe.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.4 Realizar Análise de Fazer, Comprar ou Reusar

Avaliar se os componentes do produto deverão ser desenvolvidos, comprados ou reutilizados com base nos critérios estabelecidos

Situação Observada

É realizado informalmente e sem padrão.

Componentes de biblioteca são baixados pela Internet.

Produtos de Trabalho Identificados

Componentes de biblioteca.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Padronizar biblioteca de componentes e gerenciar centralmente esta biblioteca.

SG 3	Implementar o Design do Produto

Componentes de produtos e a documentação de suporte associada são implementados a partir dos seus designs

Componentes de produtos são implementados a partir dos designs estabelecidos pelas práticas específicas da meta específica Desenvolver o Design. A implementação normalmente inclui testes de unidade dos componentes do produto, antes de enviá-los para a integração do produto e desenvolvimento da documentação do usuário final

SP 3.1 Implementar o Design

Implementar os designs dos componentes de produtos

Situação Observada

É praticado, mas sem padrão.

Produtos de Trabalho Identificados

Códigos fontes.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e estabelecer padrões de codificação para os vários ambientes de desenvolvimento

SP 3.2 Desenvolver a Documentação de Suporte ao Produto

Desenvolver e manter a documentação do usuário final

Situação Observada

Elabora o manual do usuário e de sistemas, mas sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Manual de usuário

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.	 Padronizar a documentação de sistemas.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de soluções técnicas

Situação Observada

Não há política estabelecida para soluções técnicas

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de soluções técnicas

Situação Observada

As atividades equivalentes estão colocadas em cronograma

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de soluções técnicas, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Recursos são fornecidos sem a quantidade e a qualidade requerida.

A ferramenta SVM é empregada para controle de versão.

São fornecidas ferramentas para programação como: PHP 5, Eclipse, PostgreSQL, SQL Server, ASP, Java, Delphi, VB, Flex (linguagem gráfica).

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de soluções técnicas

Situação Observada

As responsabilidades são atribuídas

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de soluções técnicas conforme necessário

Situação Observada

Os profissionais são treinados nas células “on the job”.

É informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.Fornecer treinamento formal para o desenvolvedores.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de soluções técnicas sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Os produtos de trabalho são colocados sob controle de versão no SVM

Produtos de Trabalho Identificados

Códigos fontes

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de soluções técnicas conforme planejado

Situação Observada

São identificados, mas informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Produtos de trabalho não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de soluções técnicas contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Monitoram informalmente o cronograma

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e indicadores específicos para o processo.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de soluções técnicas contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS, instituindo o processo de garantia da qualidade.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de soluções técnicas com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticada.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de soluções técnicas

Situação Observada

Não há um processo padrão e nem critérios de adaptação

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS, definir um processo padrão e critérios de adaptação.

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de soluções técnicas para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

É realizada informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.Coletar informações de melhoria ao final dos projetos.

### PA – IP – Integração de Produtos

O objetivo da Integração de Produtos (Integration Product) é montar o produto a partir dos componentes do produto, garantindo que o produto, quando integrado, funciona apropriadamente e entregar o produto

SG 1 Preparar para a Integração de Produtos

A preparação para a integração de produtos é conduzida

SG 2	Assegurar a Compatibilidade das Interfaces

As interfaces dos componentes do produto, tanto internas como externas, são compatíveis

SG 3	Montar os Componentes do Produto e Entregar o Produto

Os componentes de produtos verificados são montados e o produto integrado, verificado e validado é entregue

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido de integração do produto

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de integração do produto

_________________________________________________________________________

SG 1	Preparar para a Integração de Produtos

A preparação para a integração de produtos é conduzida

Preparar para a integração dos componentes do produto envolve estabelecer e manter uma seqüência de integração, o ambiente para se efetuar a integração e os procedimentos de integração. As práticas específicas da meta específica Preparar para a Integração do Produto se baseiam uma na outra da seguinte forma. A primeira prática específica determina a seqüência para a integração do produto e dos componentes do produto. A segunda determina o ambiente que será utilizado para se executar a integração do produto e dos componentes do produto. A terceira desenvolve procedimentos e critérios para a integração do produto e dos componentes do produto

SP 1.1 Determinar a Seqüência de Integração

Determinar a seqüência de integração dos componentes do produto

Situação Observada

É praticado no sistema e entre sistemas.

Realizado informalmente.

No caso de Web Services tem um processo de integração.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 1.2 Estabelecer o Ambiente da Integração do Produto

Estabelecer e manter o ambiente necessário para suportar a integração dos componentes do produto

Situação Observada

Tem um ambiente para realizar a integração, usando o SVM, entretanto não há padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 1.3 Estabelecer os Procedimentos e Critérios para a Integração de Produtos

Estabelecer e manter os procedimentos e critérios para a integração dos componentes de produtos

Situação Observada

É realizado informalmente.

Na documentação dos métodos eventualmente há os critérios de integração.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 2	Assegurar a Compatibilidade das Interfaces

Muitos problemas de integração de produtos surgem de aspectos desconhecidos ou fora de controle de interfaces internas e externas. Um gerenciamento eficiente dos requisitos de interfaces de componentes de produtos, especificações e designs ajuda a assegurar que as interfaces implementadas estarão completas e compatíveis

SP 2.1 Rever as descrições das interfaces para garantir completeza

Revisar as descrições de interfaces com relação à cobertura e completitude

Situação Observada

É realizado sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.2 Gerenciar Interfaces

Gerenciar as descrições, designs e mudanças nas interfaces internas e externas para produtos e componentes de produtos.

Situação Observada

É realizado informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 3	Montar os Componentes do Produto e Entregar o Produto

Os componentes de produtos verificados são montados e o produto integrado, verificado e validado é entregue

A integração dos componentes do produto se dá de acordo com a seqüência de integração do produto e os procedimentos disponíveis. Antes da integração, cada componente do produto deverá ser confirmado como estando em conformidade com seus requisitos de interface. Os componentes do produto são montados em componentes do produto maiores e mais complexos. Estes componentes do produto montados são verificados quanto a sua correta interoperação. Este processo continua até que a integração do produto esteja

completa. Se, durante este processo, forem identificados problemas, o problema deverá ser documentado e um processo de ação corretiva iniciado

Assegurar que a montagem dos componentes do produto em componentes do produto maiores e mais complexos é conduzida de acordo com a seqüência de integração do produto e os procedimentos disponíveis. A imediata recepção dos componentes do produto necessários e o envolvimento das pessoas certas contribui para a integração bem sucedida dos componentes do produto que compõem o produto

SP 3.1 Confirmar Prontidão para a Integração do Produto

Confirmar, antes da montagem, que cada componente do produto exigido para a montagem do produto foi apropriadamente identificado, funciona de acordo com sua descrição e que as interfaces dos componentes do produto estão em conformidade com as descrições de interfaces.

Situação Observada

A prática é realizada informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.2 Montar os Componentes de Produtos

Montar os componentes de produtos de acordo com a seqüência de integração de produtos e os procedimentos disponíveis.

Situação Observada

É realizado informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.3 Avaliar os Componentes de Produtos Montados

Avaliar os componentes de produtos montados com relação à compatibilidade da interface

Situação Observada

É realizado informal.

MEC Legis foi testado por uma célula de teste. Teste funcional.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 3.4 Empacotar e Entregar o Produto ou o Componente do Produto

Empacotar o produto ou componente de produto montado e entregá-lo ao cliente apropriado

Situação Observada

Autorização para promover para a produção.

Há um ambiente de homologação do cliente.

Produto é publicado no ambiente de homologação e depois do aceite vai para a produção.

Eventualmente é realizado um Guia Rápido de Utilização.

Quando vai para a célula de teste é gerado um relatório de ocorrência de teste.

Produtos de Trabalho Identificados

Guia Rápido de Utilização.

Relatórios de ocorrências de teste

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de integração de produtos

Situação Observada

Não há política estabelecida para a integração de produtos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de integração de produtos

Situação Observada

O processo está representado no cronograma.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de integração de produtos, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Ambiente de homologação é suprido para a integração do produto

Recursos humanos são alocados para o processo

Oficialmente há uma célula de teste

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.Verificar a possibilidade de empregar ferramentas e utilitários para a integração de software e teste de integração

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de integração de produtos.

Situação Observada

Responsabilidades para a execução das atividades do processo são atribuídas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de integração de produtos conforme necessário

Situação Observada

Não treinamento formal

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Fornecer treinamento formal.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de integração de produtos sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

É usado o SVM

Produtos de Trabalho Identificados

Executáveis do sistema

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de integração de produtos, conforme planejado

Situação Observada

São identificados e envolvidos, porém, informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de integração de produtos contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O cronograma é controlado

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Implantar indicadores para o processo.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de integração de produtos contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não há produtos de trabalho identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Implementar avaliação da qualidade dos processos e produtos.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de integração de produtos com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticada.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de integração de produtos

Situação Observada

Não há processo padrão e nem critérios de adaptação para o processo definido.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer um processo padrão alinhado com a MDS.

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de integração de produtos para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS e coletar informações de melhoria ao final de cada projeto.

### PA - VE – Verificação

O objetivo da Verificação (Verification) é assegurar que os produtos de trabalho selecionados atenderão seus requisitos.

A área de processo de Verificação envolve: a preparação da verificação, a execução da verificação e a identificação das ações corretivas.

A Verificação inclui a verificação do produto final e dos produtos de trabalho intermediários contra todos os requisitos selecionados, incluindo os requisitos de clientes, de produtos e de componentes do produto.

A Verificação é naturalmente um processo incremental, porque ocorre durante todo o desenvolvimento do produto e dos produtos de trabalho, começando com a verificação dos requisitos, em seguida passando para a verificação dos produtos de trabalho em desenvolvimento e culminando na verificação do produto completo.

As práticas específicas desta área de processo se baseiam umas nas outras da seguinte maneira: a prática específica Selecionar Produtos de Trabalho para Verificação permite a identificação dos produtos de trabalho a serem verificados, os métodos a serem utilizados para executar a verificação e os requisitos a serem satisfeitos por cada produto de trabalho selecionado. A prática específica Estabelecer o Ambiente de Verificação permite a definição do ambiente que será usado para se executar a verificação. A prática específica Estabelecer os Procedimentos e Critérios da Verificação, por sua vez, possibilita o desenvolvimento de procedimentos e critérios de verificação que estejam alinhados com os produtos de trabalho selecionados e com os requisitos, métodos e características do ambiente de verificação. A prática específica Executar a Verificação conduz a verificação de acordo com os métodos, procedimentos e critérios disponíveis.

A verificação dos produtos de trabalho aumenta substancialmente a probabilidade do produto atender os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto.

As áreas de processos de Verificação e Validação são semelhantes, mas tratam de assuntos diferentes. A validação demonstra que o produto, da maneira como está sendo fornecido (ou da maneira que será fornecido), atenderá o uso pretendido, enquanto que a verificação observa se o produto de trabalho reflete de forma adequada os seus requisitos específicos. Em outras palavras, a verificação assegura que “você construiu da forma correta”, enquanto que a validação assegura que “você construiu a coisa certa”.

As revisões por pares (peer reviews) são uma parte importante da verificação e são um mecanismo comprovado para a eficaz remoção de defeitos. Uma importante conseqüência disso é o desenvolvimento um melhor entendimento dos produtos de trabalho e dos processos que os produzem, de maneira que os defeitos possam ser evitados e as oportunidades de melhoria de processos possam ser identificadas.

As revisões por pares consistem de um exame metódico dos produtos de trabalho por pares (ou parceiros) dos envolvidos na produção, para identificar defeitos e outras mudanças que sejam necessárias

SG 1 Preparar para Verificação

A preparação para a verificação é executada

SG 2	Executar Revisões por Pares

Revisões por pares são executadas nos produtos de trabalho selecionados

SG 3	Verificar os Produtos de Trabalho Selecionados

Produtos de trabalho selecionados são verificados contra seus requisitos especificados

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de verificação

_________________________________________________________________________

SG 1 Preparar para Verificação

A preparação para a verificação é executada

A preparação prévia é necessária para assegurar que os itens necessários para a verificação estão incluídos nos requisitos de produtos e componentes de produtos, no design, nos planos de desenvolvimento e cronogramas. A verificação inclui a seleção, inspeção, teste, análise e demonstração dos produtos de trabalho

Os métodos de verificação incluem, embora não estejam limitados a, inspeções, revisões por pares, auditorias, walkthroughs, análises, simulações, testes e demonstrações.

A preparação também inclui a definição de ferramentas de suporte, equipamentos e software para testes, simulações, protótipos e outros itens auxiliares

SP 1.1 Selecionar Produtos de Trabalho para Verificação

Selecionar os produtos de trabalho a serem verificados e os métodos de verificação que serão usados para cada um deles

Extensão para IPPD

Os métodos de verificação deveriam ser elaborados em paralelo e iterativamente com os projetos do produto e dos componentes de produto.

Situação Observada

É realizado informalmente e sem padronização.

Esporadicamente.

Não verifica outros produtos de trabalho.

Eventualmente usam check-lists para verificar os Casos de Uso.

Focado no código.

Produtos de Trabalho Identificados

Chek-lists de verificação

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 1.2 Estabelecer o Ambiente de Verificação

Estabelecer e manter o ambiente necessário para suportar a verificação

Situação Observada

É realizado no ambiente de desenvolvimento.

Não tem ambiente para teste.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Criar ambiente para teste apartado do desenvolvimento e da homologação.

SP 1.3 Estabelecer Procedimentos e Critérios de Verificação

Estabelecer e manter os procedimentos e critérios de verificação para os produtos de trabalho selecionados

Extensão para IPPD

Os processos e critérios de verificação deveriam ser elaborados em paralelo e iterativamente com os projetos do produto e dos

componentes de produto.

Situação Observada

Não há plano de teste e nem caso de teste.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Implementar plano de teste para projetos de sistemas críticos.

SG 2	Executar Revisões por Pares

Revisões por pares são executadas nos produtos de trabalho selecionados

As revisões por pares envolvem um exame metódico dos produtos de trabalho por pares dos envolvidos na produção, para identificar defeitos a serem removidos e recomendar outras modificações que sejam necessárias.

A revisão por pares é um importante e eficiente método de engenharia implementado através de inspeções, walkthroughs estruturados ou uma série de outros métodos acadêmicos de revisão.

As revisões por pares são basicamente aplicadas aos produtos de trabalho desenvolvidos pelos projetos, mas também podem ser aplicadas a outros produtos de trabalho, como documentação e material de treinamento que são normalmente desenvolvidos por grupos de suporte.

SP 2.1 Preparar para as Revisões por Pares

Preparar para as revisões por pares dos produtos de trabalho selecionados

Situação Observada

A prática não é executada.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SP 2.2 Conduzir Revisões por Pares

Executar revisões por pares em produtos de trabalho selecionados e identificar as questões resultantes da revisão por pares

Situação Observada

Há a prática e informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Formalizar para projetos críticos.

SP 2.3 Analisar Dados da Revisão por Pares

Analisar dados sobre preparação, execução e resultados das revisões por pares

Situação Observada

Analisado informalmente e sem nenhum registro.

Há casos em que usam check-lists a partir de lições aprendidas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 3	Verificar os Produtos de Trabalho Selecionados

Os produtos de trabalho selecionados são verificados contra seus requisitos especificados

SP 3.1 Executar a Verificação

Executar a verificação dos produtos de trabalho selecionados

Situação Observada

É praticado informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Formalizar o processo de verificação (testes).

SP 3.2 Analisar Resultados da Verificação

Analisar os resultados de todas as atividades de verificação e identificar as ações corretivas

Situação Observada

É praticado, mas informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de verificação

Situação Observada

Não há política estabelecida para verificação

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de verificação

Situação Observada

Executado de forma não padronizada

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Implementar o planejamento de testes.

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de verificação, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não são fornecidos recursos suficientes para o processo

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.Verificar a possibilidade de adotar ferramentas de automação de teste

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de verificação

Situação Observada

Responsabilidades ainda não estão bem definidas

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de verificação, conforme necessário

Situação Observada

Não há treinamento formal em teste

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.Fornece treinamento formal em testes.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de verificação sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS. Colocar resultados de testes em configuração.

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de verificação, conforme planejado

Situação Observada

Praticada informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de verificação contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

O processo de teste é monitorado informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de verificação contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados.

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de verificação com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de verificação

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um processo padrão e critérios de adaptação, alinhado com a MDS.

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de verificação para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Coletar informações de melhoria ao final de cada projeto relevante

### PA – VA – Validação

O objetivo da Validação (Validation) é demonstrar que o produto ou componente do produto atende plenamente seu uso pretendido, quando colocado no seu ambiente pretendido

As atividades de validação podem ser aplicadas a todos os aspectos do produto, em qualquer dos seus ambientes pretendidos, como operação, treinamento, manufatura, manutenção e serviços de suporte. Os métodos empregados para executar a validação podem ser aplicados a produtos de trabalho, bem como a produtos e componentes de produtos. Os produtos de trabalho (por exemplo, requisitos, designs, protótipos) deverão ser selecionados com base nos que poderão fornecer uma melhor previsão de como o produto ou componente de produto irá satisfazer as necessidades do usuário

O ambiente de validação deverá representar o ambiente pretendido do produto e componentes do produto, bem como representar o ambiente pretendido adequado para as atividades de validação com os produtos de trabalho

A validação demonstra que o produto, conforme fornecido, irá atender plenamente seu uso pretendido; enquanto isso, a verificação trata de saber se o produto de trabalho reflete de forma apropriada os requisitos especificados. Em outras palavras, a verificação assegura que “você construir certo”; enquanto isso, a validação garante que “você construiu a coisa certa”. As atividades de validação utilizam abordagens semelhantes às de verificação (isto é, testes, análises, inspeções, demonstrações ou simulações). Freqüentemente, os usuários finais são envolvidos nas atividades de validação. As atividades de validação e as de verificação, freqüentemente, ocorrem em paralelo e podem utilizar partes do mesmo ambiente.

Quando possível, a validação deverá ser executada utilizando o produto ou componente do produto operando no seu ambiente pretendido. O ambiente completo pode ser utilizado ou somente parte dele. Entretanto, as questões de validação podem ser descobertas antecipadamente na vida do projeto utilizando os produtos de trabalho

SG 1	Preparar para a Validação

A preparação para a validação é conduzida

SG 2	Validar Produtos ou Componentes de Produtos

O produto ou componentes do produto são validados para assegurar que eles são adequados para o uso no seu ambiente de operação pretendido

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Preparar para a Validação

A preparação para a validação é conduzida.

As atividades de preparação incluem selecionar produtos e componentes de produtos para validação e estabelecer e manter o ambiente de validação, procedimentos e critérios. Os itens selecionados para validação podem incluir somente o produto ou podem incluir níveis

apropriados de componentes do produto que serão utilizados para construir o produto. Qualquer produto ou componente de produto pode estar sujeito à validação, incluindo produtos de reposição, manutenção e treinamento, somente para citar alguns

O ambiente exigido para validar o produto ou componente do produto é preparado. O ambiente pode ser comprado ou pode ser especificado, projetado e construído. Os ambientes utilizados para a integração e verificação do produto podem ser pensados em colaboração com o ambiente de validação, de forma a reduzir custos e aumentar a eficiência ou a produtividade.

SP 1.1 Selecionar Produtos para Validação

Selecionar produtos e componentes de produtos a serem validados e os métodos de validação que serão utilizados para cada um deles

Situação Observada

É praticado informalmente

Tem entregas intermediárias

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um processo padrão e critérios de adaptação, alinhado com a MDS

SP 1.2 Estabelecer o Ambiente de Validação

Estabelecer e manter o ambiente necessário para suportar a validação

Situação Observada

Tem ambiente de homologação de teste, mas não tem procedimentos formais e padronizados

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

SP 1.3 Estabelecer Procedimentos e Critérios de Validação

Estabelecer e manter procedimentos e critérios para validação

Situação Observada

Não há procedimento e critérios de validação

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS.

SG 2 Validar o Produto ou Componentes do Produto

O produto ou componentes do produto são validados para assegurar que eles são adequados para o uso no seu ambiente de operação pretendido

Os métodos, procedimentos e critérios de validação são utilizados para validar os produtos e componentes de produtos selecionados e quaisquer serviços de manutenção, treinamento e suporte associados utilizando o ambiente de validação apropriado

SP 2.1 Executar a Validação

Executar a validação dos produtos e componentes de produtos selecionados

Situação Observada

Testes de homologação são praticados, mas não têm registro

Diferentes formas de registro, termos de aceite. Não há padronização

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Implementar processo de homologação pelos clientes e usuários.

SP 2.2 Analisar os Resultados da Validação

Analisar os resultados das atividades de validação e identificar questões

Situação Observada

Analisa os resultados para realizarem acertos requeridos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de validação

Situação Observada

Não há política estabelecida para validação

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de validação

Situação Observada

A homologação está prevista no cronograma.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de validação, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Ambiente de homologação é fornecido para o teste pelos clientes e usuários

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de validação

Situação Observada

A responsabilidade por homologar não está clara para o usuário.

Em algumas células são identificados os usuários com os gestores, responsáveis pelo homologação

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS.

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de validação conforme necessário

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Treinar os usuários no processo de homologação.

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de validação sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de validação, conforme planejado

Situação Observada

Realizado informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de validação contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de validação contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de validação com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de validação

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Implantar processo padrão de homologação.

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de validação para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Coletar informações para a melhoria do processo ao final de cada projeto

### PA – OPD – Foco no Processo Organizacional – Processo não avaliado

O objetivo do Foco no Processo Organizacional (Organizational Process Focus) é planejar e implementar uma melhoria no processo organizacional baseada em um entendimento abrangente dos pontos fortes e fracos dos atuais processos e ativos de processos da Organização

Os processos da Organização incluem o conjunto de processos padrão da Organização e os processos definidos que são adaptados a partir deles. Os ativos de processos organizacionais são utilizados para estabelecer, manter, implementar e melhorar os processos definidos. Veja o Capítulo 3 para uma explicação de como a frase “ativos de processos organizacionais” é utilizada no CMMI Product Suite.

Melhorias candidatas para os ativos de processos organizacionais são obtidas a partir de diversas fontes, incluindo medições de processos, lições aprendidas na implementação de processos, resultados de avaliações de processos, resultados de atividades de avaliação de produtos, resultados de benchmarking contra processos de outras organizações e recomendações a partir de outras iniciativas de melhorias da Organização.

A melhoria de processos ocorre dentro do contexto das necessidades da Organização e é utilizada para tratar os objetivos da Organização. A Organização encoraja a participação daqueles que irão executar o processo nas atividades de melhoria de processos. A responsabilidade por facilitar e gerenciar as atividades de melhoria de processos da Organização, inclusive coordenando a participação de outros, é normalmente atribuída a um grupo de processos. A Organização fornece o compromisso de longo prazo e os recursos necessários para patrocinar este grupo.

Um planejamento cuidadoso é necessário para que os esforços de melhoria de processos em toda a Organização sejam adequadamente gerenciados e implementados. O planejamento da Organização para a melhoria de processos resulta em um plano de melhoria de processos. O plano de melhoria de processos da Organização irá tratar do planejamento de avaliações, planejamento de ações do processo, planejamento de pilotos e planejamento de implantação. Planos de avaliação descrevem o prazo e cronograma da avaliação, o escopo da avaliação, os recursos necessários para executar a avaliação, o modelo de referência contra o qual a avaliação será executada e a logística para a avaliação. Planos de ações de processos normalmente resultam de avaliações e documentam como serão implementadas melhorias específicas que tratarão as fraquezas descobertas por uma avaliação. Nos casos nos quais é definido que uma melhoria, descrita num plano de ação de processo, deverá ser testada em um pequeno grupo antes de ser implantada em toda a Organização, um plano de piloto é gerado. Finalmente, quando a melhoria está para ser implantada, um plano de implantação é utilizado. Este plano descreve quando e como a melhoria será implantada em toda a Organização.

SG 1	Determinar Oportunidades de Melhorias de Processos

Pontos fortes e fracos e oportunidades de melhorias para os processos da Organização são identificados periodicamente e tratados, conforme necessário

SG 2	Planejar e Implementar Atividades de Melhorias de Processos

Melhorias são planejadas e implementadas, ativos de processos organizacionais são implantados e experiências relacionadas a processos são incorporadas aos ativos de processos organizacionais

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Determinar Oportunidades de Melhorias de Processos

Pontos fortes e fracos e oportunidades de melhorias para os processos da Organização são identificados periodicamente e tratados, conforme necessário

Pontos fortes e fracos e oportunidades de melhorias podem ser determinados com relação a um processo padrão ou modelo, como o modelo CMMI ou o padrão da International Organization for Standardization (ISO). As melhorias de processos deverão ser selecionadas especificamente para tratar as necessidades da Organização

SP 1.1 Estabelecer Necessidades de Processos Organizacionais

Estabelecer e manter a descrição das necessidades e objetivos do processo para a Organização

Extensão para IPPD

Processos integrados que enfatizam o desenvolvimento paralelo ao invés do desenvolvimento serial constituem a pedra

fundamental da implementação IPPD. Os processos para desenvolver o produto e para elaborar os processos do ciclo de

vida relacionados a produto, tais como o processo de manufatura e os processos de suporte a processos, são integrados e

conduzidos concorrentemente. Esses processos integrados precisam acomodar as informações fornecidas pelos

stakeholders representantes, em todas as fases do ciclo de vida do produto, do negócio e das funções técnicas. Também serão

necessários processos para o efetivo trabalho em equipe.

Exemplos de processos para um trabalho em equipe efetivo:

• Comunicação

• Tomada de decisão colaborativa

• Resolução de problemas

• Fabricação por equipes

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.2 Avaliar os Processos da Organização

Avaliar os processos da Organização periodicamente e conforme necessário para manter um conhecimento de seus pontos fortes e fracos

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.3 Identificar as Melhorias de Processos da Organização

Identificar melhorias para os processos e ativos de processos da Organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SG 2	Planejar e Implementar Atividades de Melhorias de Processos

Melhorias são planejadas e implementadas, ativos de processos organizacionais são implantados e experiências relacionadas a processos são incorporadas nos ativos de processos organizacionais

A implementação bem sucedida de melhorias requer a participação dos proprietários do processo, daqueles que o executam e das organizações de suporte, nas atividades de definição e melhoria do processo

SP 2.1 Estabelecer Planos de Ações de Processos

Estabelecer e manter planos de ações de processos para tratar melhorias nos processos e ativos de processos da Organização

Produtos de Trabalho Típicos

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.2 Implementar Planos de Ações de Processos

Implementar planos de ações de processos em toda a Organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.3 Disponibilizar Ativos de Processos Organizacionais

Implantar ativos de processos organizacionais em toda a Organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.4 Incorporar Experiências Relacionadas a Processos nos Ativos de Processos Organizacionais

Incorporar produtos de trabalho relacionados a processos, medidas e informações de melhorias derivadas do planejamento e execução do processo nos ativos de processos organizacionais

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SG 3 Implantar os Ativos de Processo da Organização e Incorporar Lições Aprendidas

Os ativos de processo da organização são implantados na organização e as experiências relacionadas a processo são incorporadas nos ativos de processo da organização

SP 3.1 Implantar Ativos de Processo da Organização

Implantar os ativos de processo da organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 3.2 Implantar Processos Padrão

Implantar o conjunto de processos padrão nos projetos desde o início dos mesmos e implementar mudanças nesses processos quando apropriado ao longo do ciclo de vida de

cada projeto.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 3.3 Monitorar a Implementação

Monitorar a implementação do conjunto de processos padrão da organização e o uso dos ativos de processo em todos os projetos

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 3.4 Incorporar Experiências Relacionadas a Processos aos Ativos de

Processo da Organização

Incorporar os produtos de trabalho, as medidas e as informações relacionados a melhoria de processo, derivadas do planejamento e execução de processo, aos ativos dos processos organizacionais

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de foco no processo organizacional

Situação Observada

Não há política estabelecida para foco no processo organizacional

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de foco no processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de foco no processo organizacional, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de foco no processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de foco no processo organizacional conforme necessário

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de foco no processo organizacional sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de foco no processo organizacional, conforme planejado

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de foco no processo organizacional contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de foco no processo organizacional contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de foco no processo organizacional com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de foco no processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de foco no processo organizacional para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

### PA – OPD – Definição do Processo Organizacional – PROCESSO NÃO AVALIADO

O objetivo da Definição do Processo Organizacional (Organizational Process Definition) é estabelecer e manter um conjunto útil de ativos de processos organizacionais

Os ativos de processos organizacionais possibilitam uma execução consistente do processo em toda a Organização e oferecem uma base para os benefícios cumulativos de longo prazo para a Organização. Veja o Capítulo 3 para uma explicação de como a frase “ativos de processos organizacionais” é utilizada no CMMI Product Suite

A biblioteca de ativos de processos da Organização é uma coleção de itens mantidos pela Organização para uso pelas pessoas e projetos da Organização. Esta coleção de itens inclui descrições de processos e elementos de processos, descrições de modelos de ciclo de vida, instruções de adaptação de processos, documentação relacionada a processos e dados. A biblioteca de ativos de processos da Organização suporta a aprendizagem organizacional e a melhoria de processos, permitindo o compartilhamento das melhores práticas e lições aprendidas em toda a Organização

O conjunto de processos padrão da Organização é adaptado pelos projetos para criar seus processos definidos. Os outros ativos de processos organizacionais são utilizados para suportar a adaptação, bem como a implementação dos processos definidos

Um processo padrão é composto de outros processos ou elementos de processos. Um elemento de processo é uma unidade fundamental (isto é, atômica) da definição do processo e descreve as atividades e tarefas para se executar de forma consistente o trabalho. A arquitetura de processos fornece as regras para a conexão dos elementos de processos de um processo padrão. O conjunto de processos padrão da Organização pode incluir diversas arquiteturas de processos

Extensão para IPPD

Para IPPD, Definição do Processo Organizacional + IPPD cobre também o estabelecimento de regras e guias organizacionais que possibilitam a condução de trabalhos realizados por equipes integradas.

SG 1 Estabelecer os Ativos de Processos Organizacionais

Um conjunto de ativos de processos organizacionais é estabelecido e mantido

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1 Estabelecer os Ativos de Processos Organizacionais

Um conjunto de ativos de processos organizacionais é estabelecido e mantido

Extensão para IPPD

Processos integrados que enfatizam o desenvolvimento paralelo ao invés do desenvolvimento serial constituem a pedra

fundamental da implementação IPPD. Os processos para desenvolver o produto e para elaborar os processos do ciclo de

vida relacionados a produto, tais como o processo de manufatura e os processos de suporte a processos, são integrados e

conduzidos concorrentemente. Esses processos integrados precisam acomodar as informações fornecidas pelos

stakeholders representantes, em todas as fases do ciclo de vida do produto, do negócio e das funções técnicas. Também serão

necessários processos para o efetivo trabalho em equipe

SP 1.1 Estabelecer Processos Padrão

Estabelecer e manter o conjunto de processos padrão da Organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.2 Estabelecer Descrições de Modelos de Ciclo de Vida

Estabelecer e manter descrições de modelos de ciclo de vida aprovadas para uso na Organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.3 Estabelecer Critérios e Instruções de Adaptação

Estabelecer e manter os critérios e instruções de adaptação para o conjunto de processos padrão da organização

Extensão para IPPD

A criação de critérios e de guias para adaptação inclui considerações sobre desenvolvimento concorrente e operações

com equipes integradas. Por exemplo, a maneira que um indivíduo adapta o processo de manufatura será diferente

dependendo se esse processo for executado depois que o produto for elaborado ou em paralelo com o desenvolvimento do

produto, como em IPPD. Os processos, assim como a alocação de recursos, também serão adaptados de formas diferentes em

projetos que trabalham com equipes integradas.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.4 Estabelecer o Repositório de Medições da Organização

Estabelecer e manter o repositório de medidas da organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.5 Estabelecer a Biblioteca de Ativos de Processos da Organização

Estabelecer e manter a biblioteca de ativos de processos da organização

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.6 Estabelecer Padrões de Ambiente de Trabalho

Estabelecer e manter padrões de ambiente de trabalho

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SG 2 Permitir Gerenciamento IPPD

Regras e orientações organizacionais, que governam a operação de equipes integradas, são fornecidas

SP 2.1 Estabelecer Mecanismos de Concessão de Poder

Estabelecer e manter mecanismos de concessão de poder para permitir a tomada de decisão em tempo hábil

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.2 Estabelecer Regras e Guias para Equipes Integradas

Estabelecer e manter regras e os guias operacionais para estruturar e formar equipes integradas

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.3 Equilibrar as Responsabilidades das Equipes e da Organização-casa

Estabelecer e manter guias organizacionais para ajudar os membros das equipes equilibrar as responsabilidades de suas

equipes com as responsabilidades da organização-casa.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de definição do processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de definição do processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de definição do processo organizacional, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de definição do processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de definição do processo organizacional, conforme necessário

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de definição do processo organizacional sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Extensão para IPPD

Exemplos de produtos de trabalho colocados sob controle:

• Regras e guias de concessão de poder a pessoas e equipes integradas

• Documentação de processo organizacional para resolução de problemas

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de definição do processo organizacional, conforme planejado

Extensão para IPPD

Exemplos de atividades para envolvimento de stakeholders também incluem o seguinte:

• Regras e guias de concessão de poder a pessoas e equipes integradas

• Documentação de processo organizacional para resolução de problemas

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de definição do processo organizacional contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de definição do processo organizacional

contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Extensão para IPPD

Exemplos de atividades revisadas também incluem o seguinte:

• Determinação de regras e guias para graus de concessão de poder a pessoas e equipes integradas

• Estabelecimento e manutenção de um processo de resolução de problemas

Exemplos de produtos de trabalho revisados também incluem o seguinte:

• Regras e guias para concessão de poder a pessoas e equipes integradas

• Documentação de processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de definição do processo organizacional com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de definição do processo organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de definição do processo organizacional para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Extensão para IPPD

• Exemplos de produtos de trabalho revisados também incluem o seguinte:

• Situação da revisão de desempenho das equipes integradas

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

### PA – OT – Treinamento Organizacional – processo não avaliado

O objetivo do Treinamento Organizacional (Organizational Training) é desenvolver as habilidades e conhecimentos das pessoas, de forma que elas possam desempenhar seus papéis de maneira efetiva e eficiente

O Treinamento Organizacional inclui treinamento para suportar os objetivos estratégicos de negócios da Organização e para atender as necessidades táticas de treinamento que são comuns entre projetos e grupos de suporte. Necessidades específicas de treinamento identificadas por projetos individuais e grupos de suporte são tratadas no projeto ou no grupo de suporte e estão fora do escopo do Treinamento Organizacional. O projeto e os grupos de suporte são responsável pela identificação e tratamento de suas necessidades específicas de treinamento

Um programa de treinamento organizacional envolve o seguinte:

- Identificar o treinamento necessário pela Organização

- Obter e fornecer treinamento para atender aquelas necessidades

- Estabelecer e manter a capacidade de treinamento

- Estabelecer e manter registros de treinamento

- Analisar a eficiência do treinamento

O treinamento efetivo requer a análise de necessidades, planejamento, projeto instrucional e mídia apropriada de treinamento (por exemplo, livros de trabalho, software), bem como um repositório de dados de processos de treinamento. Como um processo organizacional, os principais componentes do treinamento incluem um programa gerenciado de desenvolvimento do treinamento, planos documentados, pessoal com a especialização apropriada de disciplinas específicas e outras áreas de conhecimento e mecanismos para medição da eficiência do programa de treinamento

A identificação das necessidades de treinamento do processo é feita com base, principalmente, nas habilidades que são necessárias para executar o conjunto de processos padrão da Organização

Certas habilidades podem ser efetiva e eficientemente distribuídas através de veículos diferentes das experiências normais de treinamento em classe (por exemplo, um mentoring informal). Outras habilidades exigem veículos de treinamento mais formais, como uma sala de aula, treinamento através da Web, auto-estudo dirigido ou através de um programa de treinamento formal on-the-job. Os veículos de treinamento formais e informais empregados para cada situação deverão ser baseados em uma análise da necessidade de treinamento e da deficiência de desempenho a ser tratada. O termo “treinamento” usado em toda esta área de processo é utilizado de forma abrangente para incluir todas estas opções de aprendizagem

O sucesso no treinamento pode ser medido em termos da disponibilidade de oportunidades para adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para executar novas atividades na empresa ou mesmo as atividades já existentes

Habilidades e conhecimentos podem ser técnicos, organizacionais ou contextuais. Habilidades técnicas são pertinentes às habilidades no uso de equipamentos, ferramentas, materiais, dados e processos exigidos por um projeto ou processo. Habilidades

organizacionais são pertinentes ao comportamento do empregado dentro e de acordo com a estrutura da Organização, papéis e responsabilidades e princípios e métodos gerais de operação. Habilidades contextuais são o auto-gerenciamento, comunicação e as habilidades interpessoais necessárias para ter um bom desempenho no contexto organizacional e social do projeto e grupos de suporte

SG 1	Estabelecer uma Capacidade de Treinamento Organizacional

Uma capacidade de treinamento que suporta o gerenciamento e os papéis técnicos da Organização é estabelecida e mantida

SG 2	Fornecer o Treinamento Necessário

O treinamento necessário para os indivíduos executarem seus papéis de forma eficiente é fornecido

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Estabelecer uma Capacidade de Treinamento Organizacional

Uma capacidade de treinamento que suporta os papéis técnicos e de gerenciamento da Organização é estabelecida e mantida

A Organização identifica o treinamento exigido para desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar as atividades do empreendimento. Uma vez que as necessidades sejam identificadas, um programa de treinamento que trata estas necessidades é desenvolvido

Extensão para IPPD

Treinamento funcional cruzado, treinamento de liderança, treinamento de habilidades inter-pessoais e treinamento em

habilidades necessárias para integrar negócio e funções técnicas são necessários aos membros das equipes integradas. O

intervalo potencialmente mais abrangente de requisitos e de backgrounds dos participantes pode demandar stakeholders

relevantes que não foram envolvidos na elaboração dos requisitos para receber treinamento cruzado nas disciplinas

envolvidas no design do produto a fim de se comprometerem com os requisitos a partir de um entendimento completo da

abrangência dos mesmos e de seus inter-relacionamentos.

SP 1.1 Estabelecer as Necessidades Estratégicas de Treinamento

Estabelecer e manter as necessidades estratégicas de treinamento da Organização

Extensão para IPPD

IPPD requer liderança e habilidades interpessoais além das encontradas em ambientes de desenvolvimento tradicionais. As

habilidades específicas enfatizadas em um ambiente IPPD incluem o seguinte:

• A habilidade de integrar negócios, funções técnicas e seus processos

• A habilidade de coordenar e colaborar com os outros

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.2 Determinar quais as Necessidades de Treinamento são de Responsabilidade da Organização

Determinar quais necessidades de treinamento são de responsabilidade da Organização e quais serão deixadas para o projeto individual ou grupo de suporte

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.3 Estabelecer um Plano Tático de Treinamento Organizacional

Estabelecer e manter um plano tático de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.4 Estabelecer a Capacidade de Treinamento

Estabelecer e manter a capacidade de treinamento para atender as necessidades de

treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SG 2	Fornecer o Treinamento Necessário

O treinamento necessário para os indivíduos executarem seus papéis de forma eficiente é

fornecido

Na seleção das pessoas a serem treinadas, o seguinte deverá ser levado em conta:

- Histórico da população alvo de participantes do treinamento

- Pré-requisitos de histórico para receber treinamento

- Habilidades e habilitações necessárias pelas pessoas para desempenhar seus papéis

- Necessidade de treinamento técnico-gerencial entre disciplinas para todas as disciplinas, incluindo gerenciamento de projetos

- Necessidade de gerentes terem treinamento nos processos organizacionais apropriados

- Necessidade para treinamento nos princípios básicos da engenharia de disciplinas específicas para apoiar o pessoal no gerenciamento da qualidade, gerenciamento de configurações e outras funções de suporte relacionadas

- Necessidade de fornecer desenvolvimento de competências para áreas funcionais críticas

SP 2.1 Entregar o Treinamento

Entregar o treinamento seguindo o plano tático de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.2 Estabelecer Registros de Treinamento

Estabelecer e manter registros do treinamento organizacional.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 2.3 Analisar a Eficácia do Treinamento

Analisar a eficácia do programa de treinamento da Organização.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de treinamento organizacional, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de treinamento organizacional, conforme necessário

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de treinamento organizacional sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de treinamento organizacional, conforme planejado

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de treinamento organizacional contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de treinamento organizacional contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de treinamento organizacional com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de treinamento organizacional

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de treinamento organizacional para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

### PA – IPM – Gerenciamento Integrado do Projeto

O objetivo do Gerenciamento Integrado do Projeto (Integrated Project Management) é estabelecer e gerenciar o projeto e o envolvimento dos stakeholders relevantes, de acordo com um processo integrado e definido que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão da Organização

O Gerenciamento Integrado do Projeto envolve o seguinte:

- Estabelecer o processo definido do projeto através da adaptação do conjunto de processos padrão da Organização

- Gerenciar o projeto utilizando o processo definido do projeto

- Utilizar e contribuir para os ativos de processos organizacionais

- Possibilitar que as preocupações dos stakeholders relevantes sejam identificadas, consideradas e, quando apropriado, tratadas durante o desenvolvimento do produto

- Assegurar que os stakeholders relevantes executem suas tarefas de uma maneira coordenada e pontual (1) para tratar os requisitos do produto e dos componentes do produto, planos, objetivos, questões e riscos; (2) cumprir seus compromissos; e (3) identificar, rastrear e resolver questões

O processo integrado e definido que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão da Organização é chamado de processo definido do projeto.  O gerenciamento dos esforços, custo, cronograma, pessoal, riscos e outros fatores do projeto está ligado aos processos definidos do projeto. A implementação e gerenciamento do processo definido do projeto são normalmente descritos no plano do projeto. Certas atividades podem ser cobertas em outros planos que afetam o projeto, tais como o plano de garantia da qualidade, a estratégia de gerenciamento de riscos e o plano de gerenciamento de configurações.  Uma vez que o processo definido para cada projeto é adaptado a partir do conjunto de processos padrão da Organização, a variabilidade entre os projetos é normalmente reduzida e os projetos podem mais facilmente compartilhar ativos de processos, dados e lições aprendidas.  Esta área de processo também trata da coordenação de todas as atividades associadas com o projeto, incluindo:

- Atividades técnicas como o desenvolvimento de requisitos, o design e a verificação

- Atividades de suporte como o gerenciamento de configurações, documentação, marketing e treinamento

As interfaces e interações do trabalho entre os stakeholders relevantes internos e externos ao projeto são planejadas e gerenciadas para assegurar a qualidade e integridade do produto como um todo. Os stakeholders relevantes participam, conforme apropriado, na definição do processo definido do projeto e do plano do projeto. Revisões e trocas são regularmente conduzidas com os stakeholders relevantes e questões de coordenação recebem a apropriada atenção. Revisões e trocas são regularmente conduzidas com os stakeholders relevantes para assegurar que as questões de coordenação recebem a atenção apropriada e que todos os envolvidos com o projeto estão adequadamente cientes dos status, planos e atividades. Na definição do processo definido do projeto, interfaces formais são criadas, conforme necessário, para assegurar que a coordenação e colaboração apropriadas ocorram

Esta área de processo se aplica a qualquer estrutura organizacional, incluindo projetos que são estruturados como organizações em linha, organizações matriciais ou equipes integradas. A terminologia deverá ser apropriadamente interpretada para a estrutura organizacional utilizada

Extensão para IPPD

Para IPPD, a Gestão Integrada de Projeto + IPPD cobre também o estabelecimento de uma visão compartilhada para o projeto e o estabelecimento de equipes integradas que irão cumprir os objetivos do projeto.

SG 1	Utilizar o Processo Definido do Projeto

O projeto é conduzido utilizando um processo definido que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão da Organização

SG 2	Coordenar e Colaborar com os Stakeholders Relevantes

A coordenação e colaboração do projeto com os stakeholders relevantes é conduzida.

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1 Utilizar o Processo Definido do Projeto

O projeto é conduzido utilizando um processo definido que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão da Organização

O processo definido do projeto deve incluir aqueles processos do conjunto de processos padrão da Organização que tratam todos os processos necessários para desenvolver e manter o produto. Os processos de ciclo de vida relativos aos produtos, como os processos de manufatura e suporte, são desenvolvidos de forma paralela com o produto

SP 1.1 Estabelecer o Processo Definido do Projeto

Estabelecer e manter o processo definido do projeto

Extensão para IPPD

O processo definido do projeto dá suporte a IPPD com processos que:

• Tornar o ambiente de gestão integrada de projeto mais receptivo à equipes que trabalham lado a lado ou à equipes distribuídas

• Escolher a estrutura de equipes integradas do projeto

• Alocar recursos humanos limitados

• Implementar comunicação entre equipes integradas

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gestão de projetos

SP 1.2 Utilizar os Ativos de Processos Organizacionais para o Planejamento das Atividades do Projeto

Utilizar os ativos de processos organizacionais e o repositório de medições para estimar e planejar as atividades do projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS. Verificar possibilidade de se criar um Portal do Desenvolvedor permitindo o acesso a componentes de processo reutilizáveis

SP 1.3 Estabelecer o Ambiente de Trabalho do Projeto

Estabelecer e manter o ambiente de trabalho do projeto com base nos padrões de ambiente de trabalho da organização

Extensão para IPPD

Um ambiente de trabalho efetivo ajuda os projetos a empregar IPPD para conduzir o trabalho com equipes de trabalho isoladas

ou distribuídas. Meios de comunicação de duas mãos deveriam estar prontamente acessíveis por todos os stakeholders

relevantes no projeto

Situação Observada

Praticado.

Ambiente físico padronizado e ambiente de software para o desenvolvimento

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 1.4 Integrar Planos

Integrar o plano do projeto e outros planos que afetam o projeto para descrever o processo definido do projeto

Extensão para IPPD

Os planos das equipes integradas são incluídos nesta integração. A elaboração de um plano de projeto completo e do processo

definido do projeto pode requerer um esforço iterativo se estiver sendo empregada uma estrutura de equipes integradas

complexa, com múltiplas camadas

Situação Observada

Integram planos de verificação e validação e está no cronograma.

Planos das células em projetos comuns são integrados no cronograma.

Escritório de Projeto faz o papel de gestão integrada do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronograma

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 1.5 Gerenciar o Projeto Usando os Planos Integrados

Gerenciar o projeto usando o plano de projeto, os outros planos que o afetam e o processo definido do projeto

Situação Observada

Sim, eventualmente, informal e sem padrão.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 1.6 Contribuir com os Ativos de Processo da Organização

Contribuir com os ativos de processo da organização disponibilizando produtos de trabalho, medidas e experiências documentadas

Situação Observada

São iniciativas pessoais e não são publicadas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SG 2	Coordenar e Colaborar com os Stakeholders Relevantes

A coordenação e colaboração do projeto com os stakeholders relevantes é conduzida

SP 2.1 Gerenciar o Envolvimento dos Stakeholders

Gerenciar o envolvimento dos stakeholders relevantes do projeto

Situação Observada

Informal, sem padronização e sem documentação.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 2.2 Gerenciar Dependências

Participar com os stakeholders relevantes para identificar, negociar e rastrear as dependências críticas

Situação Observada

Sim, informalmente, sem padronização.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 2.3 Resolver Questões de Coordenação

Resolver questões com os stakeholders relevantes

Situação Observada

Praticado informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SG 3 Aplicar os Princípios de IPPD

O projeto é gerenciado usando princípios de IPPD.

SP 3.1 Estabelecer a Visão Compartilhada do Projeto

Estabelece e manter uma visão compartilhada para o Projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 3.2 Estabelecer a Estrutura de Equipes Integradas

Estabelecer e manter a estrutura de equipes integradas para o projeto.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 3.3 Alocar Requisitos às Equipes Integradas

Alocar requisitos, responsabilidades, tarefas e interfaces às equipes na estrutura de equipes integradas.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 3.4 Estabelecer Equipes Integradas

Estabelecer e manter equipes integradas na estrutura

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 3.5 Garantir a Colaboração entre Equipes que se Relacionam

Garantir a colaboração entre equipes que se relacionam

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de gerenciamento integrado do projeto

Extensão para IPPD

Esta política também estabelece as expectativas organizacionais de aplicação dos princípios IPPD.

Situação Observada

Não há política estabelecida para o gerenciamento integrado do projeto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de gerenciamento integrado do projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de gerenciamento integrado do projeto, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de gerenciamento integrado do projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de gerenciamento integrado do projeto, conforme necessário

Extensão para IPPD

Exemplos de tópicos de treinamento também incluem:

• Construção da visão compartilhada do projeto

• Formação de equipes

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

Treinar os gerentes em gestão integrada do projeto

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de gerenciamento integrado do projeto sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Extensão para IPPD

Exemplos de produtos de trabalho colocados sob controle também incluem:

• Visão compartilhada do projeto

• Estrutura de equipe integrada

• Regulamentos de equipe integrada

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de gerenciamento integrado do projeto, conforme planejado

Extensão para IPPD

Exemplos de atividades de envolvimento de stakeholders também incluem:

• Criação da visão compartilhada do projeto

• Definição da estrutura de equipe integrada para o projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de gerenciamento integrado do projeto contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Extensão para IPPD

Exemplos de medidas e produtos de trabalho usados para monitoração e controle também incluem:

• Uso e efetividade da visão compartilhada do projeto

• Uso e efetividade da estrutura de equipe integrada para o projeto

• Uso e efetividade dos regulamentos de equipes integradas

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de gerenciamento integrado do projeto

contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Extensão para IPPD

Exemplos de atividades revisadas também incluem:

• Estabelecimento, manutenção e uso do processo definido do projeto

• Coordenação e colaboração com os stakeholders relevantes

Exemplos de produtos de trabalho revisados também incluem:

• Estrutura de equipe integrada

• Regulamentos de equipe integrada

• Enunciados de visões compartilhadas

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de gerenciamento integrado do projeto com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de gerenciamento integrado do projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

. Implantar um processo de gerenciamento integrado de projetos

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de gerenciamento integrado do projeto para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Extensão para IPPD

Exemplos de produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria também incluem:

• Regulamentos de equipes integradas

• Visão compartilhada de projeto

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

### PA – RSKM – Gerenciamento de Riscos

O objetivo do Gerenciamento de Riscos (Risk Management) é identificar problemas potenciais antes que eles ocorram, de forma que as atividades de tratamento de riscos possam ser planejadas e invocadas, conforme necessário, durante a vida do produto ou projeto para mitigar os impactos adversos no atendimento dos objetivos

O gerenciamento efetivo de riscos inclui uma antecipada e agressiva identificação de riscos através da colaboração e envolvimento dos stakeholders relevantes, conforme descrito no plano para envolvimento dos stakeholders tratado na área de processo de Planejamento do Projeto.

SG 1 Preparar para o Gerenciamento de Riscos

A preparação para o gerenciamento de riscos é conduzida

SG 2 Identificar e Analisar Riscos

Os riscos são identificados e analisados para determinar sua importância relativa

SG 3 Mitigar Riscos

Os riscos são tratados e mitigados, quando apropriado, para reduzir os impactos adversos no atendimento dos objetivos

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Preparar para o Gerenciamento de Riscos

A preparação para o gerenciamento de riscos é conduzida

A preparação é conduzida pelo estabelecimento e manutenção de uma estratégia para a identificação, análise e mitigação de riscos. Isto é normalmente documentado como um plano de gerenciamento de riscos. A estratégia de gerenciamento de riscos trata as ações específicas e a abordagem de gerenciamento utilizadas para aplicar e controlar o programa de gerenciamento de riscos. Isto inclui identificar as fontes de riscos, o esquema utilizado para categorizar os riscos e os parâmetros utilizados para avaliar, conectar e controlar riscos para um tratamento efetivo

SP 1.1 Determinar Fontes e Categorias de Riscos

Determinar fontes e categorias de riscos

Situação Observada

Esporádico.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

Criar cartela com os principais riscos enfrentados pelas equipes de desenvolvimento de sistemas

SP 1.2 Definir Parâmetros de Riscos

Definir os parâmetros utilizados para analisar e categorizar os riscos e os parâmetros utilizados para controlar o esforço de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 1.3 Estabelecer uma Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Estabelecer e manter a estratégia a ser utilizada para o gerenciamento de riscos

Situação Observada

Esporádico.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SG 2	Identificar e Analisar os Riscos

Os riscos são identificados e analisados para determinar sua importância relativa

O grau dos riscos impacta nos recursos atribuídos para tratar um risco identificado e a determinação de quando a atenção apropriada do gerenciamento é exigida

A análise de riscos envolve identificar os riscos a partir de fontes internas e externas identificadas e, então, avaliar cada risco identificado para determinar sua probabilidade e conseqüências. A categorização dos riscos, baseada em uma avaliação contra as categorias de riscos estabelecidas e os critérios desenvolvidos para a estratégia de gerenciamento de riscos, fornece as informações necessárias para o tratamento dos riscos. Os riscos relacionados podem ser agrupados para um tratamento eficiente e uma utilização eficaz dos recursos de gerenciamento de riscos

SP 2.1 Identificar Riscos

Identificar e documentar os riscos

Extensão para IPPD

Os riscos particulares associados à condução de projeto com equipes integradas deveriam ser considerados, tais como riscos

associados à perda de coordenação inter-equipes ou intra-equipes.

Situação Observada

Esporádico em alguns projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 2.2 Avaliar, Categorizar e Priorizar Riscos

Avaliar e categorizar cada risco identificado utilizando categorias e parâmetros definidos de riscos e determinar sua prioridade relativa

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SG 3	Mitigar Riscos

Os riscos são tratados e mitigados, quando apropriado, para reduzir os impactos adversos no atendimento dos objetivos

As etapas do tratamento de riscos incluem o desenvolvimento de opções de tratamento de riscos, monitoramento de riscos e execução de atividades de tratamento de riscos quando os limites definidos forem excedidos. Os planos de mitigação de riscos são desenvolvidos e implementados para os riscos selecionados para pró-ativamente reduzir o impacto potencial da ocorrência do risco. Isto pode também incluir planos de contingência para lidar com o impacto dos riscos selecionados, que podem ocorrer apesar das tentativas de mitigá-los. Os parâmetros de riscos utilizados para disparar as atividades de tratamento de riscos são definidos pela estratégia de gerenciamento de riscos

SP 3.1 Desenvolver Planos de Mitigação de Riscos

Desenvolver um plano de mitigação de riscos para os riscos mais importantes para o projeto, conforme definido na estratégia de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Esporádico em alguns projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

SP 3.2 Implementar Planos de Mitigação de Riscos

Monitorar o status de cada risco periodicamente e implementar o plano de mitigação de riscos, conforme apropriado.

Situação Observada

Esporádico em alguns projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Não há política estabelecida para o gerenciamento dos riscos

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de gerenciamento de riscos, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de gerenciamento de riscos, conforme necessário

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de gerenciamento de riscos sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de gerenciamento de riscos, conforme planejado

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de gerenciamento de riscos contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de gerenciamento de riscos contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

P 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de gerenciamento de riscos com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de gerenciamento de riscos

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

Implantar processo de riscos para projetos de TI

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de gerenciamento de riscos para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Não é praticado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados

Ação Sugerida

E Estabelecer um procedimento padrão alinhado com a MDS e metodologia de gerenciamento de projetos

PA – DAR - Análises de Decisões e Resoluções – processo não avaliado

O objetivo das Análises de Decisões e Resoluções (Decision Analysis and Resolution) é analisar as decisões possíveis, utilizando um processo formal de avaliação que avalia as alternativas identificadas contra os critérios estabelecidos.

A área de processo Análises de Decisões e Resoluções envolve o estabelecimento de instruções para determinar quais questões deverão ser submetidas a um processo formal de avaliação e, então, aplicar processos formais de avaliação a estas questões

Um processo formal de avaliação é uma abordagem estruturada para avaliar soluções alternativas contra critérios estabelecidos, para determinar uma solução recomendada para tratar uma questão. Um processo de avaliação formal envolve as seguintes ações:

- Estabelecer os critérios para avaliar alternativas

- Identificar soluções alternativas

- Selecionar métodos para avaliar alternativas

- Avaliar as soluções alternativas utilizando os critérios e métodos estabelecidos

- Selecionar soluções recomendadas a partir das alternativas, baseando-se nos critérios de avaliação

Em lugar de utilizar a frase “soluções alternativas para tratar questões” todas as vezes que esta for necessária, usaremos uma destas frases menores: “soluções alternativas” ou “alternativas”

Um processo formal de avaliação reduz a natureza subjetiva da decisão e tem uma probabilidade maior de selecionar uma solução que atenda a diversas demandas dos stakeholders relevantes

Embora a aplicação principal desta área de processo seja selecionar questões técnicas, os processos formais de avaliação também podem ser aplicados a muitas questões não-técnicas, especialmente quando um projeto está sendo planejado. Questões que têm diversas soluções alternativas e critérios de avaliação se adaptam a um processo formal de avaliação

Durante o planejamento, questões específicas que exigem um processo formal de avaliação são identificadas. Questões típicas incluem a seleção entre as alternativas de arquitetura ou design, o uso de componentes reutilizáveis ou de prateleira, seleção de fornecedores, ambientes de suporte de engenharia ou ferramentas associadas, ambientes de testes e logística e produção. Um processo formal de avaliação também pode ser utilizado para tratar uma decisão do tipo comprar-ou-fazer, o desenvolvimento de processos de manufatura, a seleção de locais de distribuição e outras decisões.

Instruções são criadas para decidir quando utilizar processos formais de avaliação para tratar questões não planejadas. As instruções freqüentemente sugerem o uso de processos formais de avaliação quando as questões estão associadas com riscos de nível médio a alto, ou quando as questões afetam a capacidade do projeto atender seus objetivos

Processos formais de avaliação podem variar em termos de formalidade, tipos de critérios e métodos empregados. Decisões menos formais podem ser analisadas em apenas algumas horas, utilizar somente poucos critérios (por exemplo, eficiência e custo para implementar) e resultar em relatórios de apenas uma ou duas páginas. Decisões mais formais podem exigir planos separados, meses de esforço, reuniões para desenvolver e aprovar critérios, simulações, protótipos, pilotos e uma extensa documentação

Podem ser utilizados critérios numéricos e não-numéricos em um processo formal de avaliação. Critérios numéricos utilizam pesos para refletir a importância relativa dos critérios. Critérios não-numéricos utilizam uma escala de classificação mais subjetiva (por exemplo, alto, médio, baixo). Decisões mais formais podem exigir um completo estudo comercial

Um processo formal de avaliação identifica e avalia as soluções alternativas. A seleção final de uma solução pode envolver atividades iterativas de identificação e avaliação. Partes de alternativas identificadas podem ser combinadas, tecnologias emergentes podem modificar alternativas e a situação de mercado para os fornecedores pode se modificar, durante o período de avaliação

Uma alternativa recomendada é acompanhada pela documentação dos métodos selecionados, critérios, alternativas e justificativas para a recomendação. A documentação é distribuída para os stakeholders relevantes; ela fornece um registro do processo formal de avaliação e a sua justificativa, que é útil para outros projetos que encontrem uma questão semelhante.

SG 1	Avaliar Alternativas

Decisões são baseadas em uma avaliação de alternativas utilizando critérios estabelecidos

GG 2	Institucionalizar um Processo Gerenciado

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado

GG 3	Institucionalizar um Processo Definido

O processo é institucionalizado como um processo definido

_________________________________________________________________________

SG 1	Avaliar Alternativas

Decisões são baseadas em uma avaliação de alternativas utilizando critérios estabelecidos

Questões que exigem um processo formal de avaliação podem ser identificadas durante qualquer fase do ciclo de vida de um produto ou projeto. O objetivo deverá ser identificar questões com a maior antecedência possível, para maximizar o tempo disponível para resolver a questão

SP 1.1 Estabelecer Instruções para a Análise de Decisões

Estabelecer e manter instruções para determinar quais questões estão sujeitas a um processo formal de avaliação

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.2 Estabelecer Critérios de Avaliação

Estabelecer e manter os critérios para a avaliação de alternativas e a classificação relativa destes critérios

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.3 Identificar Soluções Alternativas

Identificar soluções alternativas para tratar questões

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.4 Selecionar Métodos de Avaliação

Selecionar os métodos de avaliação

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.5 Avaliar Alternativas

Avaliar as soluções alternativas utilizando os critérios e métodos estabelecidos

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

SP 1.6 Selecionar Soluções

Selecionar soluções a partir de alternativas com base nos critérios de avaliação

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional

Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução do processo de análises de decisões e resoluções

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.2 Planejar o Processo

Estabelecer e manter o plano para a execução do processo de análises de decisões e resoluções

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.3 Fornecer Recursos

Fornecer os recursos adequados para a execução do processo de análises de decisões e resoluções, desenvolvimento de produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.4 Atribuir Responsabilidades

Atribuir responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento dos produtos de trabalho e fornecimento dos serviços do processo de análises de decisões e resoluções

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.5 Treinar Pessoas

Treinar as pessoas para executar ou apoiar o processo de análises de decisões e resoluções, conforme necessário

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.6 Gerenciar Configurações

Colocar os produtos de trabalho definidos do processo de análises de decisões e resoluções sob os níveis apropriados de gerenciamento de configurações

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders Relevantes

Identificar e envolver os stakeholders relevantes do processo de análises de decisões e resoluções, conforme planejado

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo

Monitorar e controlar o processo de análises de decisões e resoluções, contra o plano de execução do processo e tomar a ação corretiva apropriada

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.9 Avaliar Objetivamente a Aderência

Avaliar objetivamente a aderência do processo de análises de decisões e resoluções contra sua descrição de processo, padrões e procedimentos e tratar as não conformidades.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 2.10 Revisar Status com Nível Mais Alto de Gerência

Revisar as atividades, status e resultados do processo de análises de decisões e resoluções com o gerenciamento de mais alto nível e resolver questões.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido de análises de decisões e resoluções

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria

Coletar produtos de trabalho, medidas, resultados de medições e informações de melhoria derivadas do planejamento e da execução do processo de análises de decisões e resoluções para dar suporte ao uso futuro e à melhoria dos processos e ativos de processo da organização.

Situação Observada

Produtos de Trabalho Identificados

Ação Sugerida

Identificação do processo de desenvolvimento…

# III. AVALIAÇÃO MPS.BR

Avaliação MPS.br...

|  | ## metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | resumo executivo dos resultados |
|  | resultados analíticos do nível G |

Metodologia empregada…

a avaliação do MPS.BR foca o nível g de maturidade do referido modelo e emprega O GUIA DE AVALIAÇÃO VERSÃO 1.1 conforme preconizado softex

- Guia de Avaliação – MA-MPS objetiva:

- Permitir uma avaliação objetiva dos processos de software de uma organização/unidade organizacional;

- Permitir a atribuição de um nível de maturidade do MR-MPS com base no resultado da avaliação.

- Adotamos a avaliação similar à classe C do CMMI tendo em vista os objetivos do MEC com a avaliação e a disponibilidade de tempo da fase do projeto. Entretanto, a mesma é indicada para avaliações em um cenário que não se pretende obter uma avaliação oficial de maturidade reconhecida pelo Softex.

Metodologia empregada…

a avaliação do MPS.BR foca o nível g de maturidade...

- Nível de maturidade avaliado:

| - Nível G - (Parcialmente Gerenciado) | - Gerência de projetos (GPR) - Gerência de requisitos (GRE) |
| --- | --- |

Metodologia empregada…

a avaliação do MPS.BR foca o nível g de maturidade...

- Condução da avaliação:

- Conduzida em 1 dia de trabalho;

- São avaliados 21 resultados em uma amostra de 4 projetos da organização considerados melhores práticas;

- Conduzida por dois consultores com grande domínio do MPS.br e experiência na aplicação do método de avaliação e na implantação do MPS.br em organizações de desenvolvimento de software

- Participam por parte do MEC profissionais, gerentes de projeto, que conduzem os projetos selecionados

- É avaliada cada resultado verificando se o processo está coberto

- A atribuição do nível de maturidade é que todas os resultados de cada processo estejam ou totalmente implantadas ou largamente implantadas para os 4 projetos selecionados.

Metodologia empregada…

a avaliação do cmmi foca os níveis 2 e 3 de maturidade do referido modelo...

- Quem participou da avaliação:

- Pelo MEC:

- Pela CPD:

- Aguinaldo Aragon Fernandes;

- Maria Bernadete de Menezes Tavares.

- Projetos selecionados para a avaliação:

- Qual foi o periodo de realização:

- 02/02/2009 a 04/02/2009

Avaliação MPS.br…

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | ## resumo executivo dos resultados |
|  | resultados analíticos do nívelG |

Resumo executivo dos resultados…

as práticas de desenvolvimento de sistemas da dti não estão aderentes ao nível g do mps.br

- Para estar aderente ao nível G todas os atributos dos processos de Planejamento de Projetos e de Gestão de Requisitos deveriam estar aderentes;

- Foi verificado que:

- Os atributos e respectivos resultados não permitem verificar uma institucionalização dos processos, ou seja, processo documentado, padrão, planejado, melhorado, monitorado, com recursos adequados, pessoal treinado no processo, etc.

- Também foi verificado que não há padrão para os processos de Planejamento de Projetos e Gestão de Requisitos, assim como resultados esperados e os mesmos são executados parcialmente e informalmente

- A aplicação dos processos é aleatória, por exemplo, alguns projetos elaboram a Estrutura Analítica de Trabalho enquanto outros não o fazem. O mesmo ocorre com a utilização de Ponto de Função como métrica de estimativa, elaboração de cronogramas e a elaboração do Documento de Visão como artefato para entendimento dos requisitos do cliente

- VIDE RESUMO EXECUTIVO DA AVALIAÇÃO DO CMMI

Avaliação MPS.br…

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | resumo executivo dos resultados |
|  | ## resultados analíticos do nívelG |

Resultados analíticos do nível G...

### GPR - Gerência do Projeto

GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido

Situação Observada

O escopo do projeto é definido e registrado em diferentes artefatos nos diferentes projetos das diferentes células. São utilizados

modelos como: WBS, EAP.

A definição do escopo não é rotineiramente realizada e o

Produtos de Trabalho Identificados

WBS

EAP

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento formal e detalhado para estimar o escopo do projeto considerando a definição de uma forma padrão de WBS ou EAP.

GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados

Situação Observada

Uma das células utilizou Ponto de Função e Use Case Point em alguns projetos.

O processo não está descrito e não está institucionalizado mesmo informalmente.

Não há capacitação suficiente para elaborar as estimativas.

Produtos de Trabalho Identificados

Planilha de UCP e APF (em alguns projetos)

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o cálculo de estimativas de atributos de produtos de trabalho e tarefas considerando uma metodologia de estimativa como APF ou UCP.

GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidas

Não há descrições de ciclo de vida aprovadas e publicadas.

Existe um ciclo de vida padronizado, mas geralmente, o Sistema de Demandas é quem define as fases dos projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para definir o ciclo de vida do projeto considerando que devem ser publicadas descrições de

ciclos de vida, previamente aprovados para uso dos projetos.

GPR 4. O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas

Situação Observada

Não são feitas estimativas de custo e esforço.

Existe um “teto” de custo, por projeto, em função da contratada.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a determinação de estimativas de esforço e de custo para os projetos, considerando como custos as horas estimadas do projeto.

GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo marcos e/ou pontos de controle, são estabelecidos e mantidos

Situação Observada

Todos os projetos têm cronograma e usam Project ou Planilha Excel.

Os cronogramas são acompanhados pelo Gerente do Projeto.

Não há orçamento para os projetos. Há um orçamento global dos serviços conforme programação orçamentária do Ministério.

Consegue-se calcular o custo de alguns projetos.

Produtos de Trabalho Identificados

Cronogramas em planilhas Excel e Project.

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a definição do orçamento e do cronograma.

GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados

Situação Observada

Identificam os riscos, mas não há uma formalização.

Identificaram um risco de integração com o FNDE e o Secretário não aceitou.

Começaram a fazer planos de mudança.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para se identificar os riscos do projeto com registros e classificação dos mesmos.

GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo

Situação Observada

Os recursos humanos alocados ao projeto não são registrados.

Os recursos humanos planejados para desenvolver o projeto são planejados informalmente.

Há dois tipos de planos: Plano de aquisição que solicita a aquisição pelos meios do procedimento de aquisição e a solicitação

de recursos para infraestrutura, através de memorando ou e-mail.

Está planejado publicar uma matriz de alocação de recursos humanos.

Produtos de Trabalho Identificados

Plano de aquisição

Solicitação de recursos

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o planejamento dos recursos necessários à execução do projeto.

GPR 8. As tarefas, os recursos e o ambiente de trabalho, necessários para executar o projeto são planejados

Situação Observada

Os recursos materiais alocados ao projeto não são registrados.

Há dois tipos de planos: Plano de aquisição que solicita a aquisição pelos meios do procedimento de aquisição e a solicitação

de recursos para infraestrutura, através de memorando ou e-mail.

O ambiente de trabalho já é padronizado inclusive ferramentas e espaço físico.

Produtos de Trabalho Identificados

Plano de aquisição

Solicitação de recursos

Ação Sugerida

Melhoria do procedimento para o planejamento dos recursos físicos necessários à execução do projeto.

GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança

Situação Observada

Não há um procedimento formalizado e a execução é informal e ocasional.

Dependendo do projeto é realizado um planejamento de gestão de dados de maneira informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o planejamento do gerenciamento dos dados do projeto considerando que alguns dados

podem ser de gestão obrigatória como: planilhas de APF, cenários descartados, etc.

GPR 10. Planos para a execução do projeto são estabelecidos e reunidos no Plano do Projeto

Situação Observada

Não há um documento chamado de Plano do Projeto e os demais planos são elaborados informalmente.

O cronograma registra as atividades planejadas para o projeto incluindo planos de testes, entre outros

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para documentar o plano de projeto e versionar a cada alteração aprovada.

GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as restrições e os recursos disponíveis, é

avaliada. Se necessário, ajustes são realizados

Situação Observada

Os projetos não são avaliados quanto à sua viabilidade. Os prazos, geralmente, são impostos e não há margem para

negociação ou ajustes.

A viabilidade do projeto não é avaliada, formalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a realização de análise de viabilidade considerando os projetos críticos com prazos pré-definidos e de difícil execução.

GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido

Situação Observada

Não há procedimento formal.

Os clientes assinam o “plano” para o projeto, quando necessário, mas não é uma constante e a equipe não se compromete

formalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a obtenção de compromissos dos stakeholders relevantes.

GPR 13. O progresso do projeto é monitorado com relação ao estabelecido no Plano do Projeto e os resultados são

documentados

Situação Observada

O progresso do projeto é monitorado através do cronograma, porém o resultado do monitoramento não é registrado

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Sucesso, quando há desvios relacionados ao prazo

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para monitorar a execução das atividades planejadas considerando a evolução do cronograma e o registro dos resultados.

GPR 14. O envolvimento das partes interessadas no projeto é gerenciado

Situação Observada

Os stakeholders das partes interessadas é gerenciado, informalmente

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para identificar e monitorar o envolvimento das partes interessadas considerando todos os interessados relevantes ao projeto

GPR 15. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento

Situação Observada

A grande maioria dos projetos realiza revisões de marco, porém não há padronização e nem institucionalização.

Produtos de Trabalho Identificados

Atas de reunião

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para que todos os projetos realizem as revisões de marco de forma padronizada.

GPR 16. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo

dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas

Situação Observada

Durante as revisões formais são identificados os problemas e as dependências de solução, de maneira informal.

Produtos de Trabalho Identificados

Relatório Acompanhamento Crítico de Sucesso

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o registro dos problemas identificados e do resultado das análises de questões

pertinentes, incluindo as dependências críticas considerando todos os envolvidos.

GPR 17. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados

são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão

Situação Observada

Durante as revisões formais ou informalmente são identificados os desvios de cronograma e são tomadas ações para

solucioná-los inclusive com horas adicionais noturnas.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para o registro das ações corretivas para os problemas identificados e analisados e o

acompanhamento das suas resoluções.

RAP1. O processo atinge seus resultados definidos

Situação Observada

Não há registros dos resultados definidos exceto o resultado de prazo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a identificação dos resultados definidos a serem atingidos

RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo

Situação Observada

Não há política estabelecida para o gerenciamento do projeto.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para gerenciamento do projeto.

RAP 3. A execução do processo é planejada

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o gerenciamento do projeto

RAP 4. A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados para atender aos planos

Situação Observada

Não sendo planejado o processo de gerenciamento do projeto não há como se monitorar a execução do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo de gerenciamento do projeto.

RAP 5. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciar o projeto também não há como se treinar pessoas no processo, porém as pessoas possuem a capacitação necessária, porém sem registro e evidências

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para se alocar pessoas com competências formalmente estabelecidas

RAP 6. Os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados

Situação Observada

Não há especialistas em gerenciamento de projeto assim como não há ferramenta de apoio ao processo de gerenciamento do projeto

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento e de uma ferramenta para planejar o projeto

RAP 7. A comunicação entre as partes interessadas no processo é gerenciada de forma a garantir o seu envolvimento no projeto

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento do projeto não há como se identificar stakeholders relevantes ao processo assim como a comunicação entre eles

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders relevantes ao processo através do planejamento da comunicação entre eles

RAP 8. Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciamento do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência

- Identificação do processo de desenvolvimento...

GRE - Gerência de Requisitos

GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos

Situação Observada

É realizada uma reunião em que o usuário solicita o projeto. Após essa reunião é disparada outra reunião para apresentar o gerente que vai fazer o levantamento ao usuário solicitante. Obtêm-se os requisitos, faz-se o desenho dos processos e se aprova os requisitos.

Na maioria dos projetos, há um documento de Visão

Produtos de Trabalho Identificados

Documento de Visão para identificação dos requisitos. O documento de visão tem a sua padronização na MDS, mas não é muito utilizado.

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para o entendimento dos requisitos

GRE 2. Os requisitos de software são aprovados utilizando critérios objetivos

Situação Observada

Não há um processo para obter a aprovação dos requisitos assim como a utilização de critérios.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para a obtenção da aprovação dos requisitos com a utilização de critérios.

GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida

Situação Observada

Não é praticado.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para rastrear os requisitos bidirecionalmente com a utilização de uma ferramenta.

GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir

inconsistências em relação aos requisitos

Situação Observada

Não é praticado de maneira uniforme e o Sistec realizou informalmente.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para se identificar inconsistências entre o trabalho do projeto e os requisitos.

GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto

Situação Observada

Não há um procedimento para a realização da gestão de mudanças nos requisitos.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para gerenciar as mudanças dos requisitos

RAP1. O processo atinge seus resultados definidos

Situação Observada

Não há registros dos resultados definidos para o gerenciamento dos requisitos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de procedimento para a identificação dos resultados definidos a serem atingidos

RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo

Situação Observada

Não há política estabelecida para gerenciamento dos requisitos

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Definir uma política para gerenciamento dos requisitos do projeto.

RAP 3. A execução do processo é planejada

Situação Observada

O processo não é planejado

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para planejar o gerenciamento dos requisitos do projeto

RAP 4. A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados para atender aos planos

Situação Observada

Não sendo planejado o processo de gerenciamento dos requisitos do projeto não há como se monitorar a execução do

processo

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para monitorar e controlar o processo de gerenciamento dos requisitos do projeto

RAP 5. Os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados

Situação Observada

Não há especialistas em gerenciamento dos requisitos do projeto assim como não há ferramenta de apoio ao processo

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento e de uma ferramenta para planejar o projeto

RAP 6. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para gerenciar os requisitos do projeto também não há como se treinar pessoas no processo, porém as pessoas possuem a capacitação necessária, porém sem registro e evidências

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para se alocar pessoas com competências formalmente estabelecidas

RAP 7. A comunicação entre as partes interessadas no processo é gerenciada de forma a garantir o seu envolvimento no projeto

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para o gerenciamento dos requisitos do projeto não há como se identificar stakeholders relevantes ao processo assim como a comunicação entre eles

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para identificar e envolver stakeholders relevantes ao processo através do planejamento da comunicação entre eles

RAP 8. Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados

Situação Observada

Não havendo processo estabelecido para o gerenciamento dos requisitos do projeto não há como a Gerência revisar as atividades, status e resultados do processo.

Produtos de Trabalho Identificados

Não foram identificados produtos de trabalho

Ação Sugerida

Estabelecimento de um procedimento para revisar o status do processo com a Gerência

- Identificação do processo de desenvolvimento...

# IV. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Avaliação da metodologia de desenvolvimento de sistemas...

|  | ## metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | RESUMO EXECUTIVO DO RESULTADO |
|  | resultados da avaliação |

Metodologia empregada…

a metodologia de desenvolvimento de sistemas é avaliada de acordo com frameworks apropriados e conforme o ambiente de desenvolvimento, considerando aspectos organizacionais e de tecnologia

- Para a avaliação da metodologia é aplicado o guia de avaliação proposto por Sam Holcman (in: Software Engineering Productivity Handbook, McGraw-Hill)

- Esta metodologia avalia uma metodologia conforme os seguintes aspectos:

- Guia do processo de desenvolvimento de sistemas;

- Enciclopédia central;

- Simplificação do processo de desenvolvimento de sistemas;

- Padronização do processo de desenvolvimento de sistemas;

- Habilidade para ser customizada;

- Controle de mudanças na metodologia;

- Compatibilidade da metodologia com técnicas atuais

- Nível de cobertura da metodologia em termos de engenharia de software;

- Nível de detalhe da metodologia;

- Habilidade para lidar com vários tipos de projetos e ambientes;

- Entregáveis previstos pela metodologia;

- Métodos empregados;

- Técnicas;

- Uso de padrões

Metodologia empregada…

a metodologia de desenvolvimento de sistemas é avaliada de acordo com frameworks...

- Esta metodologia avalia uma metodologia conforme os seguintes aspectos:

- Identificação de papéis;

- Identificação de ferramentas de suporte;

- Existência de roteiros;

- Uso de ferramentas de Computer Aided Design;

- Navegação pela metodologia;

- Portabilidade;

- Suporte educacional;

- Cada item é avaliado numa escala de 0 a 8, sendo que o score máximo que pode ser obtido é 208

- Metodologias que apresentam 0 a 103 pontos estão com score baixo, de 104 a 155, médio e de 156 a 208 alto.

- A metodologia também deve ser avaliada contra o ambiente organizacional (como chegam as demandas, processo e negociação de prazos, cultura de trabalho e as tecnologias do ambiente de desenvolvimento de software).

Metodologia empregada…

a metodologia de desenvolvimento de sistemas é avaliada de acordo com frameworks...

- Condução da avaliação:

- Conduzida em 1 dia de trabalho;

- Realizada entrevista com o responsável pela manutenção e suporte à metodologia de desenvolvimento de sistemas;

- Conduzida por um consultor especialista em avaliações dessa natureza;

- Quem participou da avaliação:

- Pelo MEC:

- Sônia Regina Rodrigues Motta

- Cláudio Alberto Florentino

- Joyce Lustosa Belga

- Pela CPD:

- Aguinaldo Aragon Fernandes;

- Qual foi o periodo de realização:

- 04/02/2009

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | ## RESUMO EXECUTIVO DA AVALIAÇÃO |
|  | resultados da avaliação |

Resumo da avaliação...

a tabela a seguir apresenta um resumo da avaliação da metodologia de desenvolvimento de sistemas

| Categoria | (1) Pontuação Máxima | (2) Pontuação Obtida | % (2) / (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | 32 | 23 | 71,87% |
| Propriedades | 48 | 42 | 87,50% |
| Componentes | 56 | 27 | 48,21% |
| Funções | 32 | 14 | 43,75% |
| Serviços | 40 | 14 | 35% |
| Pontuação | 208 | 120 | 57,69% |

- Pontuação:

- Conforme o parâmetro da metodologia de avaliação preconizada por Sam Holcman, a metodologia de desenvolvimento de sistemas, MDS, da DTI está classificada como nível médio

- Pontos fortes da metodologia de desenvolvimento de sistemas:

- Metodologia documentada com um roteiro bem definido em termos de fases, etapas, artefatos e produtos correspondentes, inclusive apresenta as técnicas que devem ser empregadas;

- A metodologia identifica as etapas necessárias para produzir cada entregável do sistema ou de sua evolução;

- A metodologia simplifica o processo de desenvolvimento;

- A metodologia padroniza o processo de desenvolvimento;

- A metodologia pode ser customizada para atender a padrões específicos e práticas da organização;

- A metodologia suporta técnicas e tecnologias atuais;

- A metodologia cobre todo o ciclo de vida de sistemas;

- Peças da metodologia podem ser extraídas e usadas para projetos focados;

- A metodologia é guiada para a produção de entregáveis;

- A metodologia identifica os papéis (tipos de funções) que são envolvidos em cada método;

- A metodologia pode ser impressa no todo ou em partes selecionadas;

- A metodologia pode ser portada para ferramentas externas.

- Pontos fracos da metodologia de desenvolvimento de sistemas:

- O repositório da metodologia não é centralizado para que todos tenham acesso;

- As mudanças na metodologia não podem ser verificadas quanto a sua exatidão e manutenção de consistência metodológica por não estar apoiada em ferramentas automatizadas;

- A metodologia não é organizada em termos de métodos ligados aos entregáveis produzidos;

- A metodologia não fornece técnicas que descrevem como conduzir o método;

- A metodologia não tem grande habilidade para internalizar os padrões e práticas da organização;

- A metodologia não identifica e suporta ferramentas apropriadas para a execução de cada método;

- A metodologia não fornece roteiros pré-definidos para atender aos objetivos especificados;

- A metodologia não é expressa usando modelos formais cuja integridade estrutural pode ser verificada automaticamente;

- A metodologia não pode ser pesquisada em um ambiente WEB a partir de engine de buscas;

- A metodologia não é suportada por uma linha de serviços educacionais;

- Não há equipe de suporte ao uso da metodologia;

- Não são disponibilizados suporte para a implantação da metodologia.

- Recomendações:

- Implementar imediatamente a metodologia MDS nas células de desenvolvimento;

- Criar roteiros alternativos para demandas de atendimento urgente, especificando;

- Elaborar plano para a eliminação, ao longo do tempo, dos pontos fracos observados;

- Implementar processo de garantia da qualidade do uso da metodologia

Avaliação da metodologia de desenvolvimento de sistemas…

|  | metodologia empregada |
| --- | --- |
|  | RESUMO EXECUTIVO DA AVALIAÇÃO |
|  | ## resultados da avaliação |

Resultados da Avaliação...

a metodologia é avaliada conforme grupo de critérios quais sejam: objetivos, propriedades, componentes, funções e serviços

- Objetivos da metodologia: revela a intenção da metodologia em termos do que ela pretende alcançar. Uma metodologia efetiva deve atender a 4 objetivos.

- Guia do processo de desenvolvimento de sistemas: o usuário da metodologia deve ser capaz de determinar e executar facilmente as etapas necessárias para produzir um entregável. Metodologias com alto score respondem às seguintes perguntas:

- O que deve ser feito?

- Por que a etapa é deve ser realizada?

- O que é produzido?

- Quando deve ser feito?

- Quanto tempo demora para ser feito?

- Como deve ser feito?

- Quem deve fazer?

- Quais ferramentas são usadas?

- A metodologia identifica as etapas necessárias para produzir cada entregável do sistema ou de sua evolução?

- Resultado

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Serve como uma enciclopédia central de sistemas: a metodologia é planejada para ser colocada em um repositório de fácil acesso e que contenha políticas, padrões, métodos, técnicas, etc. Metodologias com alto score ligam essas informações eletronicamente.

- 2. O repositório da metodologia é centralizado?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Simplifica o processo de desenvolvimento de sistemas: a metodologia deve apresentar somente o que tem utilidade para o processo de desenvolvimento. Metodologias com alto score é direta no que é importante e vai descendo no detalhe.

- 3. A metodologia simplifica o processo de desenvolvimento?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Padroniza o processo de desenvolvimento de sistemas: uma metodologia de desenvolvimento deve padronizar o processo de desenvolvimento. Deve encorajar um vocabulário consistente. Metodologias com alto score apresentam um processo padrão o qual pode ser adaptado conforme variedades de ambientes de projetos, através de critérios de adaptação.

- 4. A metodologia encoraja e fornece os meios de implementar uma abordagem padrão para o desenvolvimento de sistemas?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Propriedades da metodologia: revelam as qualidades inerentes da metodologia e são úteis para identificar potenciais pontos fracos e fortes.

- Customização: uma metodologia customizável é aquela que pode ser alterada e reter todas as características e funções de sua forma original.

- 5. A metodologia pode ser customizada para atender a padrões específicos e práticas da organização que a utiliza?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Exatidão: a metodologia não pode ter inconsistências e alterações devem ser verificadas para manter a sua consistência. Metodologias com alto score são construídas usando modelos formais e residem em ambientes automatizados que entendem o modelo.

- 6. As mudanças na metodologia podem ser verificadas quanto a sua exatidão e manutenção de consistência metodológica?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Compatibilidade: novas técnicas surgem e são introduzidas no cenário de desenvolvimento de sistemas. Metodologias com alto score apresentam compatibilidade com técnicas modernas de desenvolvimento de software.

- 7 – A metodologia suporta técnicas e tecnologias atuais ou é apoiada por práticas fora de uso?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Completeza: uma metodologia deve cobrir todos os aspectos das atividades de desenvolvimento. Metodologias com alto score cobrem todo o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, desde o planejamento.

- 8 – A metodologia cobre todo o ciclo de vida de sistemas?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Concisão: uma metodologia que apresenta todas as práticas de sistemas é inefetiva como um guia a ser seguido pelos profissionais. Uma metodologia deve ser completa e concisa e ter uma filosofia de desenvolvimento clara.Metodologias com alto score apresentam uma filosofia consistente que é expressa sucintamente.

- 9 – A metodologia pode ser seguida pela organização de sistemas ou apresenta muitos detalhes desnecessários?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Habilidade para ser usada por partes: uma metodologia efetiva suporta caminhos que incluem métodos e técnicas projetadas para atender objetivos específicos, como por exemplo, guias que definem o escopo de uma área de negócio. Metodologias com alto score permitem ao usuário extrair peças da metodologia de forma que o roteiro possa ser usado em sua totalidade.

- 10 – Peças da metodologia podem ser extraídas e usadas para projetos focados?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Componentes: são elementos básicos que representam blocos da metodologia para a construção do sistema. Componentes revelam a capacidade da metodologia.

- Entregáveis: o propósito primário da metodologia é guiar as atividades de desenvolvimento de sistemas. Essas atividades são medidas pela qualidade e tempo para produzir os entregáveis. Uma metodologia efetiva estabelece entregáveis como sua meta e foca na sua produção.

- 11 – A metodologia é guiada para a produção de entregáveis?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Métodos: métodos são elementos chaves de uma metodologia. Cada método deve ter um propósito para produzir um entregável. A metodologia deve incorporar relacionamento precedentes entre os métodos para estabelecer qual serve de pré-requisito para o outros. Metodologias com alto score possuem métodos caracterizados em termos de sua função, entregável que produz, papéis e ferramentas de suporte.

- 12 – A metodologia é organizada em termos de métodos discretos que são ligados aos entregáveis produzidos?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Técnicas: a técnica é um procedimento que guia a execução de um método. A metodologia deve incorporar técnicas que se provem efetivas para atender ao método.

- 13 - A metodologia fornece técnicas que descrevem como conduzir o método?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Padrões e práticas: cada organização tem seu próprio guia de desenvolvimento, tais como convenção de nomes. Metodologias de alto score encorajam a integração dos padrões organizacionais.

- 14 - A metodologia pode internalizar os padrões e práticas da organização?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Papéis: métodos são desempenhados por vários praticantes cada um com uma habilidade específica. Uma metodologia efetiva liga as habilidades requeridas com cada método a fim de identificar os papéis apropriados. Metodologias de alto score possibilitam a correspondência entre os papéis da organização com os métodos.

- 15 - A metodologia identifica os papéis (tipos de funções) que são envolvidos em cada método?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Ferramentas: metodologia efetivas permitem o uso de ferramentas CASE – Computer Aided Software Design que apóiam a execução dos métodos. Metodologias com alto score identifica e recomenda as ferramentas para os métodos.

- 16 – A metodologia identifica e suporta ferramentas apropriadas para a execução de cada método?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Roteiros: como uma metodologia é utilizada para vários tipos de projetos, é necessário que a mesma apresente roteiros específicos para o seu uso,seja em função do porte e risco do projeto ou em função da tecnologia usada para o desenvolvimento. Metodologias de alto score fornecem múltiplos roteiros para serem escolhidos e customizados pelo usuário.

- 17 – A metodologia fornece roteiros pré-definidos para atender aos objetivos especificados?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Funções: são caracteristicas dinâmicas da metodologia em termos de usabilidade, flexibilidade e abrangência.

- Gerenciamento da metodologia: refere-se à funcionalidade que permite verificação automática dos modelos formais usados que expressam a metodologia. O gerenciamento fornece meios de gerenciar as mudanças que ocorrem na metodologia ao longo do tempo. Metodologias com alto score são projetadas usando modelos formais e são gerenciadas através de um CASE.

- 18 – A metodologia é expressa usando modelos formais cuja integridade estrutural pode ser verificada automaticamente?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Navegação na metodologia: o valor da metodologia é prejudicado se ela não pode ser localizada e recuperada para uso. Uma metodologia de desenvolvimento efetiva deve fornecer meios de visualização da informação de acordo com as necessidades de pesquisa e navegação.

- 19 – A metodologia pode ser pesquisada em um ambiente WEB a partir de engine de buscas?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Geração de relatórios: a metodologia deve permitir a sua impressão no todo ou em partes para serem usadas pelo projeto de desenvolvimento.

- 20 – A metodologia pode ser impressa no todo ou em partes selecionadas?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Interfaces externas: interfaces com outros softwares como de gerenciamento de projetos, geração de código, analisadores de código, controle de configuração, aumentam o poder de uso de uma metodologia.

- 21 – A metodologia pode ser portada para ferramentas externas?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Serviços: são serviços fornecidos pelo pessoal de suporte aos usuários da metodologia. Serviços compreendem treinamento, integração, demonstração, customização e implementação.

- Educação: educação transfere informação sobre o conteúdo e aplicação de uma metodologia em conhecimento. A educação deve ser conduzida por um profissional que tem domínio e prática no uso da metodologia. Metodologias de alto score suportam serviços de educação da metodologia.

- 22 – A metodologia é suportada por uma linha de serviços educacionais?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Integração: refere-se à integração da metodologia a padrões existentes na organização. Metodologias de alto score permitem a adequação da metodologia às necessidades da organização.

- 23 – Existem serviços de integração da metodologia com os padrões, práticas e convenções da organização?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Demonstração: refere-se a aplicação piloto da metodologia em projetos reais para fins de complementar a educação fornecida sobre a metodologia. Metodologias de alto score encorajam o uso em projetos piloto.

- 24 – A equipe de suporte à metodologia é capaz de demonstrar qualquer aspecto da metodologia em um projeto real?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Customização: envolve criar capacidade no usuário para customizar a metodologia ao longo do tempo. Metodologias com alto score vê a customização como parte necessária de uma implementação.

- 25 – São disponibilizados serviços para customizar a metodologia visando incorporar as experiências da organização?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

- Implementação: para implementar uma metodologia a organização necessita mudar sua cultura. A gestão de mudanças culturais envolve planejamento proativo e execução. Trata a mudança como um processo com características próprias – medindo o risco, criando indicadores para o sucesso, definindo papéis,etc. Metodologias de alto score fornecem serviços de gerenciamento de mudança da cultura de forma a facilitar a implementação da metodologia no ambiente de desenvolvimento da organização.

- 26 – São disponibilizados serviços para o roll-out efetivo da metodologia?

- Resultado:

- 0               1            2            3             4            5            6            7             8

- Falha                Fraco                    Adequado               Bom                   Superior

Identificação do processo de desenvolvimento...

# V. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM USO - PMI

Metodologia empregada…

a metodologia de gerenciamento de projetos está em elaboração

- De acordo com o Escritório de Projeto, ainda não foi elaborada a metodologia de gerenciamento dos projetos da DTI

- A metodologia deverá ser elaborada conforme o padrão preconizado pelo Project Management Institute – o Project Management Body of Knowledge

- Nossa recomendação é de que a metodologia seja desenvolvida considerando os seguintes requisitos:

- Atendimento ao PMBOK de forma flexível, em função da natureza do projeto a ser gerenciado;

- Deve ter um roteiro para o uso da metodologia e templates adequados;

- Verificar a possibilidade de aquisição de ferramenta de mercado para apoiar no gerenciamento de projetos;

- A metodologia deverá ser aderente ao processo de trabalho da DTI, considerando os fluxos de trabalho atuais;

- A metodologia deverá prever interfaces com a gestão de demandas e com o sistema novo de gerenciamento de demandas;

- A introdução da metodologia deverá ser planejada e recursos humanos deverão ser capacitados para o seu uso;

- Verificar a possibilidade de implementar programa de incentivo para a obtenção da certificação Project Management Professional – PMP do PMI;

- Verificar a possibilidade de colocar a metodologia no Portal Intramec para uso da DTI;

- Verificar a cobertura da metodologia a ser elaborada conforme tabela a seguir:

Prática

O organização tem políticas descrevendo a padronização, medição, controle e melhoria contínua do processo de gerenciamento de projetos

Padrão de iniciação do projeto é estabelecido

Padrões do processo de desenvolvimento do plano do projeto são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento do escopo são estabelecidos

Padrões do processo de definição do escopo são estabelecidos

Padrões do processo de definição de atividades são estabelecidos

Padrões do processo de seqüenciamento de atividades são estabelecidos

Padrões do processo de definição da duração da atividade são estabelecidos

Padrões do processo do desenvolvimento do cronograma são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento de recursos são estabelecidos

Padrões do processo de estimativa de custo são estabelecidos

Padrões do processo de elaboração do orçamento são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento do risco são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento da qualidade são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento organizacional são estabelecidos

Padrões do processo de aquisição de pessoal são estabelecidos

Padrões do processo de comunicação são estabelecidos

Padrões do processo de identificação do risco são estabelecidos

Prática

Padrões do processo de análise qualitativa dos riscos são estabelecidos

Padrões do processo de análise quantitativa dos riscos são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento de resposta ao risco são estabelecidos

Padrões do processo de aquisição são estabelecidos

Padrões do processo de planejamento da solicitação de recursos são estabelecidos

Padrões do processo do plano de execução do projeto são estabelecidos

Padrões do processo de quality assurance do projeto são estabelecidos

Padrões do processo de desenvolvimento da equipe do projeto são estabelecidos

Padrões do processo de distribuição da informação são estabelecidos

Padrões do processo de solicitação são estabelecidos

Padrões do processo de seleção de fornecedores são estabelecidos

Padrões do processo de administração de contrato

Padrões do processo de comunicação do desempenho do projeto são estabelecidos

Padrões do processo de controle integrado da mudança são estabelecidos

Padrões do processo de verificação do escopo são estabelecidos

Padrões do processo de controle da mudança do escopo são estabelecidos

Padrões do processo de controle do cronograma são estabelecidos

Padrões do processo de controle de custo são estabelecidos

Padrões do processo de controle da qualidade são estabelecidos

Prática

Padrões do processo de controle e monitoramento dos riscos são estabelecidos

Padrões do processo de encerramento de contratos são estabelecidos

Padrões do processo de encerramento administrativo são estabelecidos

Metodologia empregada…

a metodologia de gerenciamento de projetos está em elaboração

- Quem participou da avaliação:

- Pelo MEC:

- Sônia Regina Rodrigues Motta

- Cláudio Alberto Florentino

- Joyce Lustosa Belga

- Pela CPD:

- Aguinaldo Aragon Fernandes.

- Qual foi o periodo de realização:

- 04/02/2009