Universidade Federal do

Estado do Rio de Janeiro

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)

2012 – 2013

Sumário

Sumário	2

1. Equipe de Elaboração do PDTIC	3

2. Apresentação	5

3. Introdução	6

4. Termos e Abreviações	7

5. Documentos de Referência	8

6. Processo de Construção do  PDTIC	10

7. Princípios e Diretrizes	13

8. Estrutura Organizacional da Unidade de TIC	14

9. Referencial Estratégico de TIC	15

Missão	15

Visão	15

Valores	15

Mapa Estratégico de TI	15

Análise SWOT da TI Organizacional	16

10. Inventário de Necessidades	17

11. Plano de Metas e Ações	21

12. Plano de Gestão de Pessoas	22

13. Plano de Investimentos em Serviços e Equipamentos	23

14. Proposta Orçamentária	24

15. Plano de Gestão de Riscos	25

16. Processo de Revisão do PDTIC	26

17. Fatores Críticos de Sucesso	27

18. Conclusão	28

19. Aprovação	29

20. Anexos	30

# Equipe de Elaboração do PDTIC

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, nomeado através da Portaria nº 954, de 29 de dezembro de 2010, e reformulado através da Portaria nº 505, de 18 de julho de 2011.

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Asterio Kiyoshi Tanaka | Pró-Reitor de Planejamento - presidente |
| Maximiliano Martins de Faria | Diretor de Tecnologia da Informação – coordenador executivo |
| Angel Custódio Jesus Palomero | Docente CLA |
| Claudia Cappelli Aló | Coordenadora de Gestão Corporativa de Processos |
| Eugênio Leitão de Carvalho Decourt | Docente CCH |
| Paulina Aparecida Vieira Marques Albuquerque | Arquivista lotada no Arquivo Central |
| Márcia Valéria da Silva de Brito Costa | Diretora da Biblioteca Central |
| Renan Francisco do Couto | Técnico Administrativo PROAD |
| Giane Moliari Amaral Serra | Coordenadora de Educação a Distância |
| Paulo Roberto Pereira dos Santos | Técnico de TI lotado no CCBS - PROPLAN |
| Reinaldo Hashimoto | Docente lotado no CCBS e HUGG |
| Roberto Gerpe Arman Mendes Barros | Analista de TI DTIC |
| Luciano da Rocha Gerard | Docente do CCJP |
| Sidney Cunha de Lucena | Docente CCET |
| Luiza Gonçalves de Paula | Discente do Mestrado PPGI |

# Apresentação

Apresentar o documento, seu objetivo e organização do texto.

# Introdução

Descrever  contexto da unidade de TI do órgão.

Descrever os fatores motivacionais para a organização elaborar o PDTI.

Descrever o alinhamento com as estratégias e políticas da instituição (alinhamento com o negócio).

# Termos e Abreviações

| BSC | Balanced Scorecard |
| --- | --- |
| CTIC | Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| DTIC | Diretoria de Tecnologia da Informação |
| EGTI | Estratégia Geral de Tecnologia da Informação |
| PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação |
| SISP | Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (do Governo Federal) |

# Documentos de Referência

| Documentos de Referência |  |
| --- | --- |
| Identificador | Nome do Documento |
| DR01 | Plano de Desenvolvimento Institucional UNIRIO 2006-2011 |
| DR02 | EGTI 2008 |
| DR03 | EGTI 2010 |
| DR04 | Solicitação de Auditoria CGU nº 20118969/0009 |
| DR05 | EGTI 2011/2012 - Autodiagnostico 2010 |
| DR06 | EGTI 2011/2012 – Plano de Metas 2011 - 2012 |
| DR07 | Instrução Normativa Nº 4 – 12/11/2010 |
| DR08 | Manual de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação – V2.0 |
| DR09 | Instrução Normativa Nº 1 – Gabinete de Segurança Institucional |
| DR10 | Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| DR11 | PDI 2011-2020 da UNIRIO (em elaboração) |

# Processo de Construção do  PDTIC

O Comitê de Tecnologia da Informação utiliza para a construção do PDTIC a metodologia desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão descrita no Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (DR10).

O guia prevê 3 processos: Preparação, Diagnóstico e Planejamento.

A figura a seguir apresenta o processo de preparação:

Figura1 : Processo de Preparação. Fonte: DR10 - Brasil (2010)

Iniciando o processo, o Comitê (CTIC) definiu a abrangência do PDTI como 2011-2012. Em seguida foi definida a equipe participante da elaboração do mesmo que está definida no item 1 deste documento. Esta equeipe foi designada através de portaria da UNIRIO e aprovada como prevê a atividade seguinte deste processo. Na quarta atividade(definir metodologia), o CTIC deliberou pela utilização do Balanced Scorecard. Os documentos de referência utilizados (item 2 deste documento) foram formalmente apresentados ao CTIC.  Em seguida as necessidades e demandas foram levantadas pelo coordenador executivo do CTIC em reuniões com as unidades organizacionais da UNIRIO. O plano de trabalho para construção do PDTIC foi definido de forma a ser construído em reuniões de trabalho. Não houve aprovação formal do mesmo a não ser pelo próprio CTIC.  Os princípios e diretrizes não foram identificados nesta etapa, mas o serão no processo de diagnóstico, apresentado a seguir.

Figura2 : Processo de Diagnóstico. Fonte: DR10 - Brasil (2010)

No processo de diagnóstico as atividades de avaliar os resultados do PDTI anterior e aprovar relatório de resultados do PDTI anterior não foram executadas por não existir um PDTI anterior. Na atividade de avaliar o referencial estratégico da área de TI, foram definidas a missão, visão e valores do DTIC. A atividade de avaliação da organização de TI permitiu identificar os processos de TI que precisam ser estabelecidos na organização. A análise SWOT da TI foi discutida e está documentada na seção 8 deste documento. O resultado da atividade de identificação de fatores críticos de sucesso está documentado na seção 17 deste documento. O CTIC concluiu que para gerar as necessidades de informação da organização seria necessário que os processos organizacionais estivessem mapeados o que não existe no momento na organização, portanto as avaliações realizadas foram quanto às necessidades de serviços de TI, infra-estrutura e pessoas, consolidando as necessidades no item 9 deste documento. A aprovação destas necessidades ocorrerá juntamente com a aprovação de todos os demais itens construídos durante a execução deste processo. Em seguida foi iniciada a execução do terceiro processo (planejamento).

.

Figura 3: Processo de Planejamento. Fonte: DR10 - Brasil (2010)

No processo de planejamento (figura 3), a primeira atividade atualiza os princípios e diretrizes através de dados de priorização e orçamentação. Em seguida, identificam-se as prioridades de cada uma das necessidades atualizando-se a tabela do item 9 deste documento em sua terceira coluna. Em seguida as ações e metas são definidas, planeja-se a execução de ações para atendimento a estas metas, planeja-se ações de pessoas, planeja-se orçamento e custeio e consolida-se o orçamento. Todos estes resultados estão descritos nos itens 10, 11, 12 e 13 deste documento. Em seguida analisa-se os riscos envolvidos neste processo e definem-se ações para tratamento dos mesmos. O plano de riscos está definido no item 14 deste documento. Uma vez concluído este documento é aprovado e publicado.

# Princípios e Diretrizes

# Estrutura Organizacional da Unidade de TIC

# Referencial Estratégico de TIC

## Missão

Prover soluções para as arquiteturas de informação, sistemas e infra-estrutura, alinhadas aos processos organizacionais, que possibilitem o alcance dos objetivos institucionais, assegurando níveis adequados de custo, qualidade e prazo.

## Visão

Ser uma área capaz de antecipar soluções apropriadas e inovadoras para as unidades organizacionais, atendendo com eficácia às demandas da instituição e, por conseqüência, da sociedade.”

## Valores

Confiança e credibilidade;

Compromisso com resultados;

Intercâmbio de Conhecimento;
Disseminação de Melhores Práticas;

Desenvolvimento Profissional;

Participação Democrática;

## Mapa Estratégico de TI

## Análise SWOT da TI Organizacional

| Ambiente Interno | Ambiente Externo |
| --- | --- |
| Forças | Oportunidades |
| Não faltam recursos financeiros | Reuni |
| Bom legado de equipamentos |  |
| Alta administração em sintonia com a TI |  |
| Confiança da comunidade da Unirio que a informatização traga melhorias e oportunidades |  |
| Fraquezas | Ameaças |
| Equipe despreparada e desmotivada |  |
| Poucas rotinas conhecidas de trabalho |  |
| Faltam analistas e técnicos |  |
| Incapacidade de prestar confiabilidade, integridade e disponibilidade à informação |  |
| Falta de atendimento centralizado |  |

# Inventário de Necessidades

| Necessidades Organizacionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 1 | Implantar BDTD e Repositorio Institucional (PDI vigente) |  |
| 2 | Criacão e organização do portal de periódicos e incubadora de publicações na UNIRIO (PDI vigente) |  |
| 3 | Elaboração e implementação de projeto de editoração eletrônica (suporte para criação e manutenção de portais institucionais) |  |
| 4 | Registro de prontuários dos pacientes do hospital universitário no sistema SIE |  |
| 5 | Implantação de um sistema de acompanhamento para o crédito da inserção dos corpos docentes e discentes em atividades acadêmico-culturais |  |
| 6 | Criação de um banco de dados com as informações de extensão, visando a sistematizar os dados das atividades realizadas |  |
| 7 | Elaboração, atualização e disponibilização semestral de um banco de dados visando a unificar as informações relativas às produções científicas, artísticas, culturais e tecnológicas. |  |
| 8 | Ampliar e qualificar o uso de redes sociais |  |
| 9 | Reformular o portal Internet |  |
| 10 | Informatização dos serviços internos da Decania do CCBS (Necessita maior detalhamento. Que serviços seriam estes? Qual o prazo esperado?) |  |
| 11 | Informatização dos serviços internos do CLA (Necessita maior detalhamento. Que serviços seriam estes? Qual o prazo esperado?) |  |
| 12 | Refazer, padronizar e atualizar o portal da PROGRAD |  |
| 13 | Implantar laboratório de informática para uso dos estudantes do CLA |  |
| 14 | Disponibilizar em espaço virtual vinculado ao site da UNIRIO |  |
| 15 | Estruturar banco de fontes de docentes e pesquisadores |  |
| 16 | Disponibilizar boletim informativo eletronico |  |

| Necessidades Organizacionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 17 | Implantar o documento eletronico de valor legal, com observância do que preceitua o Governo Eletrônico do E-ARQ Brasil |  |
| 18 | Fornecer suporte técnico para disponibilizar, em meio eletrônico, os documentos de arquivo como Atas, boletins, resoluções, ordens de serviços, entre outros no site do Arquivo Central |  |
| 19 | Adequar o modulo de protocolo do SIE para que atenda a anexação e a apensação de processos administrativos conforme portaria normativa n. 05 do MPLOG e administrativos |  |
| 20 | Verificar forma mais apropriada do arquivamento definitivo dos processos no módulo de protocolo do SIE |  |
| 21 | Estabelecimento de processos formais para a aquisição de bens e serviços de TI |  |
| 22 | Estabelecimento de processos formais para a gestão de contratos de TI |  |
| 23 | Estabelecimento de uma metodologia de gerenciamento de projetos |  |
| 24 | Estabelecimento de uma política de segurança da informação |  |
| 25 | Estabelecimento de processos formais de gerenciamento de serviços de TI |  |
| 26 | Implantação de gestão centralizada e coordenada do orçamento de TI da organização |  |
| 27 | Prover a capacitação de docentes do CCET em TI para função de multiplicadores |  |

| Necessidades de Serviços de TIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 1 | Implantação e consolidação de módulos do SIE: - Acadêmico (atualização) - Portal do Aluno - Carteiras estudantis (demanda alta) - Portal do Professor - RH (totalidade) - Seleção e Acesso (principal entrada de Alunos) - Biblioteca - Hospitalar (fase 1 – prontuários eletrônicos) - Orçamento - Patrimônio - Compras Arquivo |  |
| 2 | Implantação de Serviço de Atendimento (1º e 2º nível) - Gerenciamento centralizado - Nucleos de atendimento distribuídos pelo campi |  |
| 3 | Adquirir software gerenciador de serviços de biblioteca compatível com o novo parque de TI da universidade |  |
| 4 | Criação modelo para novo Portal Extranet Unirio - Implantação de ferramenta de CMS Layout & Designer acopláveis |  |
| 5 | Implantação de um novo sistema de domínio - Consolidar o topo (UNIRIO.BR) - Integrado com base de usuários Responsável por segurança na pontas (estações de trabalho) |  |
| 6 | Adquirir serviço de integração de catálogos com instituições do Rio de Janeiro |  |
| 7 | Implantação central de impressão de documentos para os trabalhos dos alunos e professores |  |
| 8 | Atualizações no Sistema de Correio - Integração com serviço de diretório local - Integração com sistema de mensagens instantâneas Integração com serviços de telefonia IP |  |
| 9 | Implantação de sistema de dados e telefonia - Contratação de sistemas digitais (E1,T1...) para telefonia convencional - Integração entre telefonia convencional com telefonia celular - Interligação entre campi com alta velocidade Sistema de telefonia transparente para trabalhar sobre redes IP (VoIP) |  |
| Necessidades de Serviços de TIC |  |  |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 10 | Implantação do serviços de rede sem fio - Múltiplas redes SSID Níveis de acesso (Efetivos, Estudantes e Visitantes) |  |
| 11 | Implantação de sistema de backup - Gerenciamento centralizado - criação de perfis de backup - Dados de baixo e médio acesso - Dados de alto acesso (SGBD) Integrado à nuvem de serviços Unirio |  |
| 12 | Criação e implantação das Salas Seguras - Descentralizada em campus na Unirio - Datacenter Primário e Secundário - Gerenciamento centralizado Redundância elétrica |  |
| 13 | Implantação de sistema de Monitoramento/Inventário - Monitoramento de serviços de INFRA Inventário do parque de TI |  |
| 14 | Criação de nuvem de serviços Unirio - Gerenciamento centralizado - Implantação física descentralizada - Consolidação dos servidores físicos - Consolidação dos serviços lógicos Virtualização completa do parque |  |
| 15 | Treinamento para os funcionários da Unirio nos módulos do SIE a serem implantados |  |
| 16 | Implantação de sistema de videoconferência - Criação de perfis para as reuniões virtuais - videoconferência - tele conferência - WEB conferência Sala físicas para videoconferência |  |
| 17 | Integrações de sistemas legados ao SIE - Integração INFOAC com SIE Integração e-UNI com SIE |  |
| 18 | Implantação do Serviço de Diretórios da UNIRIO Criar a base centralizada de usuários |  |
| 19 | Aperfeiçoar o sistema de TI e consolidar o uso de software livre (CCET) |  |
| 20 | Desenvolver software , já utilizado pela CEAD, para integração administrativa e acadêmica |  |
| 21 | Desenvolver software de integração dos softwares de controle externos e internos (E-UNI, SIE,SIMEC, EMEC, INFOAC, SISUAB e PINGUIFES) |  |

| Necessidades de Equipamentos |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| Computadores | 50 computadores desktop |  |
| Impressoras | 20 impressoras de diversos perfis |  |
| Ativos de rede | - 70 concentradores gerenciáveis de 24 e 48 portas - 50 Acess Point para rede sem fio 3 Roteadores de Borda |  |
| Multimídia | - 20 equipamentos de projeção |  |
| Pontos de rede | - 200 pontos físicos de rede a 1Gbps |  |
| Outros | - Em levantamento |  |

| Necessidades de Pessoal |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
|  | 34 novos servidores (auto diagnostico – quantidade atual de servidores) |  |
|  | Treinamento em Gestão de Projetos |  |
|  | Treinamento em Contratações de TI |  |
|  | Treinamento em Gerenciamento de Serviços de TI |  |
|  | Treinamento em Redes |  |
|  | Treinamento em Banco de Dados |  |
|  | Treinamento em Segurança da Informação |  |
|  | Treinamento em Sistemas Operacionais |  |
|  | Treinamento em suporte ao usuário e/ou atendimento |  |
|  | Treinamento em virtualização |  |
|  | Treinamento em administração de sistemas multimídia |  |
|  | Treinamento em Modelagem e Gestão de Processos |  |
|  | Treinamento em Arquitetura de TI |  |

# Plano de Metas e Ações

# Plano de Gestão de Pessoas

# Plano de Investimentos em Serviços e Equipamentos

# Proposta Orçamentária

# Plano de Gestão de Riscos

# Processo de Revisão do PDTIC

# Fatores Críticos de Sucesso

# Conclusão

# Aprovação

# Anexos