MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Integração de Sistemas de Informação

ANÁLISE PRELIMINAR DE PDTI

Órgão: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Objeto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2010/2011

Grupo Consultores de TI - Elaboração e Monitoramento de PDTI
Brasília, 22 de agosto de 2010
# [ PARA O PREENCHIMENTO DA COLUNA “CONTEMPLADO” USAR AS OPÇÕES: - SIM (background da célula na cor Verde 4) - NÃO (background da célula na cor Laranja 4) - PARCIAL (background da célula na cor Amarelo 2) ]
# 1. PREMISSAS
Esta seção compreende informações a respeito dos itens considerados essenciais para um PDTI. Para cada item deverá ser avaliado se ele está contemplado no PDTI do órgão:
- Sim – O PDTI do órgão apresenta o item.
- Não - O PDTI do órgão não apresenta o item.
- Parcial – O PDTI do órgão apresenta o item, mas não está completo.

ITEM	CONTEMPLADO	OBSERVAÇÕES
Contempla pelo menos, as seguintes áreas: necessidades de informação alinhada à estratégia do órgão ou entidade, plano de investimentos, contratação de serviços, aquisição de equipamentos, quantitativo e capacitação de pessoal, gestão de risco / (características mínimas definidas na IN4 - Art. 4º, III)	NÃO
Foi produzido pelo Comitê Estratégico de TI, com auxílio da área de TI e assinado pelo presidente do referido Comitê ou pela autoridade máxima do órgão.	NÃO
Segue o modelo de referência para órgãos do SISP / (embora não seja obrigatório , é uma sugestão de estrutura e conteúdo)	NÃO

# 2. CHECKLIST*
Esta seção compreende informações a respeito da análise do PDTI do Órgão, baseando-se nos itens do Modelo de Referência - Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2010 - Versão 1.0. Para cada item deverá ser avaliado se ele está contemplado no PDTI do órgão:
- Sim – O PDTI do órgão apresenta o item.
- Não - O PDTI do órgão não apresenta o item.
- Parcial – O PDTI do órgão apresenta o item, mas não está completo.

ITEM	CONTEMPLADO	OBSERVAÇÕES
1. INTRODUÇÃO
1.1. Descrever a finalidade, conteúdo, objetivos, contexto e unidade de TI do órgão	NÃO
1.2. Descrever os fatores motivacionais para a organização elaborar o PDTI.	NÃO
1.3. Descrever o alinhamento com as estratégias e políticas da instituição (alinhamento com o negócio).	NÃO
1.4. Definir a abrangência: se é para todo o órgão e todas as suas unidades, se inclui órgãos vinculados, se inclui regionais.	NÃO
1.5. Definir o período de validade e de revisão do PDTI	NÃO
1.6. Definir a equipe que elaborará o PDTI, quem o coordenará e, se são indicados pelo Comitê de TI ou pela unidade de TI.	NÃO
1.7. Definir o cronograma.	NÃO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1. Inserir os documentos utilizados para a elaboração do PDTI, tais como, planejamento estratégico do órgão, PPA, regimento interno, PDTI e Plano de Metas anterior.	NÃO
2.2. Listar documentos ou leis, decretos, instruções normativas, acórdãos utilizados como referência.	NÃO
3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
3.1. Inserir princípios e diretrizes: políticas públicas, uso de software livre, aderência a padrões de governo e boas práticas.	NÃO
3.2. Observar os critérios de priorização, que, de preferência, serão definidos pelo Comitê de TI.	NÃO
3.3. Observar os critérios de prazos, criticidade e impacto na realização ou não das necessidades levantadas.	NÃO
3.4. Observar os critérios para aceitação de risco.	NÃO
4. METODOLOGIA APLICADA
4.1. Descrever brevemente a metodologia utilizada e, opcionalmente, inserir o plano de trabalho com os resultados alcançados, reuniões do Comitê, levantamento das necessidades com visitas as unidades, envio de formulários, entrevistas, análise do histórico das demandas.	NÃO
4.2. Inserir, se for o caso, uso de boas práticas ou ferramentas como o BSC.	NÃO
5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA “UNIDADE DE TI”
5.1. Apresentar a estrutura organizacional da unidade de TI, preferencialmente com organograma, e descrever as principais atividades e funções de cada uma das suas áreas de atuação.	NÃO
6. MISSÃO
6.1 Descrever a missão	SIM
7. VISÃO
7.1. Descrever a visão da unidade de TI. “O que queremos?”	SIM
8. ANÁLISE SWOT DA TI ORGANIZACIONAL
8.1. Inserir a análise SWOT da TI organizacional. ((1))	PARCIAL	Análise ambiental do CERCOMP e não da UFG
9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
9.1. Identificar os fatores críticos para o sucesso da TI na organização.	NÃO
10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES (PROPÕE-SE QUE O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL SEJA DISPOSTO NO ANEXO)
10.1. Identificar as restrições e premissas (atual x desejada)	NÃO
10.2. Inserir o inventário de necessidades priorizadas. Agrupar as necessidades pela origem. ((2)	PARCIAL	Tabela Diagnóstico e Soluções
11. PLANO DE METAS E DE AÇÕES
11.1. Inserir o plano de metas elaborado. ((3))	PARCIAL	Não expressa explicitamente alinhamento com as metas do órgão e também não expressa alinhamento com EGTI do SISP.
11.2. Inserir o plano de ação de acordo com as necessidades de informação levantadas e priorizadas. ((4))	PARCIAL
11.3. Indicar as necessidades de execução indireta: aquisição de bens e contratação de serviços e capacitação de pessoas.	PARCIAL	Não explicita a contratação de serviços.
12. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS
12.1. Inserir o plano de gestão de pessoas.	NÃO
12.2. Indicar o quantitativo e a qualificação dos recursos humanos para que se possam atingir as metas estabelecidas.	NÃO
12.3. Verificar se o pessoal disponível é suficiente em número e qualificação para execução direta ou controle da execução indireta (contratada).	NÃO
13. PLANO DE INVESTIMENTO EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
13.1. Inserir o plano de investimento em bens e serviços.	NÃO
14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
14.1. Inserir o plano de gestão de riscos. Identificar os riscos inerentes da inexecução parcial ou total, medidas preventivas e contingências e os responsáveis.	NÃO
14.2. Preocupe-se com riscos reais, relevantes e prováveis. Estabeleça medidas de prevenção e de contingência que sejam possíveis e eficazes.	NÃO
15. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI
15.1. Inserir a proposta orçamentária de TI para o atendimento das necessidades, explicitando as adequações e restrições.	NÃO
16. CONCLUSÃO
16.1. Descrever a importância da TI para o negócio da organização, a importância da execução do PDTI, bem como destacar os elementos fundamentais ao sucesso da implantação deste PDTI.	NÃO
17. ANEXOS
17.1. Descrever a situação da governança e da gestão de TI no órgão.	NÃO
17.2. Descrever a arquitetura tecnológica.	NÃO
17.3. Fazer o inventário de hardware, redes, software e sistemas e de gestão de pessoas. Estes itens subsidiam preenchimento do formulário on-line do Autodiagnóstico, a ser enviado para a SLTI.	NÃO
17.4. Elaborar o portfólio de TI, catálogo de software, catálogo de serviço de TI.	NÃO
17.5. Necessidades de informação não priorizadas.	NÃO
17.5.1. Descrever as necessidades da organização que foram identificadas, mas que não foram priorizadas pelo Comitê de TI no período de validade do PDTI.	NÃO
17.6. Incluir demais documentos que completem ou auxiliem a compreensão do PDTI.	NÃO

# 3. ITENS NÃO PREVISTOS NO MODELO DE REFERÊNCIA
Esta seção compreende informações a respeito da análise do PDTI do Órgão. Baseando-se nos itens do Modelo de Referência - Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2010 - Versão 1.0, devem ser listados abaixo itens que não estão previstos no modelo, mas constam no PDTI do Órgão.

DESCRIÇÃO DO ITEM	OBSERVAÇÕES

# 4. GLOSSÁRIO

1. Exemplo em pdf: Catir - Comunidade SISP - Planejamento de TI - Modelo de Referência PDTI – 2010.
2. Para realizar inventário de necessidades e priorização pode-se utilizar a matriz GUT.
3. O Plano de Metas é o documento que expressa o alinhamento da unidade de TI com as metas do órgão e com as definidas na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do SISP. É a fase de planejamento, que consiste em identificar, para cada necessidade levantada, a prioridade, as metas e as ações necessárias para se alcançar essas metas. Definir metas é um bom exercício para identificar que ações precisam ser tomadas. A meta é mais concreta do que a necessidade e tende a ser mais simples visualizar quais ações tomar para cada meta. Seja pragmático: defina sempre metas cujo atingimento seja possível e ações claramente relacionadas.
4. Plano de ação é o planejamento do acompanhamento e execução das ações previstas no PDTI com indicação dos responsáveis, prazos e recursos necessários.

* Baseado no Modelo de Referência - Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2010 - Versão 1.0