RELATÓRIO da estrutura de trabalho da dti

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO	3

II. METODOLOGIA EMPREGADA	5

III. TERMO DE REFERÊNCIA EM MODELOS DE TRABALHO DE TI	7

IV. O MODELO DE TRABALHO DA DTI – AVALIAÇÃO	37

V. RECOMENDAÇÕES	42

Relatório da estrutura de trabalho da DTI...

# I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

Introdução...

ESTE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO DOCUMENTAR a análise da estrutura e modelo de trabalho da dti

- Este documento apresenta os seguintes tópicos:

- Metodologia empregada que aborda os referenciais utilizados para analisar a estrutura e modelo de trabalho da DTI

- Termo de referência em modelo de trabalho de TI considerado a Missão e Visão da DTI

- O modelo de trabalho da DTI – avaliação, comparando o modelo da DTI com o modelo derivado da Missão e Visão

- Recomendações de melhoria do modelo de trabalho atual

- Este documento também é usado para alinhar o desenvolvimento das recomendações e demais modelos ao longo da elaboração do PDTI do MEC

Relatório da estrutura de trabalho da DTI...

# II. METODOLOGIA EMPREGADA

Metodologia empregada…

a análise da estrutura e modelo atual de trabalho da diretoria de ti do mec foi realizada em função de modelos de trabalho considerados melhores práticas

- A avaliação de uma estrutura organizacional e modelo de trabalho depende fundamentalmente da missão e visão da DTI conforme o seu Plano Estratégico, pois uma estrutura organizacional deve responder aos requisitos da missão e visão

- Uma estrutura organizacional e um modelo de trabalho também devem mirar os fatores críticos de sucesso desdobrados a partir da missão e visão da DTI, pois dos fatores críticos derivam os processos de TI necessários e, por conseguinte a forma da estrutura requerida

- As avaliações do processo de desenvolvimento já realizadas, com base em modelos como o Capability Maturity Model Integration – CMMI, o modelo Brasileiro de melhoria do processo de software, MPS.br, o modelo de gerenciamento de projetos com base no Project Management Body of Knowledge  PMBOK e a descrição do processo de gestão dos recursos de TI (realizada com base no Control objective for information and related technology – CobiT), permite uma análise bastante sólida tanto da estrutura como do modelo de trabalho

- Para melhor compreensão dos requisitos de uma estrutura e modelo de trabalho compatível com a missão e visão e seus fatores críticos de sucesso, desenvolvemos um modelo representativo de melhor prática, ao qual a estrutura e modelo de trabalho atual possam ser comparados

Relatório da estrutura de trabalho da DTI…

# III. TERMO DE REFERÊNCIA EM MODELOS DE TRABALHO DE TI

Termo de referência…

UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E UM MODELO DE TRABALHO DE TI PARA SERem EFICAZes NECESSITAM estar alinhados à missão, visão e aos fatores críticos de sucesso correspondentes

- Este termo de referência apresenta vários conceitos e fundamentos de modelos de trabalho de organização de TI e é base para a avaliação da situação atual da DTI concernente aos aspectos de sua estrutura organizacional e de processos de trabalho, conforme solicita o Edital do Pregão que originou o presente trabalho

- O termo de referência considera o documento Missão e Visão (vide o documento para um maior entendimento deste documento), os Fatores Críticos de Sucesso da DTI (também expostos neste documento), as avaliações já realizadas de CobiT, CMMI, MPS.br e outras, assim como a derivação da missão, visão e fatores críticos de sucesso para requisitos organizacionais e de processo, base para identificar gap´s da DTI na questão de funções de sua estrutura organizacional

Termo de referência…

UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E UM MODELO DE TRABALHO DE TI PARA SERem EFICAZes NECESSITAM estar alinhados à missão, visão e aos fatores críticos de sucesso correspondentes

- Visão Externa e a Visão Interna da DTI que apoiam a Missão, remetem a alguns requisitos para que as Visões sejam alcançadas (Vide relatório de Missão e Visão da DTI):

- Tornar-se referência requer a adoção de tecnologias, estruturas organizacionais, métodos e processos de gestão e operacionais de ponta que contribuem para a geração de resultados para o MEC e, portanto para a sociedade, conforme Planos e Programas do Governo Federal;

- Tornar-se reconhecido como órgão que prima pela excelência nas soluções remete aos Fatores Críticos de Sucesso da DTI detalhados mais adiante, quais sejam:

- Entrega de projetos e serviços no prazo e dentro do escopo requerido;

- Disponibilidade de sistemas e serviços de TI;

- Garantia da continuidade dos serviços para o MEC;

- Desempenho dos sistemas;

- Garantia de geração de informações com integridade e confiabilidade;

- Garantia do alinhamento da TI com o negócio do MEC;

- Geração de serviços com economicidade.

Termo de referência…

UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E UM MODELO DE TRABALHO DE TI PARA SERem EFICAZes NECESSITAM estar alinhados à missão, visão e aos fatores críticos de sucesso correspondentes

- A figura a seguir mostra a relação entre missão, visão e fatores organizacionais e fatores críticos de sucesso:

Termo de referência…

os fatores críticos, por sua vez, geram requisitos de processos de ti, que, por sua vez, geram requisitos organizacionais necessários

- Conforme mostra a figura:

- Da missão são derivadas as Visões

- Das visões são derivados os Fatores Críticos de Sucesso e os fatores da percepção externa como tecnologias, metodologias, etc.

- Os processos de TI são derivados dos fatores críticos de sucesso e fornecem sustentação aos mesmos

- Os processos de TI também fornecem a sustentação para a percepção externa

- Os processos de TI, juntamente com os fatores críticos de sucesso também moldam a estrutura organizacional, que, por sua vez, fornece sustentação para os fatores de percepção externa

- O modelo de trabalho de TI nada mais é do que a junção dos processos de TI (operacionais e gerenciais) apoiados por modelos de referência com a estrutura organizacional, principalmente em função das atribuições e responsabilidades pelos processos. Essa junção gera os fluxos de trabalho (workflows) que integram as unidades da estrutura

- A conclusão é de que uma estrutura organizacional e seu modelo de trabalho dependem fundamentalmente dos Fatores Críticos de Sucesso e dos processos de TI

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais a partir dos Fatores Críticos de Sucesso identificados no Relatório de Missão e Visão

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

As figuras a seguir apresentam os requisitos de processo e organizacionais...

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Conforme mostram as figuras, os requisitos organizacionais principais são:

- Organização dos processos de gerenciamento de serviços em funções de gestão técnica;

- Necessidade de uma função que faça o gerenciamento das demandas dos clientes;

- Necessidade de uma função que seja a linha de frente no relacionamento com os clientes, identificando as demandas, qualificando-as e as encaminhando de forma estruturada para a DTI;

- Necessidade de se criar uma função de segurança da informação segregada;

- Necessidade de se criar uma função de quality assurance, testes e homologação;

- Necessidade de se criar uma área de Governança de TI;

- Necessidade de se criar uma função de Arquitetura;

- Necessidade de se criar um função de suporte ao desenvolvimento de software;

- Necessidade de se criar grupo especialista em estimativas de software;

- Necessidade de se criar função para o gerenciamento de fornecedores e parceiros;

- Necessidade de se criar função para o mapeamento de processos de negócio;

- Necessidade de se criar função de gestão da tecnologia para o planejamento da tecnologia aderente à evolução do MEC.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- A figura a seguir resume as funções da TI derivadas dos requisitos dos Fatores Críticos de Sucesso:

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Planejamento e Controle de TI

- Reúne as responsabilidades pelas atividades relacionadas à estratégia, ao planejamento e ao controle da TI

- Mais detalhadamente, estas responsabilidades abrangem:

- Elaborar os planos estratégicos de TI;

- Coordenar estudos e trabalhos para o direcionamento tecnológico de TI;

- Coordenar estudos e trabalhos para o desenvolvimento das arquiteturas da informação, de sistemas e de tecnologia;

- Gerir o valor da TI para o MEC;

- Gerir os riscos de TI;

- Gerir a qualidade de TI;

- Gerir o nível de maturidade e de compliance da TI;

- Planejar e gerenciar os projetos relacionados à implantação de processos de TI;

- Promover e gerenciar as ações de melhoria de processos de TI;

- Monitorar o desempenho da TI.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Gestão dos clientes

- Compreende primariamente as responsabilidades por:

- Coordenar o relacionamento das demandas das áreas usuárias com as funções de TI responsáveis pelo atendimento correspondente;

- Levantar as necessidades de serviços, sistemas e aplicações das áreas usuárias de forma periódica, participando também na elaboração do plano estratégico de TI;

- Elaborar planos de atendimento para os usuários a partir de suas demandas, compatíveis com as prioridades e o portfólio de projetos e serviços aprovado;

- Avaliar as demandas dos usuários, visando verificar necessidades de estabelecer novas prioridades junto a TI;

- Auxiliar os usuários na elaboração de solicitações de serviços de TI;

- Elicitar os requisitos funcionais e não funcionais requeridos para as soluções demandadas;

- Acompanhar o planejamento e execução das solicitações aprovadas;

- Participar em Comitês de priorização de demandas e projetos de TI;

- Participar na avaliação de soluções para o negócio;

- Acompanhar o atendimento aos requisitos elicitados;

- Controlar as mudanças em demandas e projetos em execução, aconselhando as áreas usuárias em termos de vantagens e desvantagens das mudanças;

- Participar em reuniões gerenciais de acompanhamento de projetos;

- Participar em processos de homologação das soluções, organizando as ações e recursos das áreas usuárias requeridos para esses processos.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Arquitetura

- Função responsável por:

- Desenvolvimento da arquitetura de dados da organização;

- Coordenar o desenvolvimento do dicionário de dados da organização;

- Desenvolver e manter a arquitetura de sistemas da organização;

- Aprovar modelos de dados dos sistemas;

- Fornecer suporte às equipes de desenvolvimento quanto ao uso do modelo de dados corporativo da organização;

- Estabelecer e manter bibliotecas de componentes reutilizáveis;

- Desenvolver componentes da biblioteca de componentes reutilizáveis;

- Desenvolver e manter frameworks de apoio ao desenvolvimento conforme as plataformas de desenvolvimento;

- Identificação de oportunidades de desenvolvimento de serviços;

- Estabelecer e manter Centro de Competência SOA – Service Oriented Arquitecture.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Gestão de Demandas e Projetos

- Compreende primariamente as responsabilidades por:

- Recepcionar e organizar as demandas de TI;

- Participar na priorização das demandas e projetos;

- Coordenar o planejamento dos projetos de TI (sistemas, infra-estrutura etc.);

- Coordenar a elaboração de estimativas e orçamentos dos projetos;

- Monitorar e controlar projetos de TI;

- Monitorar e controlar os projetos internos de TI;

- Criar, manter e gerenciar o portfólio de projetos e serviços de TI;

- Gerenciar o atendimento ao escopo e os respectivos requisitos desses projetos;

- Gerar a volumetria de demandas e projetos de TI, fornecendo indicadores de atendimento;

- Gerir os acordos de níveis de serviço no atendimento às demandas e projetos;

- Capturar e disponibilizar lições aprendidas na execução dos projetos e das demandas;

- Manter e difundir métodos de gerenciamento de projetos.

- Em adição, responde pela integração das demais funções de TI na elaboração de propostas de solução e pelo monitoramento da capacidade de atendimento da área de sistemas principalmente.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Gestão de Processos

- Responde por:

- Desenvolvimento e manutenção da cadeia de valor corporativa, dentro de uma visão de processos de negócio;

- Modelagem de processos de negócio e apoio ao desenvolvimento de sistemas;

- Criação de biblioteca de processos de negócio;

- Publicação dos processos de negócio;

- Avaliação do impacto das soluções de TI sobre os processos de negócio;

- Monitoramento do desempenho dos processos apoiados por soluções de TI.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Desenvolvimento de Sistemas

- Concentra as responsabilidades por elaborar especificações funcionais de soluções de sistemas, desenhos lógicos e físicos de sistemas, construir software e realizar testes unitários, assim como participar em testes integrados e de aceite

- No caso de serem utilizadas fábricas de software externas, agregam-se as responsabilidades pelo gerenciamento dos serviços entregues a essas fábricas, inclusive no que se refere ao cumprimento dos acordos de nível de serviço

- A organização interna deve estar alinhada ao negócio

- A organização para a execução dos trabalhos pertinentes a esta função deve ser tal que privilegie a constituição de órgãos internos distintos com foco independente em:

- Novos sistemas: desenvolver projetos de ciclo completo, a partir de um critério de tamanho e complexidade, a ser determinado quando da implantação dos processos de suporte à função;

- Manutenção e sustentação: realizar manutenções e implementações de pequeno porte e efetuar atendimentos emergenciais, nas situações em que se apresentem riscos para o negócio;

- Serviços: atendimento a elaboração de relatórios e extração de dados;

- Serviços de suporte internos: gestão da configuração e gestão de requisitos.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Gestão da Qualidade de Sistemas

- Compreende primariamente as responsabilidades por:

- Elaborar planos de quality assurance para projetos de sistemas;

- Executar verificações de qualidade nos produtos gerados pelos projetos (software inspections);

- Preparar os recursos e meios necessários para a execução de testes de integração;

- Planejar e gerenciar testes de integração de sistemas;

- Preparar ambiente e recursos para os testes de homologação;

- Coletar e tratar medições de qualidade, gerando indicadores sobre a qualidade dos produtos de sistemas;

- Recomendar ações de melhoria para os processos de desenvolvimento de sistemas;

- Controlar a qualidade do código gerado internamente e por terceiros;

- Controlar a aderência aos padrões.

- Adicionalmente, incumbe-se da coleta e análise de informações sobre a qualidade de artefatos e produtos de software, visando recomendar ações de melhoria a serem planejadas e iniciadas pela função Planejamento e Controle de TI.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Segurança da informação

- Compreende responsabilidades sobre:

- Elaborar política de segurança da informação;

- Implementar programas de conscientização em segurança da informação;

- Elaborar Plano de Segurança da Informação;

- Determinar a classificação da informação da organização;

- Determinar políticas de acesso aos recursos computacionais;

- Estabelecer políticas de segurança física e lógica;

- Implementar as políticas;

- Monitorar os resultados das políticas;

- Monitorar a segurança lógica e física;

- Tratar e gerenciar resolução de incidentes de segurança da informação;

- Coordenar a elaboração do Plano de Continuidade;

- Realizar testes de vulnerabilidades e intrusão periódicos;

- Definir requisitos de segurança em aplicativos.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Serviços de TI

- Compreende a responsabilidade pelos processos do service support, conforme definidos no ITIL, introduzindo a implantação do conceito de "gestão de TI baseada em serviços"

- Estas responsabilidades implicam no atendimento e no suporte ao desenvolvimento e à produção, possuindo três focos:

- Atendimento:

- Concentra o service desk e o gerenciamento de incidentes e problemas:

- O service desk, segundo o ITIL, é responsável por centralizar todos os questionamentos dos usuários, registrá-los e encaminhá-los para os grupos de solução competentes, devendo atuar em todo o ciclo de vida do chamado, coordenando a ação dos grupos solucionadores e provendo recursos se houver risco de não cumprimento do nível de serviço acordado.

- O gerenciamento de incidentes tem por objetivo recuperar o nível de serviço dos usuários o mais rápido possível;

- Suporte ao Desenvolvimento:

- Suportar a função Desenvolvimento de Sistemas, no que diz respeito às ferramentas e às metodologias e técnicas de desenvolvimento;

- Administrar os bancos de dados da organização, implementando-os e monitoramento seu desempenho.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Suporte à Produção: responsável por dar suporte à produção, servindo de interface entre esta função, a função Desenvolvimento de Sistemas e a função Tecnologia, além de identificar soluções de automação para a produção, em conjunto com a função Planejamento e Controle de TI;

- Manter o Configuration Management Database.

- Tecnologia

- Abrange as responsabilidades por implantar, gerir e suportar toda a infra-estrutura tecnológica de hardware e software (inclusive licenças), como servidores, ativos de comunicação e de armazenamento, soluções de autenticação, virtualização, acesso remoto etc.

- Realizar prospecção de novas tecnologias a pedido da função de Planejamento e Controle de TI e define padrões tecnológicos;

- Realizar o capacity planning dos recursos computacionais.

- Possui dois focos:

- Tecnologia de Informática: soluções de informática, como servidores, gerenciadores de bancos de dados, estações, impressoras, dispositivos de armazenamento etc., tratando dos aspectos de hardware e software destes componentes

- Tecnologia de Comunicação: soluções de comunicação, sejam de voz, dados ou imagens; locais ou remotas, cuidando da convergência destas tecnologias para agregar valor ao negócio

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Operações de TI

- Reúne as responsabilidades por operar e manter toda a infra-estrutura e por planejar a continuidade dos serviços

- Para desempenhar este papel, interage com todas as demais funções dentro da TI, dando suporte aos projetos de implementação de hardware e software, definindo requisitos para operação e manutenção dos recursos e reportando qualquer ameaça ao mau funcionamento e/ou ao não cumprimento dos tempos de produção

- Adicionalmente, gera requisitos e acompanha os projetos e processos de automação da operação, interagindo com o suporte à produção, com planejamento e com projetos

- Possui três focos:

- Planejamento e Controle da Produção:

- Planejar e controlar a utilização dos recursos de produção, para assegurar os níveis de serviço e a execução dos processos operacionais;

- Elaborar as planilhas de processamento para as rotinas diárias, semanais, mensais e eventuais, bem como planeja, em conjunto com as funções Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia, a inclusão de novas rotinas;

- Acompanhar e conferir os processamentos executados, providenciando pronta recuperação no caso de problemas de processamento;

- Cuidar da otimização dos recursos e do nível de automação e integração dos processos, analisando e propondo melhorias nos processamentos e no uso dos recursos de produção;

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Planejar, preparar e executar procedimentos, rotinas de recuperação e reprocessamento de arquivos, scripts, relatórios e do scheduling atual;

- Produção:

- Executar e acompanhar o planejamento executado pelo PCP, identificando, classificando e reportando qualquer anormalidade;

- Executar e acompanhar as rotinas de back-up e recuperação;

- Organizar, manter e controlar as fitotecas local e off-site e a movimentação de fitas entre os sites;

- Definir padrões, controla e aceita a documentação de rotinas de processamento e recuperação.

- Manutenção e Assistência Técnica:

- Manter e assistir tecnicamente toda a infra-estrutura, seja de processamento, armazenamento, comunicação ou telecomunicação e administrar os contratos relacionados a esta responsabilidade;

- No caso de utilidades de uso no data center, mas de responsabilidade da infra-estrutura predial, atua como apoio a esta, acompanhando-a e suportando-a nos processos de instalação, atualização, manutenção e substituição destes equipamentos.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Administração de recursos de TI

- Compreende responsabilidades sobre:

- Realizar compras e aquisições;

- Contratar e alocar pessoal;

- Gerenciar contratos;

- Elaborar o orçamento da DTI;

- Executar o controle da execução orçamentária de TI;

- Garantir serviços gerais à DTI;

- Encerrar contratos;

- Exercer direitos de cláusulas contratuais.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Gerenciamento de terceiros

- Compreende responsabilidades sobre:

- Encaminhar serviços para terceiros, após a contratação;

- Gerir técnicamente os contratos com terceiros;

- Avaliar desempenho de terceiros;

- Avaliar qualidade dos produtos e serviços de terceiros;

- Gerenciar acordos de níveis de serviços dos terceiros;

- Avaliar penalidades nos contratos;

- Aprovar atendimento dos serviços e produtos aos requisitos solicitados;

- Realizar auditorias em processos e instalações de terceiros.

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Além das funções organizacionais alinhadas aos Fatores Críticos de Sucesso e aos processos de TI, baseados em melhores práticas, as atividades de TI podem necessitar de ferramentas de apoio como:

- Ferramentas de suporte ao projeto e modelagem de sistemas e software;

- Ferramentas de estimativas de software e repositório de métricas;

- Ferramentas para o gerenciamento de demandas, projetos e portfólio;

- Ferramentas para o gerenciamento de requisitos de software;

- Ferramentas para o gerenciamento da configuração de software;

- Ferramentas para o gerenciamento de bibliotecas de processos e componentes reutilizáveis;

- Ferramentas para o gerenciamento da qualidade de software;

- Ferramentas para a automação de testes (planejamento, execução, controle de bugs, métricas)

- Ferramentas para análise da qualidade do código;

- Ferramentas estatísticas para apoio ao gerenciamento da qualidade do software;

- Ferramentas de apoio a Central de serviços;

- Bases de dados de incidentes e problemas;

- Base de dados de configuração;

- Ferramentas para o gerenciamento de ativos de software

- Plataformas de desenvolvimento (frameworks, bibliotecas, gerenciadores de banco de dados, linguagens, etc.)

- Ferramentas para o monitoramento dos bancos de dados

Termo de referência…

OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS SÃO COMENTADOS A SEGUIR...

- Além das funções organizacionais...(cont.):

- Ferramentas para o planejamento da produção;

- Ferramentas de monitoramento e planejamento da capacidade;

- Ferramentas para o gerenciamento da rede e sistemas;

- Ferramentas para o gerenciamento dos servidores;

- Ferramentas de gerenciamento da segurança da informação;

- Portais de apoio aos desenvolvedores;

- Bases de dados de informações tecnológicas (como Gartner);

- Treinamentos à distância para os profissionais de TI;

- Ferramentas de workflow para o gerenciamento do fluxo de trabalho;

- Painel de controle com o desempenho da TI;

- Ferramentas para apoio ao gerenciamento de níveis de serviços;

- Ferramentas para o gerenciamento de contratos;

- Ferramentas para o gerenciamento da manutenção preventiva na infraestrutura;

- Ferramentas para avaliação de vulnerabilidades e ataques de intrusão;

- Ferramentas para o gerenciamento de mídias;

- Ferramentas para o gerenciamento de backups;

- Ferramentas para o gerenciamento de storage;

- Ferramentas de gerenciamento de desempenho, etc.

Relatório da estrutura de trabalho da DTI...

# IV. O MODELO DE TRABALHO DA DTI – AVALIAÇÃO

Modelo de trabalho da DTI...

a atual estrutura organizacional e modelo de trabalho da dti não suportaM a sua missão e visão e os respectivos fatores críticos de sucesso

Modelo de trabalho da DTI...

a atual estrutura organizacional e modelo de trabalho da dti não suportaM a sua missão e visão e os respectivos fatores críticos de sucesso

- Como pode-se concluir pela figura anterior a estrutura organizacional necessita ser revista para atender á Missão e Visão da DTI e seus Fatores Críticos de Sucesso

- Os processos de TI estão, em sua maioria, em estágios iniciais conforme os referenciais de melhores práticas necessitando de um maior formalismo

- Modelo de trabalho é dependente do conhecimento tácito dos profissionais

- Baixo nível de automação para apoiar os processos e o modelo de trabalho requerido

Modelo de trabalho da DTI...

a atual estrutura organizacional e modelo de trabalho da dti não suportaM a sua missão e visão e os respectivos fatores críticos de sucesso

- Ferramentas com possibilidade de apoiar mais fortemente os processos de TI e o modelo de trabalho requerido:

- Ferramentas de estimativas de software e repositório de métricas;

- Ferramentas para o gerenciamento de demandas, projetos e portfólio;

- Ferramentas para o gerenciamento de requisitos de software;

- Ferramentas para o gerenciamento da configuração de software;

- Ferramentas para o gerenciamento de bibliotecas de processos e componentes reutilizáveis;

- Ferramentas para o gerenciamento da qualidade de software;

- Ferramentas para a automação de testes (planejamento, execução, controle de bugs, métricas)

- Ferramentas para análise da qualidade do código;

- Ferramentas estatísticas para apoio ao gerenciamento da qualidade do software;

- Ferramentas de apoio a Central de serviços;

- Bases de dados de incidentes e problemas;

- Base de dados de configuração;

- Ferramentas para o gerenciamento de ativos de software;

- Ferramentas para o monitoramento dos bancos de dados;

Modelo de trabalho da DTI...

a atual estrutura organizacional e modelo de trabalho da dti não suportaM a sua missão e visão e os respectivos fatores críticos de sucesso

- Ferramentas com possibilidade de apoiar mais fortemente os processos de TI e o modelo de trabalho requerido...(cont.):

- Ferramentas para o planejamento da produção;

- Ferramentas de monitoramento e planejamento da capacidade;

- Ferramentas de gerenciamento da segurança da informação;

- Portais de apoio aos desenvolvedores;

- Bases de dados de informações tecnológicas (como Gartner);

- Treinamentos à distância para os profissionais de TI;

- Ferramentas de workflow para o gerenciamento do fluxo de trabalho;

- Painel de controle com o desempenho da TI;

- Ferramentas para apoio ao gerenciamento de níveis de serviços;

- Ferramentas para o gerenciamento de contratos;

- Ferramentas para o gerenciamento da manutenção preventiva na infraestrutura;

- Ferramentas para avaliação de vulnerabilidades e ataques de intrusão;

- Ferramentas para o gerenciamento de mídias;

- Ferramentas para o gerenciamento de storage;

- Ferramentas de gerenciamento de desempenho, etc.

Relatório da estrutura de trabalho da DTI...

# V. RECOMENDAÇÕES

Recomendações…

alinhar a estrutura organizacional e os processos de Ti com a missão, visão e fatores críticos de sucesso

- Alinhar de forma gradativa a estrutura organizacional e os processos de TI considerando as restrições de recursos

- Focar como prioridades os processos mais críticos de desenvolvimento, como requisitos, engenharia, gerenciamento de demandas e projetos, gerenciamento da biblioteca de componentes reutilizados e garantia da qualidade de sistemas

- Implementar rapidamente estrutura voltada para a Segurança da Informação

- Focar como prioridades os processos mais críticos de infraestrutura como gerenciamento de incidentes e problemas, gestão da mudança, gerenciamento da capacidade, disponibilidade e gerenciamento da continuidade dos serviços

- Implementar ferramentas para automação de processos gerenciais e operacionais