Universidade Federal do

Estado do Rio de Janeiro

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

2011 – 2012

Equipe de Elaboração Planejamento Estratégico de TI

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação nomeado através da Portaria nº.954, de 29 de dezembro de 2010

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Asterio Kiyoshi Tanaka | Pró-Reitor de Planejamento |
| Maximiliano Martins de Faria | Diretor de Tecnologia da Informação |
| Angel Custódio Jesus Palomero | Docente CLA |
| Claudia Cappelli Aló | Docente CCET |
| Eugênio Leitão de Carvalho Decourt | Docente CCH |
| Paulina Aparecida Vieira Marques Albuquerque | Arquivista lotada no Arquivo Central |
| Márcia Valéria da Silva de Brito Costa | Diretora da Biblioteca Central |
| Renan Francisco do Couto | Técnico Administrativo PROAD |
| Giane Moliari Amaral Serra | Coordenadora da CEAD |
| Paulo Roberto Pereira dos Santos | Técnico de TI lotado no CCBS |
| Reinaldo Hashimoto | Docente lotado no CCBS e HUGG |
| Roberto Gerpe Arman Mendes Barros | Analista de TI DTIC |
| Luciano da Rocha Gerard | Docente do CCJP |
| Sidney Cunha de Lucena | Docente CCET |
| Luiza Gonçalves de Paula | Discente do Mestrado PPGI |

Aprovação

Índice

APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

1. Introdução

1.1. Descrever a finalidade do documento, seu conteúdo, objetivos e contexto da

unidade de TI do órgão.

1.2. Descrever os fatores motivacionais para a organização elaborar o PDTI.

1.3. Descrever o alinhamento com as estratégias e políticas da instituição (alinhamento

com o negócio).

TERMOS E ABREVIAÇÕES

BSC – Balanced Scorecard

CTIC – Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

DTIC – Diretoria de Tecnologia da Informação

EGTI – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| Documentos de Referência |  |
| --- | --- |
| Id | Documento |
| DR1 | Plano de Desenvolvimento Institucional UNIRIO 2006-2011 |
| DR2 | EGTI 2008 |
| DR3 | EGTI 2010 |
| DR4 | Solicitação de Auditoria CGU nº 20118969/0009 |
| DR5 | EGTI 2011/2012 - Autodiagnostico 2010 |
| DR6 | Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - PLANO DE METAS 2011 - 2012 |
| DR6 | Instrução Normativa Nº 4 – 12/11/2010 |
| DR7 | Manual de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação – V2.0 |
| DR8 | Instrução Normativa Nº 1 – Gabinete de Segurança Institucional |
| DR9 | Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO PDTIC

O Comitê de Tecnologia da Informação utiliza para a construção do PDTIC a metodologia desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e descrita na Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

O guia prevê 3 processos : preparação, diagnóstico e planejamento.

A figura a seguir demonstra o processo de preparação:

Figura1 : Processo de Preparação. Fonte: Brasil (2010)

No processo de preparação o CTIC deliberou pela utilização do Balanced Scorecard como metodologia a ser utilizada. Os documentos de referência utilizados foram formalmente apresentados ao CTIC pelo presidente do CTIC e as necessidades e demandas foram levantadas pelo coordenador executivo do CTIC em reuniões com as unidades organizacionais da UNIRIO. Os princípios e diretrizes não foram identificados nesta etapa mas serão identificados no processo de diagnóstico, apresentado na figura a seguir:

Figura2 : Processo de Diagnóstico. Fonte: Brasil (2010)

No processo de diagnóstico as atividades de avaliar os resultados do PDTI anterior e aprovar relatório de resultados do PDTI anterior não foram executadas por não existir um PDTI anterior. A missão, visão e valores do DTIC foram discutidos pelo comitê na atividade de avaliar o referencial estratégico da área de TI. A atividade de avaliação da organização de TI permitiu identificar os processos de TI que precisam ser estabelecidos na organização. A análise SWOT da TI organizacional foi discutida e documentada na seção Analise SWOT da TI Organizacional neste documento. O resultado da atividade de identificação de fatores críticos de sucesso está documentado na seção Fatores Críticos de Sucesso deste PDTIC. O CTIC concluiu que para gerar as necessidades de informação da organização seria necessário que os processos organizacionais estivessem mapeados o que não existe no momento.As avaliações realizadas foram quanto às necessidades de serviços de TI, infra-estrutura e pessoas, consolidando as necessidades neste PDTIC.

No processo de planejamento descrito na figura a seguir, a atividade atualiza diretrizes de priorização e orçamentação produz os princípios e diretrizes constantes na seção Princípios e Diretrizes. A atividade de priorização das necessidades inventariadas produz como resultado a seção Inventário de Necessidades. O resultado das atividades que compõem a elaboração de planos específicos está documentado nas seções Plano de Metas e Ações, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Investimentos em Serviços e Equipamentos. Este PDTIC consolida todos os planos e a aprovação do PDTIC ocorre pelo XXXXX.

Figura 3 : Processo de Planejamento. Fonte: Brasil (2010)

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

Missão

Prover soluções para as arquiteturas de informação, sistemas e infra-estrutura, alinhadas aos processos organizacionais, que possibilitem o alcance dos objetivos institucionais, assegurando níveis adequados de custo, qualidade e prazo.

Visão

Ser uma área capaz de antecipar soluções apropriadas e inovadoras para as unidades organizacionais, atendendo com eficácia às demandas da instituição e, por conseqüência, da sociedade.”

Valores

Confiança e credibilidade;

Compromisso com resultados;

Intercâmbio de Conhecimento;
Disseminação de Melhores Práticas;

Desenvolvimento Profissional;

Participação Democrática;

Mapa Estratégico de TI

Análise SWOT da TI Organizacional

| Ambiente Interno | Ambiente Externo |
| --- | --- |
| Forças | Oportunidades |
| Não faltam recursos financeiros | Reuni |
| Bom legado de equipamentos |  |
| Alta administração em sintonia com a TI |  |
| Confiança da comunidade da Unirio que a informatização traga melhorias e oportunidades |  |
| Fraquezas | Ameaças |
| Equipe despreparada e desmotivada |  |
| Poucas rotinas conhecidas de trabalho |  |
| Faltam analistas e técnicos |  |
| Incapacidade de prestar confiabilidade, integridade e disponibilidade à informação |  |
| Falta de atendimento centralizado |  |

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

| Necessidades de Negócio |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
|  | Estabelecimento de processos formais para a gestão de serviços de TI |  |
|  | Estabelecimento de processos formais para o desenvolvimento de software |  |
|  | Estabelecimento de processos formais para a aquisição de bens e serviços de TI |  |
|  | Estabelecimento de processos formais para a gestão de contratos de TI |  |
|  | Estabelecimento de uma metodologia de gerenciamento de projetos |  |
|  | Estabelecimento de uma política de segurança da informação |  |

| Necessidades de Negócio |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 01 | Implantação de gestão centralizada e coordenada do orçamento de TI da organização |  |
| 02 | Implantação da biblioteca digital de teses e dissertações |  |
| 03 | Implantação de laboratórios de informática nos campi |  |
| 04 | Elaboração e implementação de projeto de editoração eletrônica (suporte para criação e manutenção de portais institucionais) |  |
| 05 | Registro de prontuários dos pacientes do hospital universitário no sistema SIE |  |
| 06 | Implantação de um sistema de acompanhamento para o crédito da inserção dos corpos docentes e discentes em atividades acadêmico-culturais |  |
| 07 | Criação de um banco de dados com as informações de extensão, visando a sistematizar os dados das atividades realizadas |  |
| 08 | Elaboração, atualização e disponibilização semestral de um banco de dados visando a unificar as informações relativas às produções científicas, artísticas, culturais e tecnológicas. |  |
| 09 | Inclusão digital e acesso da comunidade universitária à microinformática |  |
| 10 | Implantação central de impressão de documentos para os trabalhos dos alunos e professores |  |

| Necessidades de Negócio |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 11 | Implantação dos módulos do SIE - Acadêmico (Portal aluno e professor) - RH - Orçamento - Patrimônio - Compras |  |

| Necessidades de Serviços de TI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 01 | Novo sistema de correio eletrônico |  |
| 02 | Novo sistema de telefonia |  |
| 03 | Aumento da rede sem fio |  |
| 04 | Política de backup para sistemas críticos |  |
| 05 | Reestruturação de sistema de domínio com base centralizada de usuários |  |
| 06 | Treinamento para os funcionários da Unirio nos módulos do SIE a serem implantados |  |
| 07 | Suporte aos usuários |  |

Necessidades de Equipamentos

Necessidades de Pessoal

| Necessidades de Pessoal |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Necessidade | Prioridade |
| 01 | 34 novos servidores (auto diagnostico – quantidade atual de servidores) |  |
| 02 | Treinamento em Gestão de Projetos |  |
| 03 | Treinamento em Contratações de TI |  |
| 04 | Treinamento em Gerenciamento de Serviços de TI |  |
| 05 | Treinamento em Redes |  |
| 06 | Treinamento em Banco de Dados |  |
| 07 | Treinamento em Segurança da Informação |  |
| 08 | Treinamento em Sistemas Operacionais |  |
| 09 | Treinamento em suporte ao usuário e/ou atendimento |  |
| 10 | Treinamento em virtualização |  |
| 11 | Treinamento em administração de sistemas multimídia |  |
| 12 | Treinamento em Modelagem e Gestão de Processos |  |
| 13 | Treinamento em Arquitetura de TI |  |

PLANO DE METAS E AÇÕES

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO DE REVISÃO DO PETI

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

CONCLUSÃO

ANEXOS